

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

10.01.2022 № 7

Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение качественными коммунальными услугами

населения Гаврилов-Ямского муниципального района»

на 2022-2025 годы

В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района 07.09.2021 № 751 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района» и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022-2025 годы (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.

Глава Администрации

муниципального района А.А. Комаров

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 10.01.2022 № 7

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

« Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022 - 2025 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР |
| Куратор муниципальной программы | Таганов В. Н. – заместитель Главы Администрации муниципального района, тел. (48534) 2-06-83 |
| Ответственные исполнители подпрограмм Муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2025 годы |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Перечень подпрограмм Муниципальной программы | МЦП «Газификация и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-  Ямского муниципального района»  на 2022-2025 годы  МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022-2025 годы  МЦП «Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям» на 2022-2025 годы |
| Объемы и источники финансирования Муниципальной программы | Всего по Муниципальной программе - 17 453 000 руб., из них:  Областные средства:  2022 год - 0 руб.,  2023 год - 0 руб.,  2024 год - 0 руб.,  2025\* год - 0 руб.  - средства бюджета муниципального района:  2022 год - 8 790 000,0 руб.,  2023 год - 5 680 000,0 руб.,  2024 год - 2 983 000,0 руб.,  2025\* год - 3 660 000,0руб. |
| Плановые объемы финансирования подпрограмм Муниципальной программы по годам реализации | МЦП «Газификация и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-  Ямского муниципального района»  Всего – 11 605 000,0 руб. из них:  - областные средства:  2022 год- 0 руб.;  2023 год –0 руб.;  2024 год –0 руб.;  2025\* год –0 руб.;  - средства бюджета муниципального района:  2022 год – 5 100 000,0 руб.;  2023 год – 3 300 000,0 руб.;  2024 год – 1 505 000,0 руб.;  2025\* год – 1 700 000,0 руб.  МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» Гаврилов-Ямского муниципального района»: Всего – 1 830 000,0 руб.,  их них:  - областные средства:  2022 год - 0 руб.;  2023 год - 0 руб.;  2024 год - 0 руб.;  2025 \*год - 0 руб.;  - средства бюджета муниципального района:  2022 год - 890 000,0 руб.;  2023 год - 580 000,0 руб.;  2024 год - 360 000,0 руб.;  2025\* год – 890 000,0 руб.  МЦП «Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям»: Всего- 5 718 000 руб.,  из них:  областные средства:  2022 год - 0 руб.;  2023 год - 0 руб.;  2024 год - 0 руб.;  2025\* год - 0 руб.;  - средства бюджета муниципального района:  2022 год - 2 800 000,0 руб.;  2023 год - 1 800 000,0 руб.;  2024 год - 1 118 000,0 руб.;  2025\* год - 1 070 000,0 руб. |
| Конечные результаты муниципальной программы | -увеличение уровня газификации жилищного фонда в муниципальном районе до 85,86 процента к концу 2025 года;  -увеличение общей протяженности газопроводов в муниципальном районе до 450,98 км к концу 2025 года;  -обеспечение населения Гаврилов-Ямского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;  - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надёжности коммунальных услуг, снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. |
| Электронный адрес размещения Муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | https://gavyam.ru/regulatory/npa/index\_gkh.php |

**I. Общая характеристика сферы реализации**

**Муниципальной программы**

Жилищно-коммунальное хозяйство (далее – ЖКХ) является одной из важных сфер экономики Гаврилов - Ямского района, которая тесно связана с обеспечением жизнедеятельности населения, предприятий и организаций района. Общество предъявляет справедливые требования, желая видеть в ЖКХ безаварийную, более «прозрачную» по формам работы отрасль.

В течение последних лет отрасль претерпевает серьезные изменения, осуществляется её дальнейшее развитие на основе проведения реформирования ЖКХ, являющегося составной частью преобразований экономики и неразрывно связанного с целями и задачами территориального планирования муниципального района.

Анализ изменений, произошедших в ЖКХ района, показывает, что факторами успеха (сильными сторонами) в отрасли являются:

- создание правовых и организационных основ государственной политики в отрасли, определение её приоритетных направлений и отработка механизмов реализации;

- постепенное повышение доли населения в оплате жилищно-коммунальных услуг с одновременным применением мер адресной социальной поддержки малообеспеченных слоёв населения;

- формирование конкурентной среды;

- осуществление постепенного перехода к новым формам управления жилищным фондом;

- реализация мероприятий по газификации, модернизации объектов инженерной инфраструктуры и энергоресурсосбережению, основной целью которых является рациональное использование энергоресурсов, исключение непроизводительных затрат при производстве коммунальных услуг.

Вместе с тем наряду с положительными результатами преобразований пока не удалось обеспечить существенного улучшения ситуации в сфере ЖКХ и обеспечить комфортные и безопасные условия проживания населения, что обусловлено наличием слабых сторон (проблем) отрасли ЖКХ.

До недавнего времени имело место негативное изменение экономических условий функционирования организаций коммунального комплекса, связанное с резким падением уровня доходов населения.

Такое положение не могло не отразиться на экономическом положении ЖКХ муниципального района. Предприятия отрасли, не имея достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не производили инвестиций в основные производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки. Все это привело к ряду проблем, основными из которых являются:

- недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с новым строительством;

- неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;

- высокий процент износа объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, составляющий более 60 процентов;

- высокий уровень потерь тепловой энергии (более 19 процентов) в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Потери прежде всего связаны с техническим состоянием сетей, более трети которых нуждаются в замене;

- низкий коэффициент использования основных фондов отрасли;

- недостаточный объём средств, направляемых на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

- низкий уровень газификации жилищного фонда;

- высокая доля непроизводительных расходов;

- низкая эффективность системы управления в ЖКХ, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными;

- сложное финансовое состояние организаций ЖКХ.

Реализации мероприятий по решению имеющихся в отрасли проблем будут способствовать:

- наличие нормативной базы, которая позволяет проводить эту работу;

- заинтересованность и готовность муниципальных образований к участию в совместной работе по решению имеющихся проблем;

- использование достижений в практике организации и работы ЖКХ;

- получение софинансирования из областного бюджета.

Если имеющиеся проблемы отрасли не будут решены в рамках предполагаемых муниципальных целевых программ «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022-2025 годы и «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022-2025 годы (далее - Программа), то возможны следующие социальные последствия и чрезвычайные ситуации эпидемиологического и техногенного характера:

- рост количества аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ;

- ухудшение экологического состояния территорий района;

- сохранение низкого уровня газификации в сельской местности;

- снижение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- повышение износа объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда;

- увеличение потерь энергетических ресурсов в процессе их доставки потребителям;

- невозможность обеспечения технического перевооружения и реконструкции отрасли;

- снижение надёжности работы систем жизнеобеспечения.

Таким образом, из анализа сильных и слабых сторон, рисков (угроз) и возможностей можно сделать вывод о том, что, несмотря на угрозы и риски, существует достаточно позитивных факторов, способных обеспечить успешную реализацию намечаемых мероприятий.

**II. Приоритеты политики в сфере реализации Муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты ее реализации**

Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района является важнейшим направлением социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района.

Приоритетами политики в сфере реализации Программы являются: повышение уровня и качества жизни населения, важнейшей составляющей которого является экологическая обстановка, в том числе обеспечение населения качественными и надёжными коммунальными услугами; повышения инфраструктурной обеспеченности населения;

-создание должного уровня обеспеченности населения района теплом, горячей водой и газом, создание условий для развития отраслей народного хозяйства, которые оказывают существенное влияние на социальное и экономическое развитие Гаврилов-Ямского муниципального района, на повышение уровня жизни населения, на состояние экономики в целом.

Реализация мероприятий Программы позволит:

- повысить качество предоставляемых населению услуг по водоснабжению и водоотведению, обеспечить население питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям, централизованными системами водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, что приведёт к повышению качества жизни граждан;

-увеличить долю сточных вод, соответствующих установленным требованиям;

-достичь требуемого уровня надежности и стабильности работы водозаборных и очистных сооружений;

-использовать новые инструменты в организации управленческой деятельности, которые обеспечат эффективное использование материально-технических и финансовых ресурсов;

-снизить удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей в результате строительства объектов теплоснабжения;

-увеличить уровень газификации жилищного фонда в сельской местности;

Ожидаемые конечные результаты - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надёжности коммунальных услуг, снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки.

Социально-экономический эффект от реализации мероприятий Программы будет выражен в повышении уровня и качества жизни населения района, посредством:

- увеличения уровня газификации, увеличения количества построенных и реконструированных котельных;

-повышения качества предоставляемых населению услуг по водоснабжению и водоотведению (обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям и доступа к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод).

Эффективность муниципальной программы будет обеспечена концентрацией финансовых и материально-технических ресурсов, а так же новыми подходами к организации управленческой деятельности для улучшения социально-бытовых условий, качества жизни населения района.

**III. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования в рамках Муниципальной программы**

Основными мерами правового регулирования при реализации Муниципальной программы являются федеральные и региональные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 г. № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- Закон Ярославской области от 28 июня 2013 г. № 32-з «Об отдельных вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ярославской области»;

- Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, утвержденная постановлением Правительства области от 06.03.2014 № 188-п «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года»;

- Решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Гаврилов**–Ямского муниципального района до 2025 года» от 20.12.2018 г. № 164**

**IV.** **Механизм реализации Муниципальной программы**

1. Реализацию Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы предполагается осуществлять на территории Гаврилов-Ямского района.

Реализация Муниципальной программы заключается в реализаций подпрограмм и осуществляется ответственными исполнителями подпрограмм.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется исполнителями мероприятий подпрограммы и участниками мероприятий подпрограммы в соответствии с требованиями подпрограммы и сроками реализации подпрограммы и (или) в соответствии с принятыми ответственным исполнителем подпрограммы методиками и стандартами.

**V. Цель (цели), задачи и целевые показатели муниципальной программы**

1. Цель муниципальной программы:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Гаврилов-Ямского муниципального района.

2. Задачи муниципальной программы:

- повышение уровня газификации населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района, в том числе в сельской местности;

- обеспечение малонаселенных сельских пунктов качественной питьевой водой.

- обеспечение доступности и качества жилищно-коммунальных услуг;

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица | Значения целевых показателей | | | | |
| целевого показателя | измерения | базовый  2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025 \*  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» | | | | | | |
| 1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Гаврилов-Ямского МР | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | % | 94,1 | 94,2 | 94,4 | 94,5 | 95,0 |
| 3.Уровень газификации жилищного фонда в муниципальном районе | % | 75,6 | 75,6 | 79,25 | 82,71 | 85,86 |

Подпрограмма 1: МЦП «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Единица | Значения целевых показателей | | | | | | |
| целевого показателя | измерения | базовый  2021  год | 2022  год | | 2023  год | | 2024  год | 2025\*  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
|  | | | | | | | | |
| 1. Общая протяженность газопровода в муниципальном районе | км | 422,08 | 422,08 | | 424,08 | | 436,58 | 450,98 |
| Итого | х | х | х | | х | | х | х |
| Подпрограмма 2: МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022-2025 годы | | | | | | | | |
| 1. Количество построенных колодцев | ед. | 7 | | 7 | 7 | 8 | | 9 |
| 2. Количество отремонтированных колодцев | ед. | 7 | | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| 3. Мероприятия по улучшению качества воды | ед. | 4 | | 4 | 4 | 4 | | 4 |
| Итого | х | х | | х | х | х | | х |

Подпрограмма 3: МЦП «Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям» на 2022-2025 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Оказание поддержки ресурсоснабжающим предприятиям ЖКХ в части частичного возмещения дополнительных расходов, возникших при обеспечении надежного предоставления коммунальных услуг потребителям | м | 900 | 1200000 | 1000 | 1100 | 1200 |
| Итого | х | х | х | х | х | х |

3. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего | | Оценка расходов (руб.), в том числе по годам реализации | | | | |
|  |  | | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025\*  год | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. МЦП «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022-2025 годы» | | | | | | | |
| 1.1.Предусмотрено решением Собрания представителей муниципального района о бюджете: | | 11 605 000,0 | 5 100 000,0 | 3 300 000,0 | 1 505 000,0 | | - |
| -средства муниципального бюджета | | 11 605 000,0 | 5 100 000,0 | 3 300 000,0 | 1 505 000,0 | | - |
| - областные средства | | - | - | - | - | | - |
| - федеральные средства | | - | - | - | - | | - |
| - средства других бюджетов | | - | - | - | - | | - |
| 1.2.Справочно (за рамками предусмотренных средств решением Собрания представителей муниципального района о бюджете): | | 1 700 000,0 | - | - | - | | 1 700 000,0 |
| - средства муниципального бюджета | | 1 700 000,0 | - | - | - | | 1 700 000,0 |
| - областные средства | | - | - | - | - | | - |
| - федеральные средства | | - | - | - | - | | - |
| - иные источники | | - | - | - | - | | - |
| 2. МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки  сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района»  на 2022-2025 годы | | | | | | | |
| 2.1. Предусмотрено решением Собрания представителей муниципального района о бюджете: | | 2 720 000,0 | 890 000,0 | 580 000,0 | 360 000,0 | | - |
| -средства муниципального бюджета | | 2 720 000,0 | 890 000,0 | 580 000,0 | 360 000,0 | | - |
| - областные средства | |  | - | - | - | | - |
| - федеральные средства | |  | - | - | - | | - |
| - средства других бюджетов | |  | - | - | - | | - |
| 2.2. Справочно (за рамками предусмотренных средств решением Собрания представителей муниципального района о бюджете): | | 890 000,0 | - | - | - | | 890 000,0 |
| - средства муниципального бюджета | | 890 000,0 | - | - | - | | 890 000,0 |
| - областные средства | |  | - | - | - | | - |
| - федеральные средства | |  | - | - | - | | - |
| - иные источники | |  | - | - | - | | - |
| 3. МЦП «Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям» на 2022-2025 годы | | | | | | | |
| 3.1. Предусмотрено решением Собрания представителей муниципального района о бюджете: | | 6 788 000,0 | 2 800 000,0 | 1 800 000,0 | 1 118 000,0 | | - |
| -средства муниципального бюджета | | 6 788 000,0 | 2 800 000,0 | 1 800 000,0 | 1 118 000,0 | | - |
| - областные средства | | **-** | - | - | - | | - |
| - федеральные средства | | **-** | - | - | - | | - |
| - средства других бюджетов | | **-** | - | - | - | | - |
| 3.2. Справочно (за рамками предусмотренных средств решением Собрания представителей муниципального района о бюджете): | | 1 070 000,0 | - | - | - | | 1 070 000,0 |
| - средства муниципального бюджета | | 1 070 000,0 | - | - | - | | 1 070 000,0 |
| - областные средства | | **-** | - | - | - | | - |
| - федеральные средства | | **-** | - | - | - | | - |
| - иные источники | | **-** | - | - | - | | - |
| Итого по Муниципальной программе | | 17 453 000,0 | 8 790 000,0 | 5 680 000,0 | 2 983 000,0 | | 3 660 000,0 |
| Предусмотрено решением Собрания представителей муниципального района о бюджете: | | 17 453 000,0 | 8 790 000,0 | 5 680 000,0 | 2 983 000,0 | | 3 660 000,0 |
| - средства муниципального бюджета | | 17 453 000,0 | 8 790 000,0 | 5 680 000,0 | 2 983 000,0 | | 3 660 000,0 |
| - областные средства | | **-** | - | - | - | | - |
| - федеральные средства | | **-** | - | - | - | | - |
| - иные источники | | **-** | - | - | - | | - |
| Справочно (за рамками средств предусмотренных решением Собрания представителей муниципального района о бюджете) | | 3 660 000,0 | - | - | - | | 3 660 000,0 |
| - средства муниципального бюджета | | 3 660 000,0 | - | - | - | | 3 660 000,0 |
| - областные средства | | **-** | - | - | - | | - |
| - федеральные средства | | **-** | - | - | - | | - |
| - иные источники | | **-** | - | - | - | | - |

**I. «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022-2025 годы**

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР, начальник Управления Соломатин И.В., тел.: 8 (48534) 2-46-80 |
| Куратор муниципальной целевой программы | Таганов В.Н. – заместитель Главы Администрации муниципального района, тел.: 8 (48534) 2-06-83 |
| Срок реализации муниципальной целевой программы | 2022-2025 годы |
| Исполнители мероприятий муниципальной целевой программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР |
| Участники мероприятий муниципальной целевой программы | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР |
| Цели муниципальной целевой программы | Повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского района, особенно в сельской местности, путем повышения уровня обеспеченности (газификации) природным газом. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной целевой программы | Всего – 11 605 000,0 руб. из них:  - областные средства:  2022 год- 0 руб.;  2023 год - 0 руб.;  2024 год - 0 руб.;  2025\* год - 0 руб.;  - средства бюджета муниципального района:  2022 год - 5 100 000,0 руб.;  2023 год - 3 300 000,0 руб.;  2024 год - 1 505 000,0 руб.;  2025\* год – 1 700 000,0 руб. |
| Конечные результаты реализации муниципальной целевой программы | -увеличение уровня газификации жилищного фонда в муниципальном районе до 85,86 процента к концу 2025 года;  -увеличение общей протяженности газопроводов в муниципальном районе до 450,98 км. к концу 2025 года. |
| Электронный адрес размещения муниципальной целевой программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | https://gavyam.ru/about/management/upr\_gkh/mcp/ |

**II. Задачи и мероприятия муниципальной целевой программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения задачи мероприятия | | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования (руб.) | | | Исполнитель и участники мероприятия |
| Наименование (единица измерения) | Плановое значение | всего | областные средства | средства муниципаль  ного бюджета |
| **1.** | **Задача 1.** Газификация населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района | Протяженность построенных газопроводов, км | -  2  12,5  14,4 | **2022**  **2023**  **2024**  **2025\*** | **5100000,0**  **3300000,0**  **1505000,0**  **1700000,0** | **0**  **0**  **0**  **0** | **5100000,0**  **3300000,0**  **1505000,0**  **1700000,0** | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП |
| Количество домовладений, шт. | 502  0  58  221  223 | 2022  2023  2024  2025 |
| Количество подготовленных проектов, шт. | 8  3  3  2  0 | 2022  2023  2024  2025 |
| 1.1. | - Проектирование межпоселкового газопровода г. Гаврилов-Ям – д. Лахость, Великосельского сельского поселения  Паспорт 1 приложения №1 к муниципальной целевой программе | протяженность построенных газопроводов, км.  количество домовладений, шт.  количество подготовленных проектов, шт. | 5  65  1 | 2023 | 2000000,0 | 0 | 2000000,0 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП |
| 1.2. | -Проектирование газораспределительных сетей в д. Матвейка, Митинского сельского поселения  Паспорт 2 приложения №1 к муниципальной целевой программе | протяженность построенных газопроводов, км.  количество домовладений, шт.  количество подготовленных проектов, шт. | 0,5  16  1 | 2024 | 300000,0 | 0 | 300000,0 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП |
| 1.3. | - Проектирование межпоселкового газопровода Плотина - Прилесье, Великосельское сельское поселение, Ярославская область, Гаврилов-Ямский муниципальный район  Паспорт3 приложения №1 к муниципальной целевой программе | протяженность построенных газопроводов, км.  количество домовладений, шт.  количество подготовленных проектов, шт. | 2  31  1 | 2022 | 0 | 0 | 0 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП |
| 1.4. | - Проектирование газораспределительных сетей д. Прилесье, Великосельское сельское поселение, Ярославская область, Гаврилов-Ямский муниципальный район  Паспорт 4 приложения №1 к муниципальной целевой программе | протяженность построенных газопроводов, км.  количество домовладений, шт.  количество подготовленных проектов, шт. | 2  31  1 | 2025\* | 1400000,0 |  | 1400000,0 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП |
| 1.5. | - Проектирование межпоселкового газопровода Коромыслово – Ильинское-Урусово, Шопшинского сельского поселения  Паспорт 5 приложения №1 к муниципальной целевой программе | протяженность построенных газопроводов, км.  количество домовладений, шт.  количество подготовленных проектов, шт. | 11,5  160  1 | 2022 | 5000000,0 | - | 5000000,0 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП |
| 1.6. | - Проектирование газораспределительных сетей д. Пасынково, Митинского сельского поселения  Паспорт 6 приложения №1 к муниципальной целевой программе | протяженность построенных газопроводов, км.  количество домовладений, шт.  количество подготовленных проектов, шт. | 1  30  1 | 2023 | 850000,0 | 0 | 8500000,0 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП |
| 1.7. | - Проектирование межпоселкового газопровода д. Ульяново – с. Осенево, Митинского сельского поселения  Паспорт 7 приложения №1 к муниципальной целевой программе | протяженность построенных газопроводов, км.  количество домовладений, шт.  количество подготовленных проектов, шт. | 5,1  88  1 | 2024 | 500000,0 | 0 | 500000,0 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП |
| 1.8. | - Проектирование газораспределительных сетей Ильинское-Урусово-Заречье, Шопшинского сельского поселения  Паспорт 8 приложения №1 к муниципальной целевой программе | протяженность построенных газопроводов, км.  количество домовладений, шт.  количество подготовленных проектов, шт. | 3,1  99  1 | 2024 | 300000,0 | 0 | 300000,0 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП |
| 1.9. | - Проектирование газопровода до поселка Мичуриха, Шопшинского сельского поселения  Паспорт 9 приложения №1 к муниципальной целевой программе | протяженность построенных газопроводов, км.  количество домовладений, шт.  количество подготовленных проектов, шт. | 0,7  36  1 | 2024 | 15000,0 | 0 | 15000,0 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП |
| 1.10. | Затраты на технический и авторский надзор, изготовление тех. планов на объекты газоснабжения, пуск газа построенного газопровода |  |  | 2022  2023  2024  2025\* | 100000,0  450000,0  390000,0  300000,0 | -  -  -  0 | 100000,0  450000,0  390000,0  300000,0 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП |

***Список принятых сокращений:***

УЖКХКСиП – Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования

**Приложение 1 к муниципальной целевой программе**

**Паспорт объекта капитального строительства/реконструкции/ приобретаемого недвижимого имущества**

Паспорт 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта/проекта | Проектирование межпоселкового газопровода г. Гаврилов-Ям – Лахость, Великосельского сельского поселения |
| 2 | Цель объекта/проекта | Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского МР путем газификации |
| 3 | Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы | 2023 |
| 4 | Местонахождения объекта | Лахость, Великосельского сельского поселения |
| 5 | Главный распорядитель средств бюджета муниципального района | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, руб. | 2000000,0 |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 5 км |
| 8 | Значение оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества | - |

Паспорт 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта/проекта | Проектирование газораспределительных сетей в д. Матвейка, Митинского сельского поселения |
| 2 | Цель объекта/проекта | Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского МР путем газификации |
| 3 | Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы | 2024 |
| 4 | Местонахождения объекта | д. Матвейка, Митинского сельского поселения |
| 5 | Главный распорядитель средств бюджета муниципального района | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, руб. | 300000,0 |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 0,5 км |
| 8 | Значение оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества | - |

Паспорт 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта/проекта | Проектирование межпоселкового газопровода Плотина - Прилесье, Великосельское сельское поселение, Ярославская область, Гаврилов-Ямский муниципальный район |
| 2 | Цель объекта/проекта | Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского МР путем газификации |
| 3 | Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы | 2022 |
| 4 | Местонахождения объекта | д.Плотина – д.Прилесье, Великосельского сельского поселения |
| 5 | Главный распорядитель средств бюджета муниципального района | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, руб. | 0 |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 2 км |
| 8 | Значение оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества | - |

Паспорт 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта/проекта | Проектирование газораспределительных сетей д. Прилесье, Великосельское сельское поселение, Ярославская область, Гаврилов-Ямский муниципальный район |
| 2 | Цель объекта/проекта | Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского МР путем газификации |
| 3 | Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы | 2025 |
| 4 | Местонахождения объекта | д. Прилесье, Великосельского сельского поселения |
| 5 | Главный распорядитель средств бюджета муниципального района | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, руб. | 1400000,0 |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 2 км |
| 8 | Значение оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества | - |

Паспорт 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта/проекта | Проектирование межпоселкового газопровода Коромыслово – Ильинское-Урусово, Шопшинского сельского поселения |
| 2 | Цель объекта/проекта | Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского МР путем газификации |
| 3 | Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы | 2022 |
| 4 | Местонахождения объекта | от Коромыслово до Ильинское-Урусово, Шопшинского сельского поселения |
| 5 | Главный распорядитель средств бюджета муниципального района | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, руб. | 5000000,0 |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 11,5 км |
| 8 | Значение оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества | - |

Паспорт 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта/проекта | Проектирование газораспределительных сетей д. Пасынково, Митинского сельского поселения |
| 2 | Цель объекта/проекта | Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского МР путем газификации |
| 3 | Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы | 2023 |
| 4 | Местонахождения объекта | д. Пасынково, Митинского сельского поселения |
| 5 | Главный распорядитель средств бюджета муниципального района | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, руб. | 850000,0 |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 1 км |
| 8 | Значение оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества | - |

Паспорт 7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта/проекта | Проектирование межпоселкового газопровода д. Ульяново – с. Осенево, Митинского сельского поселения |
| 2 | Цель объекта/проекта | Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского МР путем газификации |
| 3 | Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы | 2024 |
| 4 | Местонахождения объекта | от д. Ульяново до с. Осенево, Митинского сельского поселения |
| 5 | Главный распорядитель средств бюджета муниципального района | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, руб. | 500000,0 |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 5,1км |
| 8 | Значение оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества | - |

Паспорт 8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта/проекта | Проектирование газораспределительных сетей Ильинское-Урусово-Заречье, Шопшинского сельского поселения |
| 2 | Цель объекта/проекта | Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского МР путем газификации |
| 3 | Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы | 2024 |
| 4 | Местонахождения объекта | от Ильинское-Урусово до Заречье, Шопшинского сельского поселения |
| 5 | Главный распорядитель средств бюджета муниципального района | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, руб. | 300000,0 |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 3,1км |
| 8 | Значение оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества | - |

Паспорт 9

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта/проекта | Проектирование газопровода до поселка Мичуриха, Шопшинского сельского поселения |
| 2 | Цель объекта/проекта | Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского МР путем газификации |
| 3 | Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы | 2024 |
| 4 | Местонахождения объекта | поселок Мичуриха, Шопшинского сельского поселения |
| 5 | Главный распорядитель средств бюджета муниципального района | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, руб. | 15000,0 |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 0,7км |
| 8 | Значение оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества | - |

**2. «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки**

**сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района»**

**на 2022-2025 годы**

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР, начальник Управления Соломатин И.В., тел.: 8 (48534) 2-46-80 |
| Куратор муниципальной целевой программы | Заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района В.Н. Таганов,  тел. (48534) 2-06-83 |
| Срок реализации муниципальной целевой программы | 2022-2025 годы |
| Ответственный исполнитель  Исполнители мероприятий муниципальной целевой программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР, начальник Управления Соломатин И.В., тел. (48534) 2-46-80 |
| Участники мероприятий муниципальной целевой программы | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР |
| Цели муниципальной целевой программы | Обеспечение населения Гаврилов-Ямского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования – 2 720 000 руб.  в т.ч. по годам:  - областные средства:  2022 год - 0 руб.;  2023 год - 0 руб.;  2024 год - 0 руб.;  2025\* год - 0 руб.;  - средства бюджета муниципального района:  2022 год- 890 000руб.;  2023 год - 580 000 руб.;  2024 год - 360 000 руб.;  2025\* год -890 000,0руб. |
| Конечные результаты реализации муниципальной целевой программы | -обеспечение населения Гаврилов-Ямского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;  - рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. |
| Электронный адрес размещения муниципальной целевой программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | https://gavyam.ru/about/management/upr\_gkh/mcp/ |

\* Ожидаемое финансирование

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения задачи мероприятия | | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования (руб.) | | | Исполнитель и участники мероприятия |
| Наименование (единица измерения) | Плановое значение | всего | областные средства | средства муниципального бюджета |
|  | **Задача 1.** Обеспечение сельских населенных пунктов качественной питьевой водой | Количество населенных пунктов обеспеченных качественной питьевой водой, ед. | 7  7  8  9 | 2022  2023  2024  2025\* | 890 000,0  580 000,0  360 000,0  890 000,0 | **-**  **-**  **-**  **-** | 890 000,0  580 000,0  360 000,0  890 000,0 |  |
|  | 1.1. Строительство шахтных колодцев в Гаврилов-Ямском МР | Количество построенных шахтных колодцев, шт | 7  7  8  9 | 2022  2023  2024  2025\* | 700000,0  427000,0  270000,0  635000,0 | **-**  **-**  **-**  **-** | 700000,0  427000,0  270000,0  635000,0 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП |
|  | 1.2. Ремонт шахтных колодцев в Гаврилов-Ямском МР | Количество отремонтированных шахтных колодцев, шт | 7  8  9  10 | 2022  2023  2024  2025\* | 175000,0  145000,0  85000,0  250000,0 | **-**  **-**  **-**  **-** | 175000,0  145000,0  85000,0  250000,0 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП |
|  | 1.3.Мероприятия по улучшению качества воды | количество исследований качества воды, ед. | 4  4  4  4 | 2022  2023  2024  2025\* | 15000,0  8000,0  5000,0  5000,0 | **-**  **-**  **-**  **-** | 15000,0  8000,0  5000,0  5000,0 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **2022-2025**  **2022**  **2023**  **2024**  **2025\*** | **2 720 000,0**  **890 000,0**  **580 000,0**  **360 000,0**  **890 000,0** | **-**  **-**  **-**  **-** | **2 720 000,0**  **890 000,0**  **580 000,0**  **360 000,0**  **890 000,0** |  |

**Список принятых сокращений**:

УЖКХКСиП – Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования

**3. «Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям» на 2022-2025 годы**

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование МЦП  Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР, начальник Управления Соломатин И.В., тел.: 8 (48534) 2-46-80 |
| Куратор муниципальной целевой программы | Заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района В.Н. Таганов,  тел. (48534) 2-06-83 |
| Срок реализации муниципальной целевой программы | 2022-2025 годы |
| Ответственный исполнитель Исполнители мероприятий муниципальной целевой программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР, начальник Управления Соломатин И.В., тел. (48534) 2-46-80 |
| Участники мероприятий муниципальной целевой программы | Администрация Гаврилов - Ямского муниципального района, Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР |
| Цели муниципальной целевой программы | Обеспечение потребителей Гаврилов - Ямского муниципального района качественными коммунальными услугами при надёжной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры района. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования - 6 788 000,0 руб.  в т.ч. по годам  - областные средства:  2022 год - 0 руб.;  2023 год - 0 руб.;  2024 год - 0 руб.;  2025\*год - 0 руб.;  - средства муниципального бюджета:  2022 год - 2 800 000,0 руб.;  2023 год - 1 800 000,0 руб.;  2024 год - 1 118 000,0 руб.;  2025\*год- 1 070 000,0 руб. |
| Конечные результаты реализации муниципальной целевой программы | - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надёжности коммунальных услуг, снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки;  - обеспечение стабильной работы теплоснабжающих организаций муниципального района. |
| Электронный адрес размещения муниципальной целевой программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | https://gavyam.ru/about/management/upr\_gkh/mcp/ |

\* Ожидаемое финансирование

**III. Задачи и мероприятия муниципальной целевой программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения задачи мероприятия | | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования (руб.) | | | Исполнитель и участники мероприятия |
| Наименование (единица измерения) | Плановое значение | всего | областные средства | средства муниципального бюджета |
|  | **Задача 1.** Оказание поддержки ресурсоснабжающим предприятиям ЖКХ на частичное возмещение дополнительных расходов, возникших при обеспечении надежного предоставления коммунальных услуг потребителям | Заключение договоров предприятий  ЖКХ на возмещения расходов, процент | 100  100  100  100 | 2022  2023  2024  2025\* | 2800000,0  1800000,0  1118000,0  1070000,0 | **-**  **-**  **-**  **-** | 2800000,0  1800000,0  1118000,0  1070000,0 |  |
|  | 1.1. Предоставление субсидии на выполнения мероприятий по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям | Предоставления субсидий, процент | 100  100  100  100 | 2022  2023  2024  2025\* | 2800000,0  1800000,0  1118000,0  1070000,0 | **-**  **-**  **-**  **-** | 2800000,0  1800000,0  1118000,0  1070000,0 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **2022-2025**  **2022**  **2023**  **2024**  **2025\*** | **6788000,0**  **2800000,0**  **1800000,0**  **1118000,0**  **1070000,0** | **-**  **-**  **-**  **-** | **6788000,0**  **2800000,0**  **1800000,0**  **1118000,0**  **1070000,0** |  |

**Список принятых сокращений**:

УЖКХКСиП – Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования