| адрес | Вид работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Труфанова,17 | Устройство слухового окна | Август 2010 | выполнено | 10632,02 |
|  | Устройство отмостки | Август 2010 | Включено к смету на кап. ремонт подвала | 120000,00 |
| Труфанова,18 | Устройство дверей в подъезды | Май-июнь 2010 | выполнено | 29100,00 |
|  | Устройство отмостки | Август-сентябрь 2010 | выполнено | 70643,00 |
| Труфанова,19 | Замена водопровода с установкой счетчика на дом | Ноябрь-декабрь 2010 |  | 120000,00 |
| Труфанова,20 | Капитальный ремонт кровли | Май-июнь 2010 | выполнено | 370000 |

# Утверждено:

Общим собранием собственников жилья ТСЖ «Мечта»

Протокол № 1 от 05 января 2010г.

# План работ

по текущему ремонту на 2010г.

ТСЖ «Мечта» г. Гаврилов-Ям, Ярославская область