АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2011   № 1467

О внесении изменений в районную

целевую Программу развитие сети

автомобильных дорог общего пользования

местного значения Гаврилов-Ямского

района на 2009-2011 годы

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ и статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в районную целевую Программу развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского района на 2009-2011 годы:

  - В паспорте Программы в строке «Объемы и источники финансирования Программы» столбец второй читать в новой редакции:

«2009год - 5 092,86 тыс.руб, в т.ч. областной бюджет- 4 531,0тыс.руб. (ОБ), бюджет муниципального района- 33,0 тыс.руб (БМР), бюджеты поселений -528,86  тыс.руб (БП) ; 2010год- 6 111,05 тыс.руб, в т.ч. областной бюджет -5499,94 тыс.руб. (ОБ), бюджет муниципального района -151,82 тыс.руб (БМР) , бюджеты поселений - 459,29 тыс.руб (БП) ; 2011 год– 10 978,959 тыс. руб, в т.ч. областной бюджет 3701,94 тыс.руб. (ОБ), бюджет муниципального района 6036,119 тыс.руб (БМР), бюджеты поселений -1 240,9 тыс.руб (БП)»;

  - Раздел «Общая потребность в ресурсах» Программы читать в новой редакции (Приложение 1);

  - Раздел V «Перечень мероприятий» Программы читать в новой редакции (Приложение 2).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Серебрякова В.И.

3. Постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

муниципального района								Н.И.Бирук

Приложение 1 к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 13.10.2011 № 1467

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 |
| Финансовые ресурсы: | Тыс.руб. | 22 182,869 | 5092,86 | 6 111,05 | 10 978,959 |
| областной бюджет | Тыс.руб. | 13 732,88 | 4 531,0 | 5 499,94 | 3 701,94 |
| бюджет муниципального района | Тыс.руб. | 6 220,939 | 33,0 | 151,82 | 6 036,119 |
| бюджеты поселений | Тыс.руб. | 2 229,05 | 528,86 | 459,29 | 1 240,9 |

Приложение 2 к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 13.10.2011 № 1467

V. Перечень программных мероприятий

Перечень мероприятий на 2009 год

| № п/п | Наименование мероприятия (объекта) | Лимит финансирования объектов (мероприятий), руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конкретный результат выполнения мероприятий в рамках программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ОБ | МБ | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого | БМР | БГП |  | Б ВСП |  | Б ШСП |  |  | Б МСП |  | Б ЗХСП |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 |  |
| Ремонт и модернизация улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Городское поселение Гаврилов-Ям, а/д ул.Советская | 1532000 | 1378727 | 153273 | - |  | 153273 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 2. | Городское поселение Гаврилов-Ям, а/д ул.Кирова-Молодежная | 1172096 | 1054969 | 117127 | - |  | 117127 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 3. | Шопшинское сельское поселение, а/ д ул.Новая в с.Шопша (от дома № 20 до а/д Шопша-Тутаев в с.Шопша) | 497647 | 429273 | 68374 | - |  | - |  | - |  | 68374 |  | - |  | - |  |  |
| 4. | Заячье – Холмское сельское поселение, а/д ул.Школьная(300м) с.Ставотино | 309900 | 274500 | 35400 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 35400 |  |  |
| 5. | Заячье – Холмское сельское поселение, а/д ул.Ленина (200 м) и ул.Дачная (100 м) п.Заря | 305000 | 246531 | 58469 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 58469 |  |  |
| 6. | Великосельское сельское поселение, а/д с.Великое: - ул.Гражданская, 1120 м; | 498143 | 448326 | 49817 | - |  | - |  | 49817 |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 7. | Великосельское сельское поселение, а/д с.Великое: - ул. Клубная с.Плещеево | 16301 | 14674 | 1627 | - |  | - |  | 1627 |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 8. | Митинское сельское поселение, а/ д ул.Дружная с.Митино | 397715 | 357944 | 39771 | - |  | - |  | - |  |  |  | 39771 |  | - |  |  |
| 9. | Митинское сельское поселение, а/д ул .Подгорная с.Стогинское | 50062 | 45056 | 5006 | - |  | - |  | - |  | - |  | 5006 |  | - |  |  |
|  | Итого: | 4778864 | 4250000 | 528864 | - |  | 270400 |  | 51444 |  | 68374 |  | 44777 |  | 93869 |  |  |
| Ремонт и модернизация автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Гаврилов-Ямский м.р, а/д общего пользования местного значения от д.Степанцево до б/о «Лесной родник» | 59000 | 53000 | 6 000 | 6000 |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  |
| 2. | Гаврилов-Ямский м.р, а/д общего пользования местного значения от г.Гаврилов-Ям – сады -с.Ставотино | 253,220 | 228000 | 27000 | 27000 |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  |
|  | Итого: | 314000 | 281000 | 33000 | 33000 |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  |
|  | ВСЕГО 2009 ГОД: | 5092864 | 4 531000 | 561864 | 33000 |  | 27400 |  | 51444 |  |  | 68374 |  | 44777 | 93869 |  |  |

Перечень мероприятий на 2010 год

| № п/п | Наименование мероприятия (объекта) | Лимит финансирования объектов (мероприятий), руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конкретный результат выполнения мероприятий в рамках программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ОБ |  | МБ |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | БМР | БГП |  | Б ВСП | Б ШСП |  | Б МСП |  | Б ЗХСП |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |
| Ремонт и модернизация улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Городское поселение Гаврилов-Ям, а/ д, проходящая ул. Менжинского | 2054256,0 | 1848830,0 |  | 205426,0 | - |  |  | 205426,0 | - | - | - |  |  | - |  |
| 2 | Городское поселение Гаврилов-Ям, а/ д, проходящая ул. Шишкина Северная г.Гаврилов-Ям | 1010660,76 | 909594,36 |  | 101066,4 | - |  |  | 101066,4 | - | - | - |  |  | - |  |
| 3 | Шопшинское с/ п, а/ да общего пользования местного прохо-дящая от а/д М-8 до конца ул.Хуторской (д.Шалаево) | 393481,4 | 354132,9 |  | 39348,5 | - |  |  | - | - | 39348,5 | - |  |  | - |  |
| 4. | Великосельское с/ п, а/д проходящая по ул с.Великое: -ул.Ростовская | 510398,0 | 459358,2 |  | 51039,8 | - |  |  | - | 51039,8 | - | - |  |  | - |  |
| 5. | Великосельское с/ п, а/д проходящая по ул.Большая-Бельская д.Бели | 168000,0 | 151200,0 |  | 16800,0 | - |  |  | - | 16800,0 | - | - |  |  | - |  |
| 6. | Великосельское с/ п, а/д проходящая в с.Великое: -ул.Карла-Маркса | 60741,3 | 54667,17 |  | 6074,13 | - |  |  | - | 6074,13 | - | - |  |  |  |  |
| 7. | Митинское с/п, а/д проходящие с.Стогинское ул.Липовая | 395300,0 | 355770,0 |  | 39530,0 | - |  |  | - | - | - | 39530,0 |  |  | - |  |
|  | Итого: | 4592837,46 | 4133552,63 |  | 459284,83 | - |  |  | 306492,8 | 73913,93 | 39348,1 | 39530,0 |  |  | - |  |
| Ремонт и модернизация автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Гаврилов-Ямский м.р.а/д Лахость-Пурлево (ремонт моста) | 43000,0 | 38700,0 | 4300,0 |  | 4300,0 |  |  | - | - | - |  |  | - | - |  |
| 2. | Гаврилов-Ямский м.р. перекресток от а/д «Сосновый Бор» на а/д база отдыха «Лесной родник» | 446530,63 | 401877,63 | 44653,00 |  | 44653,00 |  |  | - | - | - |  |  | - | - |  |
| 3. | Гаврилов-Ямский м.р.а/д д.Курдумово-Горбово | 411512,78 | 370361,5 | 41151,28 |  | 41151,28 |  |  | - | - | - |  |  | - | - |  |
|  | Гаврилов-Ямский м.р. а/д с.Остров-Слобода | 453556,59 | 408199,85 | 45356,74 |  | 45356,74 |  |  | - | - | - |  |  | - | - |  |
|  | Гаврилов-Ямский м.р. а/д д.Милитино-д.Осташкино | 51806,0 | 46625,4 | 5180,6 |  | 5180,6 |  |  | - | - | - |  |  | - | - |  |
|  | Гаврилов-Ямский м.р. а/д «Плещеево-Дровнино-Воехта»-Есипцево | 51806,0 | 46625,4 | 5180,6 |  | 5180,6 |  |  | - | - | - |  |  | - | - |  |
|  | Гаврилов-Ямский м.р. а/д Гаврилов-Ям-Ханькино | 60000,57 | 54000,51 | 6000,06 |  | 6000,06 |  |  | - | - | - |  |  | - | - |  |
|  | Итого: | 1518212,57 | 1366390,29 | 151822,28 |  | 151822,28 |  |  | - | - | - |  |  | - | - |  |
|  | ВСЕГО 2010 ГОД: | 6111050,03 | 5499942,92 | 611107,11 |  | 151822,28 |  |  | 306492,8 | 73913,93 | 39348,1 |  |  | 39530,0 |  |  |

Перечень мероприятий на 2011 год

| № п/п | Наименование мероприятия (объекта) | Лимит финансирования объектов (мероприятий) руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конкретный результат выполнения мероприятий в рамках программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ОБ | МБ | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого | БМР | БГП |  | Б ВСП |  | Б ШСП | Б МСП |  | Б ЗХСП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и модернизация улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Городское поселение Гаврилов-Ям ремонт а/дороги улично-дорожной сети ул.Кирова | 2762400 | 1633000 | 1129400 | - | 1129400 |  |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Межевание а/дороги г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова постановка на кадастровый учет и государст-венная регистрация прав на земельный участок под ней. | 25000 | 22500 | 2500 | - | 2500 |  |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Великосельское с/п ремонт а/д улично-дорожной сети ул. Проле-тарская | 363000 | 326700 | 36300 | - | - |  |  | 36300 | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Межевание ад ул.Пролетарской, постановка на кадастровый учет и государственная регистрация прав на земельный участок под ней. | 7440 | 6700 | 740 | - | - |  |  | 740 | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Заячье-Холмское с/п а/д улично-дорожной сети в д.Курдумово: ул.Речная, | 94500 | 85050 | 9450 | - | - |  |  | - | - |  | - | 9450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автодорога улично-дорожной сети ул.Новая, д.Курдумово | 97300 | 87570 | 9730 | - | - |  |  | - | - |  | - | 9730 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Межевание а/д ул.Речной, постановка на кадастровый учет и государственная регистрация прав на земельный участок под ней | 15230 | 13700 | 1530 | - | - |  |  | - | - |  | - | 1530 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Межевание а/д ул Новая, постановка на кадастровый учет и государственная регистрация прав на земельный участок под ней | 15200 | 13680 | 1520 | - | - |  |  | - | - |  | - | 1520 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Митинское с/ п ремонт а/д ул. Центральной с.Пружинино | 130200 | 117180 | 13020 | - | - |  |  | - | - |  | 13020 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Межевание автодороги в с.Пружинино ул. Центральной, постановка на кадастровый учет и государственная регистрация прав на земельный участок под ней. | 15000 | 13500 | 1500 | - | - |  |  | - | - |  | 1500 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Межевание а/дороги в с.Митино ул.Дружная, постановка на кадастровый учет и государственная регистрация прав на земельный участок | 12000 | 10800 | 1200 | - | - |  |  | - | - |  | 1200 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шопшинское с/п Ремонт а/д улично-дорожной сети в с.Ильнское -Урусово: ул..Почтовая,Садовая, Тенистая | 305600 | 275040 | 30560 | - | - |  |  | - | 30560 |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Межевание а/д ул.Почтовой, Садово,Тенистой ,постановка на кадастровый учет и государст-венная регистрация прав на земельный участок под ней. | 34500 | 31050 | 3450 | - | - |  |  | - | 3450 |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 3 87 7 370 | 2 636 470 | 1 240 900 | - | 1 131 900 |  |  | 37 040 | 34 010 |  | 15 720 | 22 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и модернизация автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Администрация Гаврилов-Ямского мр ремонт а/д. Яковлевс-кое-Берлюково, а/д «Поляна-Репьевка» -д.Степанцево-«Лесной родник» | 1 100 000 | 990 000 | 110 000 | 110 000 |  | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Межевание автодороги от д.Яков-левское-д.Берлюково., постановка на кадастровый учет и государст-венная регистрация прав на зе-мельный участок под ней. | 30 000 | 27 000 | 3 000 | 3 000 |  | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Межевание а/д от а/д «Иваново-Шопша»- д.Кундринское, поста-новка на кадастровый учет и государственная регистрация прав на земельный участок под ней. | 30 000 | 27 000 | 3 000 | 3 000 |  | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Межевание а/д г.Гаврилов-Ям-Осташкино, д.Милитино-д.Ро-манцево (Дубиково) ,д.Плотина-Шалава , постановка на кадаст-ровый учет и государственная регистрация прав на земельный участок под ней. | 23 860 | 21 470 | 2 390 | 2 390 |  | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектные работы на а/д на усиление дорожной одежды Грудцино-Троицкое» и ремонт а/д «Черная гора- а/д «Иваново-Ярославль» | 92 000 | - | 92 000 | 92 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Экспертиза сметной стоимости ремонта а/дорог а/д. Яковлевс-кое-Берлюково, а/д «Поляна-Репьевка» -д.Степанцево-«Лесной родник» | 10 855,0 |  | 10 855,0 | 10 855,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Экспертиза сметной стоимости по усилению дорожной одежды а/д Грудцино-Троицкое» | 30 394 | - | 30 394 | 30 394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт а/д «Грудцино-Троицкое» | 1 485 006,0 | - | 1 485 006,0 | 1 485 006,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Экспертиза сметной стоимости на ремонт а/д «Черная гора»-а/д «Иваново-Ярославль» | 65 130,0 | - | 65 130,0 | 65 130,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт а/д «Черная Гора»-а/д «Иваново-Ярославль» | 4 234 344,0 | - | 4 234 344,0 | 4 234 344,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 7 101 589,0 | 1065 470 | 6 036 119,0 | 6 036 119,0 |  | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО 2011 ГОД: | 10 978 959,0 | 3 701 940 | 7 277 019,0 | 6 036 119,0 |  | 1 131 900 |  | 37 040 | 34 010 |  | 15 720 | 22 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Список принятых сокращений:
     ОБ - областной бюджет
     МБ - местный бюджет

БМР – бюджет муниципального района

БГП – бюджет городского поселения Гаврилов-Ям

БВСП – бюджет Великосельского сельского поселения

БШСП – бюджет Шопшинского сельского поселения

БМСП – бюджет Митинского сельского поселения

БЗХСП – бюджет Заячье-Холмского сельского поселения