Приложение 1

К Решению Муниципального Совета Шопшинского

сельского поселения № 77 от 25.11.2011

Перечень мероприятий для Программы «Чистая вода» по строительству и реконструкции

колодцев и артезианских скважин Шопшинского сельского поселения  Гаврилов-Ямского муниципального района на 2011-2014 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта | Объем работ, мощность | Сметная стоимость тыс. руб. | Источник финансирования | Потребность в средствах, тыс. руб. |  |  |  |  | Результаты выполнения мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2011год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Кол-во жителей обеспеченных водой надлежащего качества, чел |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | КОЛОДЦЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство | 21 | 1680 | областной бюджет | 1512 | 288 | 432 | 360 | 432 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 168 | 32 | 48 | 40 | 48 |  |  |
|  |  |  |  | Всего: | 1680 | 320 | 480 | 400 | 480 | 1788 |  |
| 1.2.1 | д. Жабино с. Ильинское-Урусово с. Ильинское-Урусово С.Ильинское-Урусово | 1 | 80 | областной бюджет | 72 | 72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 8 | 8 |  |  |  | 3 |  |
|  |  | 1 | 80 | областной бюджет | 72 | 72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 8 | 8 |  |  |  | 50 |  |
|  |  | 1 1 | 80 80 | областной бюджет | 72 | 72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 8 | 8 |  |  |  | 40 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 72 | 72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 8 | 8 |  |  |  | 66 |  |
| 1.2.3 | д. Ершовка | 1 | 80 | областной бюджет | 72 |  | 72 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 8 |  | 8 |  |  | 6 |  |
| 1.2.4 | с. Шопша ул. Новая | 1 | 80 | областной бюджет | 72 |  | 72 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 8 |  | 8 |  |  | 30 |  |
|  | ул. Новая | 1 |  | областной бюджет | 72 |  | 72 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  | 20 |  |
| 1.2.5 | д. Шалаево | 1 | 80 | областной бюджет | 72 |  | 72 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 8 |  | 8 |  |  | 23 |  |
| 1.2.6 | д. Чаново | 1 | 80 | областной бюджет | 72 |  | 72 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 8 |  | 8 |  |  | 3 |  |
| 1.2.7 | д. Ясеневка | 1 | 80 | областной бюджет | 72 |  | 72 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 8 |  | 8 |  |  | 30 |  |
| 1.2.8 | д. Коромыслово | 1 | 80 | областной бюджет | 72 |  |  | 72 |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 8 |  |  | 8 |  | 51 |  |
| 1.2.9 | с. Сотьма | 1 | 80 | областной бюджет | 72 |  |  | 72 |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 8 |  |  | 8 |  | 2 |  |
| 1.2.10 | д. Лисицино | 1 | 80 | областной бюджет | 72 |  |  | 72 |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 8 |  |  | 8 |  | 6 |  |
| 1.2.11 | с. Холм-Огарев | 1 | 80 | областной бюджет | 72 |  |  | 72 |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 8 |  |  | 8 |  | 7 |  |
| 1.2.12 | д. Цибирино | 1 | 80 | областной бюджет | 72 |  |  | 72 |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 8 |  |  | 8 |  | 4 |  |
| 1.2.13 | д. Мичуриха | 1 | 80 | областной бюджет | 72 |  |  |  | 72 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 8 |  |  |  | 8 | 39 |  |
| 1.2.14 | д. Феденино | 1 | 80 | областной бюджет | 72 |  |  |  | 72 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 8 |  |  |  | 8 | 13 |  |
| 1.2.15 | д. Маланьино | 1 | 80 | областной бюджет | 72 |  |  |  | 72 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 8 |  |  |  | 8 | 15 |  |
| 1.2.16 | д. Кудрявцево | 1 | 80 | областной бюджет | 72 |  |  |  | 72 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 8 |  |  |  | 8 | 42 |  |
| 1.2.17 | Ст. Коромыслово | 1 | 80 | областной бюджет | 72 |  |  |  | 72 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 8 |  |  |  | 8 | 31 |  |
| 1.2.18 | с. Кудрявцево | 1 | 80 | областной бюджет | 72 |  |  |  | 72 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 8 |  |  |  | 8 | 10 |  |
| 2 | АРТЕЗИАНСКИЕ СКВАЖИНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция |  |  | областной бюджет |  |  | 180 | 180 | 180 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения |  |  | 20 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 3 | 600 | Всего: | 600 |  | 200 | 200 | 200 | 1000 |  |
| 2.1.1 | с. Шопша | 1 | 200 | областной бюджет | 180 |  | 180 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 20 |  | 20 |  |  | 700 |  |
| 2.1.2 | с. Ильинское-Урусово | 1 | 200 | областной бюджет | 180 |  |  | 180 |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 20 |  |  | 20 |  | 200 |  |
| 2.1.3 | д. Шалаево | 1 | 200 | областной бюджет | 180 |  |  | 180 |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 20 |  |  | 20 |  | 100 |  |
| 2.2 | Строительство |  |  | областной бюджет |  |  |  | 1350 | 1350 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения |  |  |  | 150 | 150 |  |  |
|  |  | 2 | 3000 | Всего: | 3000 |  |  | 1500 | 1500 | 1000 |  |
| 2.2.1 | с. Шопша | 1 | 1500 | областной бюджет | 1350 |  |  | 1350 |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 150 |  |  | 150 |  | 700 |  |
| 2.2.2 | с. Ильинское-Урусово | 1 | 1500 | областной бюджет | 1350 |  |  |  | 1350 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 150 |  |  |  | 150 | 300 |  |