АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2010   № 1554

Об утверждении районной целевой программы

«Развитие информатизации Гаврилов-Ямского

муниципального района» на 2011-2013 годы

В соответствии с постановлением Правительства области от 15.07.2010   № 490-п «О Концепции Областной целевой программы развития информатизации Ярославской области на 2011-2013 годы и перспективу до 2015 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить районную целевую программу «Развитие информатизации Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2011-2013 годы (Приложение).

- Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Администрации муниципального района Ширшину М. Ю.

- Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

муниципального района							Н.И.Бирук

Приложение к постановлению

Администрации

муниципального района

от 10.11.2010 № 1554

(c изменениями внесенными постановлением Администрации

муниципального района

от 28.07.2011 № 1073,

от 09.07.2012 № 984)

Районная целевая программа

«Развитие информатизации

Гаврилов-Ямского муниципального района»

на 2011-2013 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | районная целевая программа «Развитие информатизации Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2011-2013 год (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального района |
| Основание разработки Программы | Поручение Губернатора области |
| Куратор Программы | Ширшина Марина Юрьевна – управляющий делами Администрации муниципального района |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального района, структурные подразделения Администрации муниципального района |
| Цели и задачи Программы | цели Программы: - создание условий для развития информационного общества на территории района; - повышение качества и доступности муниципальных услуг на основе перевода их в электронный вид; - построение современной инфраструктуры обмена информацией органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований области для принятия управленческих решений; задачи Программы: - внедрение информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в отраслях социальной сферы; - обучение сотрудников социальной сферы использованию ИКТ; - создание условий для повышения грамотности населения в сфере информационных технологий (далее – ИТ); - обеспечение развития телекоммуникационной инфраструктуры муниципального района; - создание и развитие центров общественного доступа к информационным ресурсам и услугам; - создание технологической инфраструктуры реализации поэтапного перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде; - разработка нормативно-правовой базы предоставления муниципальных услуг в электронном виде; - разработка информационных систем, обеспечивающих предоставление муниципальных услуг в электронном виде; - перевод муниципальных услуг в электронный вид с учетом их совершенствования; - обеспечение доступности для граждан информации о деятельности органов местного самоуправления (далее - ОМСУ) оказываемых ими муниципальных услугах; - создание и развитие информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ; |
| Сроки (этапы) реализации Программы | 2011-2013 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Всего средств – 9,815 млн. рублей, в том числе: 9,515 млн. рублей из средств областного бюджета, в том числе: 2011 год – 3,714 млн. рублей; 2012 год – 2,924 млн. рублей; 2013 год – 2,877 млн. рублей; 0,30 млн. рублей из средств местных бюджетов; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - повышение эффективности местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с ОГВ, качества и оперативности предоставления государственных услуг; - формирование на территории Гаврилов-Ямского муниципального района современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий; - повышение качества образования, медицинского обслуживания, социальной защиты населения, развитие системы культурного и гуманитарного просвещения на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий; - развитие экономики Гаврилов-Ямского муниципального района на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий; - повышение эффективности управления движением транспортных средств, уровня безопасности перевозок пассажиров, специальных и опасных грузов, проведения геодезических и кадастровых работ в соответствии с требованиями Федерального закона от 14 февраля 2009 года № 22-ФЗ «О навигационной деятельности»; - повышение эффективности градостроительной деятельности в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации по созданию информационных систем обеспечения градостроительной деятельности; - обеспечение технической защиты информационных ресурсов органов местного самоуправления в соответствии с действующими нормативными документами |

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| Финансовые ресурсы: | млн. руб. |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  | 9,515 | 3,714 | 2,924 | 2,877 |
| - местные бюджеты (справочно) |  | 0,30 | 0,05 | 0,20 | 0,05 |

I. Содержание проблемы.

Современные тенденции развития человечества приводят к постепенному переходу от индустриального общества к информационному, в котором научное знание и информация становятся определяющими факторами для развития социально-экономической, политической и культурной сфер жизни людей. Основные цели и задачи органов государственной власти Российской Федерации по содействию этому процессу сформулированы в «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации», утвержденной Президентом РФ 07.02.2008, и Послании Президента Федеральному Собранию 12.11.2009. Необходимым условием построения информационного общества является процесс информатизации, означающий широкомасштабное применение информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для удовлетворения информационных и коммуникационных потребностей граждан, организаций, местных органов власти и государства. Социальная направленность информатизации выражается, прежде всего, в предоставлении гражданам возможностей реализовать свои конституционные права на доступ к открытым информационным ресурсам, в развитии индустрии и инфраструктуры информационных, компьютерных и телекоммуникационных услуг.

В 2009 году проблема перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде была определена руководством Российской Федерации как приоритетная государственная задача. Целями перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид являются повышение их качества и доступности для населения, повышение уровня открытости и социальной ориентированности государственного управления и местного самоуправления. «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации» предусматривает доведение к 2015 году доли государственных услуг, которые население может получить с использованием ИКТ, в общем объеме государственных услуг, до 100 процентов. Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р 58 первоочередные государственные и муниципальные услуги должны быть переведены в электронный вид уже к 01 января 2014 года.

На сегодняшний день в Ярославской области ведется Электронный региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ярославской области, утвержденный постановлением Правительства области от 02.06.2010 № 374-п «Об Электронном региональном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Ярославской области», действует Интернет-портал государственных и муниципальных услуг Ярославской области, начат процесс перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид. Для обеспечения своевременного и качественного перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид необходимы координация усилий всех органов исполнительной власти и местного самоуправления области, планомерная работа под контролем Правительства области, эффективное межведомственное взаимодействие. Кроме того, начало обращения юридически значимых электронных документов предъявляет принципиально новые требования к информационной безопасности и надежности функционирования ИТ - инфраструктуры. Решение этой задачи является самостоятельным направлением деятельности. Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид в рамках данной Программы позволит качественно и в установленные Правительством Российской Федерации сроки достичь необходимых результатов.

Сохраняется высокий уровень цифрового неравенства муниципальных образований в использовании ИКТ. Отсутствие конкурентного рынка связи в ряде сельских районов приводит к неравномерному использованию сети Интернет и доступу к ней домашних хозяйств и организаций. Другими причинами существенного неравенства при использовании ИКТ являются низкие доходы и низкий уровень компьютерной грамотности ряда социальных групп населения.

Сохраняется низкий уровень оснащенности средствами ИКТ муниципальных учреждений здравоохранения, культуры и образования, необходимо развитие инфраструктуры их доступа к информационным ресурсам с использованием сети Интернет. Кроме того, требует решения проблема недостаточной компетенции работников муниципальных учреждений в области информационных технологий (далее – ИТ).

Сохраняются значительные различия между органами государственной власти в использовании ИКТ в своей деятельности, результаты внедрения таких технологий носят преимущественно локальный ведомственный характер. На начальной стадии развития находятся многие государственные информационные системы, содержащие учетную информацию о ключевых объектах государственного управления. Недостаточными темпами развивается инфраструктура публичного (общественного) доступа населения к сайтам органов государственной власти и другие средства информационно-справочной поддержки и обслуживания населения.

Не сформирована инфраструктура, обеспечивающая информационную безопасность электронных форм взаимодействия органов государственной власти между собой, с населением и организациями. Неконтролируемый рост объемов информации о гражданах, организациях и объектах хозяйственного оборота, содержащейся в государственных информационных системах регионального уровня, в условиях отсутствия эффективных механизмов контроля её использования также создает угрозу нарушения прав граждан. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» решение этой проблемы возложено на органы исполнительной власти субъектов федерации.

С развитием Российской глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) появилась возможность использовать результаты космической деятельности для решения ряда задач социально-экономического развития региона: повышения эффективности управления движением транспортных средств по территории области и уровня безопасности перевозок пассажиров, специальных и опасных грузов, повышения точности и сокращения времени проведения геодезических и кадастровых работ. Федеральный закон Российской Федерации от 14.02.2009 №22-ФЗ «О навигационной деятельности» предписывает органам исполнительной власти регионов обеспечить навигационным оборудованием транспортные средства, находящиеся в собственности субъектов федерации.

II Цели и задачи программы

Цели Программы:

- повышение качества и доступности муниципальных услуг на основе перевода их в электронный вид;

- создание системы государственной поддержки привлечения инвестиций в отрасль информационных технологий на территории Гаврилов-Ямского района;

- создание условий для развития информационного общества на территории района;

- построение эффективной системы доставки информации для принятия управленческих решений, в том числе за счет создания интегрированного информационного пространства и использования ИКТ.

Задачи Программы:

- внедрение информационно-коммуникационных технологий в отраслях социальной сферы;

- обучение сотрудников социальной сферы использованию информационно-коммуникационных технологий;

- создание условий для повышения компьютерной грамотности населения;

- обеспечение развития телекоммуникационной инфраструктуры Гаврилов-Ямского района;

- создание и развитие центров общественного доступа к информационным ресурсам и услугам;

- обеспечение доступности информирования граждан о деятельности органов власти и оказываемых ими муниципальных услугах;

- создание технологической инфраструктуры реализации поэтапного перехода на предоставление услуг в электронном виде;

- разработка нормативной правовой базы предоставления муниципальных услуг в электронном виде;

- перевод муниципальных услуг в электронный вид с учетом их совершенствования;

- разработка информационных систем, обеспечивающих предоставление услуг в электронном виде;

- развитие высокоскоростной мультисервисной информационно-телекоммуникационной сети (МИТС) органов местного самоуправления области;

- развитие корпоративной телефонной сети органов местного самоуправления области;

- создать и развить информационные системы обеспечения деятельности органов местного самоуправления.

Перечень программных мероприятий, предполагающих участие ОМСУ

Тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, млн. руб. |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Цель - создание условий для развития информационного общества на территории области |  |  |  |  |  |
| 1.1. Задача - внедрение информационно-коммуникационных технологий в отраслях социальной сферы |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Развитие информационно-технологической инфраструктуры медицинских учреждений, включая проведение работ по созданию и развитию компьютерных сетей, приобретение технических средств, программного обеспечения, внедрение систем информационной безопасности и защиты персональных данных, создание телемедицинских центров, создание единой областной справочной телефонной службы | 150 - | 120 - | 100 - | ДЗФ, ДИС |
| 1.1.3. | Оснащение выездных бригад скорой медицинской помощи мобильными программно-техническими комплексами связи для обеспечения оперативного взаимодействия со станциями скорой помощи | 150 | 120 | 100 | ДЗФ |
| 1.1.4. | Проектирование и разработка Интернет-портала здравоохранения Ярославской области, создание Интернет-сайтов учреждений здравоохранения | - | - | 50 - | ДЗФ, УОР |
| 1.1.7 | Информатизация образовательных учреждений различных типов (дополнительного образования детей, дошкольных, детских домов): подключение к сети Интернет, обеспечение компьютерной техникой, обучение персонала | 150 | 150 | 150 |  |
| 1.1.8. | Увеличение скорости доступа учреждений системы образования к сети Интернет | 20 - | 20 - | 20 - | ДО, ДИС |
| 1.1.9. | Внедрение свободного программного обеспечения |  |  |  |  |
| 1.1.10. | Внедрение регионального сегмента основанной на ИКТ централизованной системы управления качеством образования и поддержки образовательных процессов | 200 | 80 | 80 | ДО |
| 1.1.12. | Разработка и внедрение в учреждения среднего образования информационных систем для управления деятельностью и предоставления услуг в электронном виде ( в т.ч. поддержка системы электронных дневников) | 150 | 80 | 80 | ДО |
| 1.1.13. | Подключение общедоступных публичных государственных и муниципальных библиотек и музеев области к сети Интернет (Управление культуры, методический кабинет, МУК поселений , библиотек поселений – 1.1.1;1.1.10;1.1.16;1.1.22;1.1.24) | 351 - | 342 - | 396 - | ДК, ДИС |
| 1.1.14. | Развитие информационно-технологической инфраструктуры государственных и муниципальных учреждений культуры, включая проведение работ по созданию и развитию компьютерных сетей, приобретение технических средств, программного обеспечения, создание. Центра обработки данных о деятельности библиотек области(;1.1.3;1.1.11; 1.1.9;1.1.25;1.1.20) | 159 100 | 159 100 | 159 100 | ДК, ДИС |
| 1.1.15. | Приобретение оборудования, программного обеспечения и проведение работ по переводу библиотечных и музейных фондов в электронный вид (;1.1.13 | 250 | 150 | 150 | ДК |
| 1.1.17. | Проектирование и разработка Интернет-портала «Культура Ярославского края», создание Интернет-сайтов учреждений культуры области(;1.1.21;1.1.16;1.1.15) | 207 | 72 | 72 | ДК, ДИС |
| 1.1.18. | Развитие информационно-технологической инфраструктуры архивных учреждений области, включая проведение работ по созданию и развитию компьютерных сетей, приобретение технических средств, программного обеспечения | 51 - | 24 - | 24 - | УДА, ДИС |
| 1.1.19. | Приобретение оборудования, программного обеспечения и проведение работ по переводу архивных фондов в электронный вид | 6 - | - - | - - | УОР, УДА |
| 1.1.20. | Создание на базе Государственного архива Ярославской области «Областного центра хранения данных открытого доступа», создание Интернет-сайтов архивных учреждений муниципальных образований области | - - | 40 - | - - | УОР, УДА |
| 1.1.22. | Проектирование и разработка единого интерактивного туристического Интернет-портала Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области(1.1.7) | 50 | 50 | 50 | ДК, ДИС |
| 1.2. Задача – обучение сотрудников социальной сферы использованию информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Обучение работников медицинских учреждений использованию информационно-коммуникационных технологий | 5 | 10 | 10 | ДЗФ |
| 1.2.2. | Развитие информационно-технической инфраструктуры межшкольных методических центров и экспериментальных площадок, включая проведение работ, приобретение технических средств и программного обеспечения для разработки и апробации инновационных технологий обучения, основанных на использовании современных ИКТ | 120 | 40 | 35 | ДО |
| 1.2.3. | Обучение работников архивных учреждений использованию информационно-коммуникационных технологий | 5 | 10 | - | УДА |
| 1.2.4. | Обучение работников государственных учреждений культуры использованию информационно-коммуникационных технологий | 100 | 100 | 100 | ДК |
| 1.2.5. | Приобретение технических средств и программных обеспечения для ведения дистанционных мастер-классов по обучению различным видам декоративно-прикладного и художественного творчества | 50 | 50 | 50 | УКТСиМП |
| 1.3. Задача – создание условий для повышения компьютерной грамотности населения |  |  |  |  |  |
| 1.4. Задача – обеспечение развития телекоммуникационной инфраструктуры Ярославской области |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Создание условий для привлечения инвестиций в развитие телекоммуникационной инфраструктуры Ярославской области** | - | - | - | ДИС |
| 1.5. Задача – создание и развитие центров общественного доступа к информационным ресурсам и услугам |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Создание бесплатных центров общественного доступа к сети Интернет на базе библиотек, Домов Культуры | 500 | 500 | 500 | ДК |
| 1.5.2. | Создание мест бесплатного доступа к сети Интернет в зданиях администраций муниципальных районов |  | 50 |  | ДИС |
| 1.6. Задача – обеспечение доступности информирования граждан о деятельности органов власти и оказываемых ими государственных и муниципальных услугах |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Размещение в СМИ информации о порядке предоставления гражданам государственных услуг в электронном виде. Проведение конференций, выставок и семинаров на тему формирования информационного общества в Ярославской области. | 10 | 10 | 10 | УкиОС |
| 2. Цель – повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг на основе перевода их в электронный вид |  |  |  |  |  |
| 2.1. Задача – создание технологической инфраструктуры реализации поэтапного перехода на предоставление услуг в электронном виде |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Приобретение, установка и обслуживание системных технических средств и системного программного обеспечения для реализации перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде (установка терминалов) | 10 | 10 | 10 | ДИС |
| 2.2. Задача – разработка нормативной правовой базы предоставления государственных и муниципальных услуг Ярославской области в электронном виде |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Подготовка изменений в акты органов исполнительной власти Ярославской области, а также в правовые акты органов местного самоуправления для реализации перехода на оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде | - | - | - | ОИВ |
| 2.2.3. | Формирование административных регламентов предоставления услуг в электронном виде | - | - | - | ОИВ |
| 2.3. Задача – перевод государственных услуг Ярославской области в электронный вид с учетом их совершенствования |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Разработка, внедрение и модернизация информационных систем для обеспечения возможности заявителей в целях получения государственных и муниципальных услуг представлять документы в электронном виде с использованием Интернет-портала государственных и муниципальных услуг Ярославской области (для государственных и муниципальных услуг, включенных в Календарный план по переходу Ярославской области на оказание первоочередных государственных (муниципальных) услуг в электронном виде) | - | - - | - - | УОР ДИА |
| 2.3.2. | Разработка, внедрение и модернизация информационных систем для обеспечения возможности заявителей осуществлять с использованием Интернет-портала государственных и муниципальных услуг мониторинг хода предоставления услуги (для государственных и муниципальных услуг, включенных в Календарный план по переходу Ярославской области на оказание первоочередных государственных (муниципальных) услуг в электронном виде) | - | - | - - | УОР, ДИА |
| 2.3.3. | Разработка, внедрение и модернизация информационных систем для обеспечения возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Интернет-портале государственных и муниципальных услуг Ярославской области, в случае, если это не запрещено федеральным законом (для государственных и муниципальных услуг, включенных в Календарный план по переходу Ярославской области на оказание первоочередных государственных (муниципальных) услуг в электронном виде) | - | - | - | УОР, ДИА |
| 2.4. Задача – разработка информационных систем, обеспечивающих предоставление услуг в электронном виде |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. | Закупка технических средств, средств связи, программного обеспечения и проведение работ в целях создания автоматизированной системы учета государственного и муниципального имущества Ярославской области | 380 | 84 | 84 | ДУГИ |
| 4. Цель – построение эффективной системы сбора и анализа информации для принятия управленческих решений на основе использования ИКТ |  |  |  |  |  |
| 4.1. Задача – развитие высокоскоростной мультисервисной информационно-телекоммуникационной сети (МИТС) органов государственной власти и местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | Приобретение оборудования, программного обеспечения и проведение работ для развития систем информационной безопасности сетей передачи данных, жизнеобеспечения и охраны ИТ-инфраструктуры, управления ИТ-услугами, для защиты информационных систем персональных данных, технической защиты помещений в соответствии с требованиями ФСТЭК, а также для создания удостоверяющего центра ОИВ ЯО (проверка 1раз 2года , сигнализация , защита ИСПДН) | 140 | 60 | 60 | ДИС |
| 4.1.4. | Развитие телекоммуникационной сети в муниципальных районах (МР), модернизация узлов доступа и расширение скорости потока до 100 Мбит/сек, подключение администраций сельских поселений к МИТС( сеть, IP-телефон) | 80 | 330 | 40 | ДИС |
| 4.2. Задача – развитие корпоративной телефонной сети органов государственной власти и органов местного самоуправления области |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Развитие корпоративной телефонной сети органов государственной власти области и местного самоуправления, модернизации видеоконференц-связи ( ЕДДС, IP – телефония, новые абоненты) | 60 | 70 | 80 | ДИС |
| 4.2.2. | Техническое оснащение дежурно-диспетчерских служб, оперативных служб муниципальных образований компьютерным оборудованием, средствами связи для приема и обработки вызовов граждан, а также для оперативного управления мобильными подразделениями службы пожарной охраны и службы реагирования в чрезвычайных ситуациях и обеспечения информационного взаимодействия с ними | - | - | - | ДИС, ГУ МЧС |
| 4.3. Задача – создание и развитие информационных систем обеспечения деятельности органов государственной власти и местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Закупка технических средств, программного обеспечения и проведение работ в целях создания Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) муниципальных образований Ярославской области |  |  |  | УОР, ДС |
| 4.3.4 | Приобретение, установка и обслуживание системных технических средств и системного лицензионного программного обеспечения в целях развития информационных систем обеспечения деятельности органов государственной власти и местного самоуправления (оборудование и программное обеспечение) | 150 150 | 170 170 | 170 170 |  |
| 4.4. Задача - обеспечение эффективного использования результатов космической деятельности для социально-экономического развития региона |  |  |  |  |  |
| 4.4.4. | Создание системы мониторинга школьных перевозок (школьные автобусы – установка и обслуживание оборудования ГЛОНАСС/GPS ) | 5 | 29 | 53 | ДО ГУ МЧС |
| 4.4.5. | Создание системы мониторинга транспортных средств службы скорой медицинской помощи (машины скорой помощи – установка и обслуживание оборудования ГЛОНАСС/GPS) | 5 | 24 | 24 | ДЗФ |
|  | ИТОГО | 3764 | 3224 | 2927 |  |

** - мероприятие предполагает софинансирование из внебюджетных источников.

Список сокращений наименований органов исполнительной власти и структурных подразделений Правительства Ярославской области:

ДИС - департамент информатизации и связи Ярославской области;

ДИА - департамент информационно-аналитического обеспечения органов государственной власти Ярославской области;

ДЗФ – департамент здравоохранения и фармации Ярославской области;

ДО – департамент образования Ярославской области;

ДК – департамент культуры Ярославской области;

ДС – департамент строительства Ярославской области;

ДДХиТ – департамент дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области;

ДЭР – департамент экономического развития Ярославской области;

ДУГИ – департамент по управлению государственным имуществом Ярославской области;

ДГРХД – департамент государственного регулирования хозяйственной деятельности;

УДА – управление по делам архивов Правительства Ярославской области;

УКиОС – управление коммуникаций и общественных связей Правительства Ярославской области;

УОР - управление Правительства области по организационному развитию органов исполнительной власти области;

УВЗО – управление Правительства Ярославской области по взаимодействию с законодательными органами;

ГУ МЧС – главное управление министерства по чрезвычайным ситуациям по Ярославской области;

УВД – управление внутренних дел по Ярославской области;

ОИВ - органы исполнительной власти Ярославской области.