АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2010   № 1830

Об утверждении муниципальной  целевой

программы «Комплексная программа

модернизации и реформирования

жилищно-коммунального хозяйства

Гаврилов-Ямского муниципального района »

на 2011-2014 годы

В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от  02.11.2010 № 820-п  «Об утверждении областной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2011-2014 годы  и внесении изменений в постановление Правительства области от 26.11.2008 № 626-п»   и руководствуясь статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу  «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района » на 2011-2014 годы

(Приложение ).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя Главы Администрации муниципального района  Серебрякова В.И.

3. Данное постановление разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

4. Постановление вступает в силу с момента  подписания.

Глава Администрации

муниципального района                                                                          Н.И.Бирук

Приложение

к постановлению Администрации

Гаврилов- Ямского

муниципального района

от 16.12.2010 № 1830

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ

И РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА»

НА 2011-2014 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы |  | муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района » на 2011-2014 годы (далее - Программа) |
| --- | --- | --- |
| Заказчик Программы |  | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Основание разработки Программы |  | - Постановление Правительства Ярославской области от 02.11.2010 № 820-п «Об утверждении областной целевой программы “Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области” на 2011-2014 годы» |
| Куратор Программы |  | Первый заместитель Главы Администрации муниципального района Серебряков В.И. |
| Ответственный исполнитель Программы |  | Отдел муниципального хозяйства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Основной разработчик Программы |  | Отдел муниципального хозяйства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, МАУ «Служба заказчика» |
| Цели и задачи Программы |  | Цели Программы - обеспечение к 2014 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества и доступная стоимость коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры; Задачи Программы: - создание долгосрочных механизмов ресурсного обеспечения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с участием средств собственников помещений в многоквартирных домах, средств бюджетов всех уровней и кредитных ресурсов; - отработка механизма предоставления льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме; - развитие конкуренции в управлении жилищным фондом и его обслуживании, привлечение бизнеса к управлению и инвестированию в жилищную сферу; - развитие механизмов частно-государственного партнёрства в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг; - финансовое оздоровление организаций коммунального комплекса; - сокращение дотирования предприятий жилищно-коммунального комплекса и переход к оплате населением стоимости жилищно-коммунальных услуг по экономически обоснованным тарифам; - повышение уровня газификации населённых пунктов, особенно в сельской местности; - модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов; - информационно-пропагандистское сопровождение реформы жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) |
| Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы |  | - уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры; - удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей в результате модернизации; - удельный расход топлива на выработку тепловой энергии в результате модернизации; - уровень газификации жилищного фонда в муниципальном районе; - доля коммерческих организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале Гаврилов-Ямского муниципального района не более чем 25 процентов; - доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, с долей участия в уставном капитале Гаврилов-Ямского муниципального района не более чем 25 процентов; - доля организаций, перешедших на долгосрочное тарифное регулирование в сфере теплоснабжения; - доля организаций, перешедших на долгосрочное тарифное регулирование в сфере холодного водоснабжения; - доля организаций, перешедших на долгосрочное тарифное регулирование в сфере водоотведения и очистки сточных вод; - доля площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов Гаврилов-Ямского муниципального района, требующих капитального ремонта; - снижение кредиторской задолженности организаций ЖКХ с учетом изменения индекса цен на жилищно-коммунальные услуги; - снижение дебиторской задолженности организаций ЖКХ с учетом изменения индекса цен на жилищно-коммунальные услуги; - доля бюджетного финансирования к объему реализуемых жилищно-коммунальных услуг; - сбор платежей населения за жилищно-коммунальные услуги в среднем по муниципальному району; |
| Срок реализации Программы |  | 2011-2014 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы |  | общая потребность в финансовых средствах с учетом потребности в средствах областного бюджета и местного бюджета 79280 тыс. рублей, в том числе: -средства областного бюджета - 57088 тыс.руб. ; -средства местного бюджета- 22192 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |  | наиболее важными конечными результатами реализации Программы являются: - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с базового уровня 63 процента до 53 процентов; - снижение удельного веса потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей в результате модернизации с базового уровня 19 процентов до 15 процентов; - снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии в результате модернизации с базового уровня 168 до 163 кг у. т на 1 Гкал; - повышение уровня газификации жилищного фонда в муниципальном районе с базового уровня 60.8 процента до 69,5 процента; - увеличение доли коммерческих организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале Ярославской области и (или) муниципальных образований области не более чем 25 процентов с базового уровня 44 процентов до 84 процентов; - увеличение доли организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, с долей участия в уставном капитале Ярославской области и (или) муниципальных образований не более чем 25 процентов с базового уровня 50 процентов до 80 процентов; - увеличение доли организаций, перешедших на долгосрочное тарифное регулирование: - в сфере теплоснабжения до 50 процентов; - в сфере холодного водоснабжения до 50 процентов; - в сфере водоотведения и очистки сточных вод до 50 процентов; - увеличение доли площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов Гаврилов-Ямского района, требующих капитального ремонта, с базового уровня 2,37 процента до 15,38 процента; - снижение кредиторской задолженности организаций ЖКХ по сравнению с 2010 годом с учетом изменения индекса цен на жилищно-коммунальные услуги до 10,0 процента; - снижение дебиторской задолженности организаций ЖКХ по сравнению с 2010 годом с учетом изменения индекса цен на жилищно-коммунальные услуги до 3,0 процента; - снижение доли бюджетного финансирования к объему реализуемых жилищно-коммунальных услуг с базового уровня 5,4 процента до 4,42 процента; - повышение сбора платежей населения за жилищно-коммунальные услуги в среднем по области с базового уровня 95,5 процента до 97,5 процента; - увеличение количества печатных и электронных средств массовой информации, участвующих в конкурсе на лучшую публикацию в средствах массовой информации Ярославской области по информационно-пропагандистскому сопровождению реформы ЖКХ с базового уровня 10 единиц до 16 единиц; |
| Ответственные лица для контактов |  | Соломатин Иван Васильевич (48534) 2 46 80 Долотцева Наталия Олеговна (48534) 2 33 24 |

ВВЕДЕНИЕ

Основные проблемы отрасли жилищно-коммунального хозяйства

Гаврилов-Ямского муниципального района

Жилищно-коммунальное хозяйство (далее – ЖКХ) является одной из важных сфер экономики Гаврилов-Ямского района, которая тесно связана с обеспечением жизнедеятельности населения, предприятий и  организаций района. Общество предъявляет справедливые требования, желая видеть в ЖКХ безаварийную, более «прозрачную» по формам работы отрасль.

В  течение последних лет отрасль претерпевает  серьезные изменения, осуществляется её  дальнейшее развитие на основе проведения реформирования ЖКХ, являющегося составной частью преобразований экономики и неразрывно связанного с целями и задачами территориального планирования муниципального района.

Анализ изменений, произошедших в ЖКХ района, показывает, что факторами успеха (сильными сторонами)  в отрасли являются:

- создание правовых и организационных основ государственной политики в отрасли, определение её приоритетных направлений и отработка          механизмов реализации;

- постепенное повышение доли населения в оплате жилищно-коммунальных услуг с одновременным применением мер адресной                социальной поддержки малообеспеченных слоёв населения;

- формирование конкурентной среды;

- осуществление постепенного перехода к новым формам управления жилищным фондом;

- реализация мероприятий по газификации, модернизации объектов инженерной инфраструктуры и энергоресурсосбережению, основной целью которых является рациональное использование энергоресурсов, исключение непроизводительных затрат при производстве коммунальных услуг.

Вместе с тем наряду с положительными результатами преобразований пока не удалось обеспечить существенного улучшения ситуации в сфере ЖКХ  и обеспечить комфортные и безопасные условия проживания населения, что обусловлено наличием слабых сторон (проблем) отрасли ЖКХ.

До недавнего времени имело место негативное изменение экономических условий функционирования организаций коммунального комплекса, связанное с резким падением уровня доходов населения.

Такое положение не могло не отразиться на экономическом положении ЖКХ муниципального района. Предприятия отрасли, не имея достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не производили инвестиций в основные производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки. Все это привело к ряду проблем, основными из которых являются:

- недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с новым строительством;

- неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;

- высокий процент износа объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, составляющий более 60 процентов;

- высокий уровень потерь тепловой энергии (более 19 процентов) в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Потери  прежде всего  связаны с техническим состоянием сетей, более трети которых нуждаются  в замене;

- низкий коэффициент использования основных фондов отрасли;

- недостаточный объём средств, направляемых на модернизацию       объектов коммунальной инфраструктуры;

- наличие сверхнормативных затрат энергетических ресурсов на производство коммунальных услуг;

- низкий уровень газификации жилищного фонда;

- высокая доля непроизводительных расходов;

- низкая эффективность системы управления в ЖКХ, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными;

-  сложное финансовое состояние организаций ЖКХ.

Указанные слабые стороны отрасли усугубляются одновременным проведением реформы местного самоуправления и передачей полномочий в сфере ЖКХ на уровень вновь образованных поселений в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Выявление сильных и слабых сторон в области ЖКХ важно прежде всего в контексте анализа возможностей и угроз, которые позволяют им реализоваться в том или ином направлении.

К угрозам следует отнести:

- невозможность перехода отрасли на рыночные отношения;

- увеличение  затрат на производство жилищно-коммунальных услуг;

- недофинансирование отрасли из бюджетов всех уровней;

- низкая привлекательность отрасли для инвесторов по причине наличия высоких рисков вложения средств в отрасль ЖКХ;

- нежелание населения вступать в товарищества собственников жилья;

- рост неплатежей населения за услуги ЖКХ;

Реализации мероприятий по решению имеющихся в отрасли проблем       будут способствовать:

- наличие нормативной базы, которая позволяет проводить эту работу;

- заинтересованность и готовность муниципальных образований к участию в совместной работе по решению имеющихся проблем;

- использование достижений в практике организации и работы ЖКХ

- получение софинансирования из областного бюджета;

- внедрение кредитно-финансовых механизмов развития коммунальной инфраструктуры, в том числе на базе институтов частно-государственного партнёрства.

Таблица анализа ситуации, сложившейся в сфере ЖКХ  муниципального района, указана в приложении к Программе.

Если имеющиеся проблемы отрасли не будут решены в рамках предполагаемой муниципальной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2011-2014 годы (далее - Программа), то возможны следующие социальные последствия и чрезвычайные ситуации эпидемиологического и техногенного характера:

- рост количества аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ;

- ухудшение экологического состояния территорий района;

- сохранение низкого уровня газификации в сельской местности;

- снижение  качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- повышение износа объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда;

- увеличение потерь энергетических ресурсов в процессе их доставки потребителям;

- невозможность обеспечения технического перевооружения и реконструкции отрасли;

- снижение надёжности работы систем жизнеобеспечения.

Таким образом, из анализа сильных и слабых сторон, рисков (угроз) и возможностей можно сделать вывод о том,  что, несмотря на угрозы  и риски, существует достаточно позитивных факторов, способных обеспечить успешную реализацию намечаемых мероприятий.

Обоснование необходимости решения проблем отрасли

в рамках Программы

В результате проведённого анализа и возможности финансирования мероприятий Программы из  бюджета муниципального района на начальной стадии её реализации предполагается направить усилия на  устранение следующих слабых сторон и  ликвидацию предполагаемых угроз:

- высокого уровня непроизводительных расходов на производство         жилищно-коммунальных услуг;

- низкого качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- высокого процента  износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение рисков вложения средств в отрасль ЖКХ частными инвесторами;

- низкого уровня газификации населённых пунктов.

Учитывая, что указанные проблемы отрасли ЖКХ носят комплексный характер, требуют значительных бюджетных расходов и не могут быть          решены в пределах одного финансового года, возникает необходимость              и целесообразность их решения программно-целевым методом в рамках       Программы.

Цели, задачи, куратор и исполнители Программы

Цели и задачи модернизации и реформирования ЖКХ Гаврилов-Ямского муниципального района на современном этапе диктуются необходимостью реализации комплекса мер в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», Жилищного кодекса Российской Федерации, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,  утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно - коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы», утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2010 г. № 102-р, Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Федерального закона   от   23   ноября   2009 года  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закона Ярославской области от 11 октября 2006 г. № 60-з «Об энергосбережении в Ярославской области», Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утверждённой постановлением Губернатора Ярославской области от 22 июня 2007 г. № 572, других нормативных правовых актов федерального и регионального уровней.

Целями  Программы  являются обеспечение к 2014 году собственников помещений в многоквартирных домах всеми коммунальными услугами нормативного качества и доступная стоимость коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.

Для реализации целей Программы предполагается решение следующих приоритетных задач:

- создание долгосрочных механизмов ресурсного обеспечения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с участием средств собственников помещений в многоквартирных домах, средств бюджетов всех уровней и  кредитных ресурсов;

- отработка механизма предоставления  льгот по оплате жилого помещения  и коммунальных услуг в денежной форме;

- развитие конкуренции в управлении жилищным фондом и его обслуживании, привлечение бизнеса к управлению и инвестированию в жилищную сферу;

- развитие механизмов частно-государственного партнёрства в сфере предоставления жилищно - коммунальных услуг;

- финансовое оздоровление организаций коммунального комплекса;

- сокращение дотирования предприятий жилищно-коммунального комплекса и переход к оплате населением стоимости жилищно-коммунальных услуг  по  экономически обоснованным тарифам;

- повышение уровня газификации  населённых пунктов, особенно в сельской местности;

- модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий, создания условий для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов;

- информационно-пропагандистское сопровождение реформы ЖКХ.

Куратором   Программы   является  первый  заместитель  Главы Администрации  муниципального района Серебряков В.И.

Ответственным исполнителем Программы является Управление жилищно-коммунального хозяйства. капитального строительства и природопользования Администрации муниципального района .

Исполнителями Программы являются Управление жилищно-коммунального хозяйства. капитального строительства и природопользования, Управление финансов  Администрации муниципального района.

Основные механизмы реализации Программы

Реализация Программы будет направлена, в первую очередь, на преодоление слабых сторон отрасли ЖКХ.

Исполнение Программы будет осуществляться в соответствии с разработанными мероприятиями.

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств областного бюджета, средств местного бюджета и внебюджетных источников  в объёмах, определённых системой программных мероприятий.

Перечисление субсидий из областного бюджета  в бюджет муниципального района осуществляется в установленном порядке.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

По итогам года проводится анализ эффективности Программы на основе целевых индикаторов и показателей.

Сроки реализации Программы

Срок  реализации Программы – 2011-2014 годы.

Объёмы и источники финансирования Программы

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Финансовые ресурсы | тыс. руб. | 79280 | 13426 | 23826 | 24178 | 17850 |
| - областной бюджет | тыс. руб. | 57088 | 9620 | 17100 | 18928 | 11440 |
| -бюджет муниципального района | тыс. руб. | 22192 | 3806 | 6726 | 5250 | 6410 |
| - внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |

Приложение

Таблица анализа ситуации, сложившейся в сфере жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского района

| Факторы успеха (сильные стороны) - создание правовых и организационных основ государственной политики в отрасли, определение её приоритетных направлений и отработка механизмов реализации; - постепенное повышение доли населения в оплате жилищно-коммунальных услуг с одновременным применением мер адресной социальной поддержки малообеспеченных слоёв населения; - завершение приёмки-передачи объектов социальной сферы в муниципальную собственность; - формирование конкурентной среды; - осуществление постепенного перехода к новым формам управления жилищным фондом; - реализация мероприятий по газификации, модернизации объектов инженерной инфраструктуры и энергоресурсосбережению, основной целью которых является рациональное использование энергоресурсов, исключение непроизводительных затрат при производстве коммунальных услуг | Проблемы (слабые стороны) - недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с новым строительством; - неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов; - высокий процент износа объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, который составляет более 60 процентов; - высокий уровень потерь тепловой энергии (более 19 процентов) в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Потери, прежде всего, связаны с техническим состоянием сетей, более трети которых нуждаются в замене; - низкий коэффициент использования основных фондов отрасли; - недостаточный объём средств, направляемых на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры; - наличие сверхнормативных затрат энергетических ресурсов на производство коммунальных услуг; - низкий уровень газификации жилищного фонда 60,8; - высокая доля непроизводительных расходов; - низкая эффективность системы управления в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее – ЖКХ) преобладание административных методов хозяйствования над рыночными; - сложное финансовое состояние организаций ЖКХ |
| --- | --- |
| Возможности - наличие нормативной базы, которая позволяет проводить эту работу; - заинтересованность и готовность муниципальных образований района к участию в совместной работе по решению имеющихся проблем; - использование достижений лучшей практики других регионов России и международного опыта повышения эффективности работы ЖКХ; - получение софинансирования из федерального и областного бюджетов; - внедрение кредитно-финансовых механизмов развития коммунальной инфраструктуры, в том числе на базе институтов частно-государственного партнёрства. | Угрозы (риски) - невозможность перехода отрасли на рыночные отношения; - увеличение затрат на производство жилищно-коммунальных услуг; - недофинансирование отрасли из областного бюджета; - низкая привлекательность отрасли для инвесторов по причине наличия высоких рисков вложения средств в отрасль жилищно-коммунального хозяйства; - рост неплатежей населения за услуги ЖКХ; - усиление влияния федеральных факторов (тарифная политика) на рост стоимости коммунальных услуг. |

Приложение

к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по модернизации и реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Гаврилов-Ямского муниципального района на 2011-2014 годы

| № п/п | Мероприятия (в установленном порядке) | Сроки исполнения | Исполнители (в установленном порядке) | Сумма финансирования, млн. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | В том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цели - обеспечение к 2014 году собственников помещений в МКД всеми коммунальными услугами нормативного качества и доступная стоимость коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 1 - создание долгосрочных механизмов ресурсного обеспечения капитального ремонта общего имущества в МКД с участием средств собственников помещений в МКД, средств бюджетов всех уровней и кредитных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка нормативных правовых актов муниципального района , обеспечивающих проведение капитального ремонта жилищного фонда с использованием средств регионального фонда капитального ремонта МКД | 2011 год | УЖКХСП, УФ, ОСП | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Обеспечение софинансирования регионального фонда капитального ремонта МКД | в течение 2011-2014 годов | УФ, ОСП |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Оказание содействия в работе по проведению капитального ремонта жилищного | -//- | УЖКХКСП | - | - | - | - | - |
| 3. | Задача 2 – отработка механизма предоставления льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Методическая и консультационная работа с организациями, учреждениями по вопросам предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме | В течении 2011-2014 годов | УЖКХКСП , УСЗНТ | - | - | - | - | - |
| 4. | Задача 3 - развитие конкуренции в управлении жилищным фондом и его обслуживании, привлечение бизнеса к управлению и инвестированию в жилищную сферу |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация работы по доведению доли частных организаций по управлению и обслуживанию жилищного фонда до параметров, установленных Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» | В течении 2011-2014 годов | УЖКХКСП , ОСП | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Проведение оценки деятельности управляющих организаций по управлению МКД в соответствии с постановлением Правительства области от 13.07.2009 № 724-п «Об утверждёнии рекомендаций по оценке качества работы управляющих организаций для управления многоквартирными домами в Ярославской области», обобщение и размещение результатов оценки на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в целях содействия увеличению количества участников, добросовестно работающих на рынке жилищных услуг | один раз в полугодие | УЖКХКСП , | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Проведение работы по увеличению доли МКД, в которых цена за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается отдельно по каждому МКД в зависимости от уровня износа данного дома и согласованных с собственниками помещений мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества | -//- | УЖКХКСП , ОСП | - | - | - | - | - |
| 5. | Задача 4 - развитие механизмов частно-государственного партнёрства в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация работы по доведению доли коммерческих организаций коммунального комплекса до параметров, установленных Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» | 2011 год | УЖКХКСП , ОСП | - | - | - | - | - |
| 5.2. | Проведение мониторинга выполнения органами самоуправления поселений условий Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» | 2011 год | УЖКХКСП | - | - | - | - | - |
| 5.3. | Создание условий для привлечения частных инвестиций в проекты по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры | в течение 2011-2014 годов | УЖКХКСП , ОСП | - | - | - | - | - |
| 6. | Задача 5 - финансовое оздоровление организаций коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение мониторинга дебиторской и кредиторской задолженности организаций коммунального комплекса с целью оптимизации структуры оборотных средств, направленных на стабилизацию финансово-экономического состояния организаций ЖКХ | в течение 2011-2014 годов | ОЖКХ | - | - | - | - | - |
| 6.2. | Организация работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности населения в организациях ЖКХ | -//- | ОЖКХ | - | - | - | - | - |
| 6.3. | Оказание методической помощи предприятиям ЖКХ по организации и проведению претензионной работы по взысканию задолженности за предоставленные услуги и разработке мероприятий по финансовому оздоровлению предприятий | -//- | ОЖКХ | - | - | - | - | - |
| 6.4. | Создание комиссий по работе с неплательщиками жилищно-коммунальных услуг | 2011 год | УЖКХКСП , ОСП | - | - | - | - | - |
| 6.5. | Проведение ежегодной инвентаризации задолженности организаций ЖКК на основании актов сверки, свидетельствующих о взаимном признании сторонами, подписывающими акт, размеров и периода образования задолженности | в течение 2011-2014 годов | ОЖКХ , УФ, ОСП | - | - | - | - | - |
| 6.6. | Организация работы по реструктуризации задолженности организаций ЖКК в соответствии с соглашениями, заключаемыми между организацией ЖКК и соответствующими дебиторами и кредиторами | -//- | ОЖКХ | - | - | - | - | - |
| 7. | Задача 6 - сокращение дотирования предприятий ЖКК и переход к оплате населением стоимости ЖКУ по экономически обоснованным тарифам |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доведение уровня платежей населения за ЖКУ до возмещения экономически обоснованных затрат | в течение 2011-2013 годов | ОЖКХ | - | - | - | - | - |
| 8. | Задача 7 - информационно-пропагандистское сопровождение реформы ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Участие в ежегодном областном конкурсе на лучшую публикацию в СМИ Ярославской области по информационно-пропагандистскому сопровождению реформы ЖКХ | ежегодно | УЖКХКСП, РРГ |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Распространение информации в формате видеороликов по вопросам управления МКД | 2011 год | ОЖКХ, РРГ | - | - | - | - | - |
| 8.3. | Доведение до населения буклетов по вопросам оплаты ЖКУ и проведения капитального ремонта МКД | 2011 год | ОЖКХ, ОСП | - | - | - | - | - |
| 8.4. | Подготовка публикаций для освещения в СМИ вопросов модернизации и реформирования ЖКХ | -//- | УЖКХКСП | - | - | - | - | - |
| 8.7. | Участие в ежегодном конкурсе на лучшую организацию сферы ЖКХ Ярославской области в целях выявления наиболее эффективно работающих организаций ЖКХ, пропаганды и распространения передового опыта, мобилизации коллективов на осуществление реформы ЖКХ | в течение 2011-2014 годов | ОЖКХ , РП |  |  |  |  |  |
| 9. | Задача 8 - модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий, создания условий для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Разработка схем теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | 2011 год | УЖКХКСП , ОСП | - | - | - | - | - |
| 9.2. | Реализация Плана мероприятий по строительству, реконструкции систем и объектов теплоснабжения на 2011-2014 годы | в течение 2011-2014 годов | УЖКХКСП , ОСП |  |  |  |  |  |
| 10. | Задача 9 - повышение уровня газификации населённых пунктов, особенно в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация Плана мероприятий по строительству объектов газоснабжения | в течение 2011-2014 годов | УЖКХКСП , ОСП | 57088.0 ОБ 22210,0 МБ | 9620,0 ОБ 4140,00 МБ | 17100,0 ОБ 6410.0 МБ | 18928.0 ОБ 5250,0 МБ | 11440,0 ОБ 6410,0 МБ |
|  | Итого |  |  | 79298,0 | 13760,0 | 23510,0 | 24178,0 | 17850,0 |

Список используемых сокращений

ОСП – органы  самоуправления поселений муниципального района

ОБ – областной бюджет

МБ – местный бюджет

МКД – многоквартирный дом

УЖКХКСП – Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования

ОЖКХ – отдел жилищно-коммунального хозяйства

УСЗНТ- Управление социальной защиты населения и труда

УФ – Управление финансов

ЖКУ – жилищно-коммунальные услуги

ТСЖ – товарищество собственников жилья

РРГ– редакция районной газеты

РП – руководители предприятий коммунального комплекса

План мероприятий по строительству объектов газоснабжения на 2011 – 2014  годы

тыс.руб.

| № п/п | Наименование стройки (объекта) | Мощность | Наличие проектной документации и экспертизы | Сметная стоимость в текущих ценах | Остаток сметной стоимости на ввод в текущих ценах | Остаток сметной стоимости на ввод в текущих ценах Объем капитальных вложений по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство газопровода д.Поляна – санаторий «Сосновый бор» и газификация жилого дома | 3,5 км / 36 квартир | имеется | 6500.0 | 6500.0 | Всего | 5111.0 | 1389.0 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 4600.0 | 1040.0 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 511.0 | 349.0 | - | - |
| 2 | Газификация жилых домов по ул.Комарова и Зои Зубрицкой в г.Гаврилов-Ям | 38 домов 247 квартир | имеется | 7460.0 | 7460.0 | Всего | 5578.0 | 1882.0 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 5020.0 | 1500.0 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 558.0 | 382.0 | - | - |
| 3 | Строительство газораспределительных сетей от с.Стогинское до д.Путилово, Пасынково, Ульяново, Кадищи, Матвейка, Осенево 1 этап Стогинское - Путилово | 6,05км 62 дома | имеется | 12490.0 | 12490.0 | Всего | - | 6990.0 | 5500.0 | - |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | 6290.0 | 4750.0 | - |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 700.0 | 750.0 | - |
| 4 | Строительство газораспределительных сетей от с.Стогинское до д.Путилово, Пасынково, Ульяново, Кадищи, Матвейка, Осенево (в том числе проектные работы | 20 км 120 домов | нет | 26000.0 | 26000.0 | Всего | - | 4000.0 | 2143.0 | 8000.0 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | 1878.0 | 7000.0 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | - | 4000.0 | 265.0 | 1000.0 |
| 5 | Газификация с.Плещеево в т.ч.проект | 8,5 км 134 дома | нет | 15500.0 | 15500.0 | Всего | 1000.0 | 4465.0 | 11035.0 | - |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | 4070.0 | 9600.0 | - |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1000.0 | 395.0 | 1435.0 | - |
| 6 | Газификация с.Шопша (в том числе проектные работы) | 0.8 км 20домов | нет | 2200.0 | 2200.0 | Всего | - | 200.0 | 2000.0 | - |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | 1800.0 | - |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | - | 200.0 | 200.0 | - |
| 7 | Газификация д.Петраково | 2,5 км 40домов | нет | 5000.0 | 5000.0 | Всего | - | - | - | 800,0 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | - | 800.0 |
| 8 | Газификация г.Гаврилов-Ям в том числе проектные работы | 1.5 км 50 квартир | нет | 3000.0 | 3000.0 | Всего | 1255.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | 900.0 | 900.0 | 900.0 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1255.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 9 | Газификация д.Ступкино | 3.0 км 53 дома | нет | 3900.0 | 3900.0 | Всего | 482.0 | 3900.0 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | 3300.0 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 482.0 | 600.0 | - | - |
| 10 | Газификация базы отдыха «Лесной родник | 3.5 км | нет | 4800.0 | 4800.0 | Всего | - | - | - | 1500.0 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | - | 1500.0 |
| 11 | Газификация с.Ильинское Урусово | 20 км 134 дома | нет | 45000.0 | 45000.0 | Всего | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | - | - |
| 12 | Газификация деревень Ащериха, Артемиха | 8,0 км 31дом | нет | 10500.0 | 10500.0 | Всего | - | - | 2500.0 | 4050.0 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | 3540.0 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | 2500.0 | 510.0 |
| 13 | Строительство газопровода Гаврилов-Ям - д.Строково - с.Лахость | 12,0 км 68 домов | нет | 18000.0 | 18000.0 | Всего | - | - | - | 2500.0 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | - | 2500.0 |
|  | И Т О Г О: |  |  |  |  | Всего | 13426.0 | 23826.0 | 24178.0 | 17850.0 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 9620.0 | 17100.0 | 18928.0 | 11440.0 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 3806.0 | 6726.0 | 5250.0 | 6410.0 |

Приложение

к программе

- МЕТОДИКА

оценки результативности  и эффективности реализации Программы

Оценка результативности и эффективности реализации Программы осуществляются ответственным исполнителем Программы  ежегодно, не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, путём определения степени достижения ожидаемых результатов через соотношение фактических значений показателей с их плановыми значениями.

Показатель результативности реализации Программы (Р) рассчитывается по формуле:

Р = Р1 + Р2 ,

где:

Р1     - показатель результативности для следующих показателей: уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры; удельный вес потерь тепловой энергии в процессе её производства и транспортировки; удельный расход топлива на выработку тепловой энергии; доля бюджетного финансирования к объему реализуемых жилищно-коммунальных услуг; доля обоснованных жалоб граждан по вопросам предоставления льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме  в общем количестве жалоб, поступивших в Администрацию района и  департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области, рассчитывается по формуле:

Р1  = ∑ Ki х (Xi план. / Xi факт.) х 100%,

где:

Xi факт. - значение i-го целевого показателя на конец года;

Xi план. - плановое (целевое) значение показателя;

Ki - весовой коэффициент параметра.

Р2 - показатель результативности для следующих показателей: уровень газификации жилищного фонда в городах и поселках городского типа, уровень газификации жилищного фонда в сельской местности; доля коммерческих организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале муниципального района и (или) муниципальных образований не более чем 25 процентов; доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, с долей участия в уставном капитале муниципального района и (или) муниципальных образований не более  чем 25 процентов; доля организаций, перешедших на долгосрочное тарифное регулирование: в сфере теплоснабжения, в сфере холодного водоснабжения, в сфере водоотведения и очистки сточных вод; доля площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов Гаврилов-Ямского района, требующих капитального ремонта; темп роста кредиторской задолженности организаций жилищно-коммунального хозяйства по сравнению с соответствующим периодом  прошлого года с учетом изменения индекса цен на жилищно-коммунальные услуги; сбор платежей населения за жилищно-коммунальные услуги в среднем по области; количество печатных и электронных средств массовой информации, участвующих в конкурсе на лучшую публикацию в средствах массовой информации муниципального района по информационно-пропагандистскому сопровождению реформы жилищно-коммунального хозяйства, рассчитывается по формуле:

Р2  = ∑ Ki х (Xi факт. / Xi план.) х 100%,

где:

Xi_факт. - значение i-го целевого показателя на конец года;

Xi_план. - плановое (целевое) значение показателя;

Ki - весовой коэффициент параметра.

При значении показателя результативности реализации Программы      95 процентов и более результативность реализации Программы признается высокой, при значении от 90 до 95 процентов – средней,  при значении          90 процентов и менее - низкой.

Показатель эффективности реализации Программы (R) рассчитывается по формуле:

R =  Р / (F тек. / F план. ) х100%,

где:

Р - показатель результативности;

F план. - плановая сумма финансирования за текущий год по Программе;

F тек. - сумма финансирования на текущую дату

При значении показателя эффективности реализации Программы         95 процентов и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении от 85 до 95 процентов – средней,  при значении          85 процентов и менее - низкой.

При расчёте результативности, эффективности реализации Программы  применяются следующие целевые показатели и их весовые коэффициенты:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Значение весового коэффициента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | 0,08 |
| 2. | Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе её производства и транспортировки до потребителей | 0,08 |
| 3. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | 0,08 |
| 4. | Уровень газификации жилищного фонда муниципального района | 0,08 |
| 5. | Доля коммерческих организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале муниципального района и (или) муниципальных образований не более чем 25 % | 0,08 |
| 6. | Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, с долей участия в уставном капитале муниципального районе и (или) муниципальных образований не более чем 25 % | 0,08 |
| 7. | Доля организаций, перешедших на долгосрочное тарифное регулирование: |  |
|  | - в сфере теплоснабжения | 0,06 |
|  | - в сфере холодного водоснабжения | 0,06 |
|  | - в сфере водоотведения и очистки сточных вод | 0,06 |
| 8. | Доля площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов Гаврилов-Ямского района, требующих капитального ремонта | 0,07 |
| 9. | Снижение кредиторской задолженности организаций жилищно-коммунального хозяйства по сравнению с 2010 годом с учетом изменения индекса цен на жилищно-коммунальные услуги | 0,07 |
| 10. | Снижение дебиторской задолженности организаций жилищно-коммунального хозяйства по сравнению с 2010 годом с учетом изменения индекса цен на жилищно-коммунальные услуги | 0,07 |
| 11. | Доля бюджетного финансирования к объему реализуемых жилищно-коммунальных услуг | 0,05 |
| 12. | Сбор платежей населения за жилищно-коммунальные услуги в среднем по району | 0,05 |
| 13. | Количество печатных и электронных средств массовой информации, участвующих в конкурсе на лучшую публикацию в средствах массовой информации муниципального района по информационно-пропагандистскому сопровождению реформы жилищно-коммунального хозяйства | 0,03 |
|  | Итого | 1,0 |