АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2016   № 251

О внесении изменений в  муниципальную программу «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района»  на 2014-2017 годы

В соответствии с Решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 17.12.2015 № 48 «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов», руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  от 26.05.2014 № 751 «Об утверждении Порядка  разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района» и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2017 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 25.09.2014 №1302:

1.1. Паспорт Программы читать в новой редакции (Приложение 1);

1.2. В разделе 2 Программы таблицу «Перечень целевых показателей муниципальной программы» читать в новой редакции (Приложение 2);

1.3. Раздел 3 Программы «Перечень Подпрограмм Муниципальной программы» читать в новой редакции (Приложение 3);

1.4. Раздел 4 Программы «Ресурсное обеспечение Муниципальной программы» читать в новой редакции (Приложение 4);

1.5. Раздел 6 Программы «Система мероприятий Муниципальной программы» читать в новой редакции (Приложение 5).

2. Контроль  за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации  муниципального района Таганова В.Н.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

- Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Администрации

муниципального района                                                            В.И. Серебряков

Приложение 1

к постановлению Администрации

муниципального района

от 21.03.2016   № 251

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014 - 2017 годы

| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2017 годы |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР |  |
| Куратор муниципальной программы | Таганов В. Н. – заместитель Главы Администрации муниципального района, тел. (48534) 2-06-83 |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2017 годы |  |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение потребителей Гаврилов-Ямского муниципального района качественными коммунальными услугами при надёжной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры района. Развитие газификации Гаврилов-Ямского муниципального района для повышения уровня обеспеченности (газификации) природным газом населения района. |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (тыс. руб.) | Общий объем финансирования – 82458,7 в т.ч. по годам: 2014 год – 0; 2015 год – 37288,4 (из них 17524,4 -ОБ; 19597,7 – БМР; 166,3 - БП); 2016 год – 12935,0 (из них 5080,0-ОБ; 7755,0- БМР; БП – 100,0); 2017* год – 32235,3 (из них 25641,3-ОБ; 6594,0- БМР). |  |
| Перечень подпрограмм (целевых и ведомственных программ, основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы) | МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР |
|  | МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР |
|  | МЦП «Обеспечение надёжного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР |
|  | Основное мероприятие 1: «Мероприятие на реализацию инвестиционных программ, направленных на улучшение качества коммунальных услуг» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР |
|  | Основное мероприятие 2: «Мероприятие на выполнение полномочий по организации водоснабжения населения» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР |

*Ожидаемое финансирование

Приложение 2

к постановлению Администрации

муниципального района

от 21.03.2016   № 251

Перечень  целевых показателей  муниципальной программы

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017* год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Подпрограмма 1: МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Уровень газификации жилищного фонда в муниципальном районе | 0,5 | % | 41 | 55 | 60 | 63 |  |
| 2. Общая протяженность газопровода в муниципальном районе | 0,5 | км | 180,6 | 190,9 | 198,81 | 203,41 |  |
| Итого | 1,0 | х | х | х | х |  |  |
| Подпрограмма 2 : МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | 0,5 | % | 22,5 | 21,5 | 21,2 | 21,0 |  |
| 2. Число аварий (технологических нарушений) в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 0,5 | Количество аварий в год | 5 | 4 | 3 | 2 |  |
| Итого | 1,0 | х | х | х | х |  |  |
| Подпрограмма 3 : МЦП «Обеспечение надёжного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество предприятий, которым оказана поддержка в части частичного возмещения дополнительных расходов, возникших при обеспечении надёжного теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы | 0,5 | шт | - | 2 | - | - |  |
| 2. Уровень сокращения кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы | 0,5 | % | - | 6 | - | - |  |
| Итого | 1,0 | х | х | х | х |  |  |
| Основные мероприятия программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| «Мероприятие на реализацию инвестиционных программ, направленных на улучшение качества коммунальных услуг» | Выполнено | Да/нет | - | - | - | - |  |
| «Мероприятие на выполнение полномочий по организации водоснабжения населения» | Выполнено | Да/нет | - | - | - | - |  |

*Оценочные показатели

Эффективность (результативность) муниципальной программы рассчитывается как среднеарифметическое  эффективности (результативности) подпрограмм муниципальной программы.

Приложение 3

к постановлению Администрации

муниципального района

от 21.03.2016   № 251

- Перечень Подпрограмм Муниципальной программы

В муниципальную программу входит три подпрограммы и два основных мероприятия:

- Подпрограмма № 1: Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района»;

- Подпрограмма № 2: Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района»;

- Подпрограмма № 3: Муниципальная целевая программа «Обеспечение надёжного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района»;

- Основное мероприятие 1: «Мероприятие на реализацию инвестиционных программ, направленных на улучшение качества коммунальных услуг»;

- Основное мероприятие 2: «Мероприятие на выполнение полномочий по организации водоснабжения населения».

3.1. Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2015-2017 годы  направлена на  повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского района, особенно в сельской местности, путем повышения уровня обеспеченности (газификации) природным газом; обеспечение к 2017 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества и доступная стоимость коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.

Основные сведения о подпрограмме  МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2015-2017 годы приведены в  следующей таблице:

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДПРОГРАММЕ № 1

Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района»

| Наименование подпрограммы | Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Управление ЖКХ, капитального строительства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского МР, начальник Управления Соломатин И.В., тел.: (48534) 2-46-80. |
| Цели подпрограммы | Повышение качества жизни населения Гаврилов-Ямского района, особенно в сельской местности, путем повышения уровня обеспеченности (газификации) природным газом; обеспечение к 2017 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества и доступная стоимость коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи подпрограммы | - повышение уровня газификации населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района, в том числе в сельской местности; - модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов, а также информационно-пропагандистское сопровождение реформы ЖКХ - улучшение теплоснабжения жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и снижении затрат на услуги ЖКХ путем газификации населенных пунктов и перевода котельных на природный газ. |
| Основные целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - уровень газификации жилищного фонда в муниципальном районе; - общая протяженность газопровода в муниципальном районе. |
| Сроки реализации | 2011-2014; 2015-2017 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (тыс. руб.) | Общий объем финансирования – 52155,6 в т.ч. по годам: 2015 год – 20247,8 (из них 16375,1 -ОБ; 3872,7 БМР); 2016 год – 9967,5 (из них 5000,0-ОБ; 4967,5 БМР); 2017* год – 21940,3 (из них 18396,3-ОБ; 3544,0- БМР). |
| Ответственные лица для контактов | Соломатин Иван Васильевич – начальник Управления ЖКХ, капитального строительства и природопользования, (48534) 2 46 80. Герасимова Анастасия Андреевна, ведущий специалист, (48534) 2 49 80 |

*Ожидаемое финансирование

3.2. Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» направлена  на обеспечение населения Гаврилов-Ямского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.

Основные сведения о подпрограмме  МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» приведены в  следующей таблице:

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДПРОГРАММЕ № 2

Муниципальная целевая программа  «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района»

| Наименование подпрограммы | Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление ЖКХ, капитального строительства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского МР начальник Управления Соломатин И.В., тел.: (48534) 2-46-80. |
| Цели подпрограммы | обеспечение населения Гаврилов-Ямского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. |
| Задачи подпрограммы | - создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений; - повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; - внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности; - обеспечение малонаселенных сельских пунктов качественной питьевой водой путем строительства новых и реконструкции действующих шахтных колодцев |
| Основные целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | 1. Снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (базовый год 2014 – 22,2%) в 2016 г. – на 1%; 2017г. – на 2%; 2018г. – на 3% 2. Снижение числа аварий (технологических нарушений) в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (базовый год 2014 - 5) в 2016 г. – на 1; 2017 г. – на 1; 2018г.– на 1. |
| Сроки реализации | 2012-2015; 2016-2018 годы |
| Общая потребность в ресурсах (тыс.руб.) | Общий объем финансирования – 21459,5 в т.ч. по годам: 2015 г. – 2060,0 2016 г. – 1467,5 2017 г.* - 8445,0 2018 г.* - 9487,0 из них: бюджет муниципального района – 5279,5 в т.ч. по годам: 2015 г. – 1460,0 2016 г. – 1287,5 2017 г.* - 1200,0 2018 г.* - 1332,0 областной бюджет – 15913,7 в т.ч. по годам: 2015 г. – 433,7 2016 г. – 80,0 2017 г.* - 7245,0 2018 г.* - 8155,0 бюджеты поелений – 266,3 в т.ч. по годам: 2015 г. – 166,3 2016г. – 100,0 |
| Ответственные лица для контактов | Соломатин Иван Васильевич – начальник Управления ЖКХ, капитального строительства и природопользования, (48534)24680. Герасимова Анастасия Андреевна – ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, (48534) 2 33 24. |

* - Ожидаемое финансирование

3.3. Муниципальная целевая программа «Обеспечение надёжного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района» направлена  на обеспечение бесперебойного предоставления потребителям коммунальных услуг нормативного качества и по доступной стоимости.

Основные сведения о подпрограмме  МЦП «Обеспечение надёжного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района» приведены в  следующей таблице:

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДПРОГРАММЕ № 3

Муниципальная целевая программа  «Обеспечение надёжного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района»

| Наименование подпрограммы | Муниципальная целевая программа «Обеспечение надёжного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление ЖКХ, капитального строительства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского МР начальник Управления Соломатин И.В., тел.: (48534) 2-46-80. |
| Цели подпрограммы | Обеспечение бесперебойного предоставления потребителям коммунальных услуг нормативного качества и по доступной стоимости. |
| Задачи подпрограммы | - оказание поддержки теплоснабжающим предприятиям ЖКХ в части частичного возмещения дополнительных расходов, возникших при обеспечении надежного теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) жилищного фонда и функционирования учреждений бюджетной сферы; - обеспечение стабильной работы теплоснабжающих организаций муниципального района. |
| Основные целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | 1. Количество предприятий, которым оказана поддержка в части частичного возмещения дополнительных расходов, возникших при обеспечении надёжного теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы. 2. Уровень сокращения кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы. |
| Сроки реализации | 2015-2017 годы |
| Общая потребность в ресурсах (тыс.руб.) | Общий объем финансирования – 8330,6 в т.ч. по годам: 2015 год – 4980,6 (из них 715,6 -ОБ; 4265,0 БМР); 2016 год – 1500,0 (из них 1500,0 БМР); 2017* год – 1850,0 (из них 1850,0- БМР). |
| Ответственные лица для контактов | Соломатин Иван Васильевич – начальник Управления ЖКХ, капитального строительства и природопользования, (48534)24680. Герасимова Анастасия Андреевна – ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, (48534) 2 33 24. |

* - Ожидаемое финансирование

Приложение 4

к постановлению Администрации

муниципального района

от 21.03.2016   № 251

- Ресурсное обеспечение Муниципальной программы

«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района»

| Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Оценка расходов (тыс. руб.) в т.ч. по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017 г.* |
| Подпрограмма 1 МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» всего | 52155,6 | - | 20247,8 | 9967,5 | 21940,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 12384,2 | - | 3872,7 | 4967,5 | 3544,0 |
| областной бюджет | 39771,4 | - | 16375,1 | 5000,0 | 18396,3 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» всего | 11972,5 | - | 2060,0 | 1467,5 | 8445,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 3947,5 | - | 1460,0 | 1287,5 | 1200,0 |
| областной бюджет | 7758,7 | - | 433,7 | 80,0 | 7245,0 |
| бюджеты поселений | 266,3 |  | 166,3 | 100,0 |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 МЦП «Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района» всего | 8330,6 | - | 4980,6 | 1500,0 | 1850,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 7615,0 | - | 4265,0 | 1500,0 | 1850,0 |
| областной бюджет | 715,6 | - | 715,6 | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| «Мероприятие на реализацию инвестиционных программ, направленных на улучшение качества коммунальных услуг», всего | 10000,0 | - | 10000,0 | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 10000,0 | - | 10000,0 | - | - |
| «Мероприятие на выполнение полномочий по организации водоснабжения населения», всего | 70,0 | - | - | 70,0 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 70,0 | - | - | 70,0 | - |
| Итого по муниципальной программе всего | 82528,7 | - | 37288,4 | 13005,0 | 32235,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального района | 34016,7 | - | 19597,7 | 7825,0 | 6594,0 |
| областной бюджет | 48245,7 | - | 17524,4 | 5080,0 | 25641,3 |
| бюджеты поселений | 266,3 | - | 166,3 | 100,0 | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |

*Ожидаемое финансирование

Приложение 5

к постановлению Администрации

муниципального района

от 21.03.2016   № 251

6.  Система мероприятий Муниципальной программы

| №№ п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |  | Исполнители | Источник финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Ожидаемый результат, срок исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г.* | 2017 г.* |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1. Повышение уровня газификации населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района, в том числе в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов газификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство газораспределительных сетей в д. Шалаево |  | УЖКХКСиП | БМР ОБ | 275,8 - | - - | - - | 275,8 - | - - | 2,0 км, 97 домов (квартир), 2016 год |
| 1.1.2. | Строительство газораспределительных сетей и газооборудования муниципального жилого фонда в ОКУ-3 |  | УЖКХКСиП | БМР ОБ | 600,0 - | - - | - - | - - | 600,0 - | 0,9 км, 30 квартир, 2016 год. |
| 1.1.3. | Строительство газораспределительных сетей в с. «Плещеево-Нарядово» |  | УЖКХКСиП | БМР ОБ | - 2813,0 | - - | - - | - 2813,0 | - - | 2,3 км, 70 домов (квартир), 2016 год. |
| 1.1.4. | Строительство газораспределительных сетей в д. Коромыслово |  | УЖКХКСиП | БМР ОБ | - 2187,0 | - - | - - | - 2187,0 | - - | 1,5 км, 42 дома, 2017 год. |
| 1.1.5. | Строительство газораспределительных сетей в д. Пасынково |  | УЖКХКСиП | БМР ОБ | 280,0 2520,0 | - - | - - | - - | 280,0 2520,0 | 1,5 км, 35 домов, 2017 год. |
| 1.1.6. | Строительство газораспределительных сетей в д. Ульяново |  | УЖКХКСиП | БМР ОБ | 300,0 2700,0 | - - | - - | - - | 300,0 2700,0 | 1,6 км, 45 домов, 2017 год. |
| 1.1.7. | Строительство газопроводных сетей «Путилово – Пасынково – Ульяново -Матвейка» |  | УЖКХКСиП | БМР ОБ | 780,0 7020,0 | - - |  | - - | 780,0 7020,0 | 4,1 км, 55 домов, 2016 год. |
| 1.1.8. | Строительство газораспределительных в д. Илькино |  | УЖКХКСиП | БМР ОБ | 154,0 1386,3 | - - | - - | - - | 154,0 1386,3 | 1 км, 20 домов, 2016 год. |
| 1.1.9 | Строительство газораспределительных сетей в д. Хохлево |  | УЖКХКСиП | БМР ОБ | 96,5 - | - - | - - | 96,5 - | - - | 0,51 км, 15 домов, 2016 год. |
| 1.1.10 | Строительство межпоселкового газопровода «Шопша-Шалаево» |  | УЖКХКСиП | БМР ОБ | 2923,7 16375,1 | - - | 2923,7 16375,1 | - - | - - | 7,4 км, 344 квартиры+ЖДБ, 2015 год. |
| 1.1.11 | Строительство газопровода к дому № 22 по ул. Чапаева в г. Гаврилов-Ям |  | УЖКХКСиП | БМР ОБ | 138,7 - | - - | 138,7 - | - - | - - | 109 м, 1 дом, 2015 год. |
| 1.2. | Перевод потребителей сжиженного газа в населенных пунктах района на использование природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Проектирование газопроводных сетей «Путилово-Пасынково-Ульяново-Матвейка» |  | УЖКХКСиП | БМР | - | - | - | - | - | ПСД, прошедшая гос.экспертизу, 2015 год |
| 1.2.2. | Проектирование газораспределительных сетей «Плещеево-Нарядово» |  | УЖКХКСиП | БМР | 435,7 | - | 435,7 | - | - | ПСД, прошедшая гос.экспертизу, 2015 год |
| 1.2.3. | Проектирование газопроводных сетей д. Ясеневка |  | УЖКХ КСиП | БМР | 900,0 | - | - | - | 900,0 | ПСД, прошедшая гос. экспертизу, 2017 год |
| 1.2.4. | Экспертиза проектной документации по объекту «Газопровод низкого давления» д. Коромыслово |  | УЖКХКСиП | БМР | 180,7 | - | 180,7 | - | - | ПСД, прошедшая гос.экспертизу, 2015 год |
| 1.2.5. | Экспертиза проектной документации по объекту «Распределительный газопровод низкого давления» д. Хохлево |  | УЖКХ КСиП | БМР | 123,2 | - | 123,2 | - | - | ПСД, прошедшая гос.экспертизу, 2015 год |
| 1.2.6. | Врезка вводных газопроводов в с. Стогинское к д. № 1,3 по ул. Центральная |  | УЖКХ КСиП | БМР | 70,7 | - | 70,7 | - | - | 2 дома, 2015 год |
| 1.2.7. | Проектно-изыскательские работы по строительству котельной в районе левобережья в г. Гаврилов-Ям |  | УЖКХ КСиП | БМР | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - | 1 шт., 2016 год |
|  | Итого по задаче 1 в том числе: - бюджет муниципального района - областной бюджет |  |  |  | 43260,4 8259,0 35001,4 | - - - | 20247,8 3872,7 16375,1 | 6372,3 1372,3 5000,0 | 16640,3 3014,0 13626,3 |  |
| 2. | Задача 2. Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов, а также информационно-пропагандистское сопровождение реформы ЖКХ - улучшение теплоснабжения жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и снижении затрат на услуги ЖКХ путем газификации населенных пунктов и перевода котельных на природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство мини-котельной Великосельской СОШ (в том числе проектирование) |  | УЖКХКСиП | БМР ОБ | 530,0 4770,0 | - - | - - | - - | 530,0 4770,0 | Мощность 0,17 Гкал/ч, 2017 год. |
| 2.2. | Строительство мини-котельной в д.Поляна для Полянской ООШ и Полянского детского сада. |  | УЖКХКСиП | БМР ОБ | 495,2 - | - - | - - | 495,2 - | - - | Мощность 0,34 Гкал/ч, 2016 год. |
| 2.3. | Проектирование реконструкции котельной в с. Ильинское-Урусово |  | УЖКХ КСиП | БМР ОБ | 400,0 - | - - | - - | 400,0 - | - - | ПСД, прошедшая гос. экспертизу, 2016 год |
| 2.4. | Реконструкция котельной в с. Ильинское-Урусово |  | УЖКХ КСиП | БМР ОБ | 2600,0 - | - - | - - | 2600,0 - | - - | Мощность Гкал/ч, 2016 год. |
| 2.5. | Актуализация схемы теплоснабжения городского поселения Гаврилов-Ям |  | УЖКХ КСиП | БМР ОБ | 100,0 - | - - | - - | 100,0 - | - - |  |
|  | Итого по задаче 2 в том числе: - бюджет муниципального района - областной бюджет |  |  | БМР ОБ | 8895,2 4125,2 4770,0 | - - - | - - - | 3595,2 3595,2 - | 5300,0 530,0 4770,0 |  |
| 3. | Задача 3. Создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство водопровода по ул. Железнодорожная – ул. Гражданская – ул. Рабочая |  | АО «Ресурс» | БМР ОБ | - - | - - | - - | - - | - - |  |
| 4. | Задача 4. Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проектирование реконструкции системы водоснабжения с.Великое Iэтап | УЖКХ КСиП |  | БМР | 887,5 | - | - | 887,5 | - | ПСД, прошедшая гос.экспертизу, 2015 год |
| 4.2. | Реконструкция магистрального участка водопроводной сети д. Поляна протяженностью 200 м. | УЖКХ КСиП |  | БМР | 200,0 | - | 200,0 | - | - | 0,2 км, 2015 год |
| 4.3. | Строительство водопровода к зданию Красноармейская д.1 | УЖКХ КСиП |  | БМР | 200,0 | - | 200,0 | - | - | Протяженность |
| 4.4. | Строительство скважины в с. Великое | УЖКХ КСиП |  | БМР | 300,0 | - | 300,0 | - | - | Количество скважин |
| 4.5. | Строительство скважины в д. Горе-Грязь | УЖКХ КСиП |  | БМР | 300,0 | - | 300,0 | - | - | Количество скважин |
| 4.6. | Реконструкция системы водоснабжения с. Великое 1 этап | УЖКХ КСиП |  | БМР ОБ | 750,0 6750,0 | - | - | - | 750,0 6750,0 | Протяженность 5 км |
|  | Итого по задаче 4 в том числе: - бюджет муниципального района - областной бюджет - бюджеты поселений |  |  | БМР ОБ БП | 9387,5 2637,5 6750,0 - | - | 1000,0 1000,0 - - | 887,5 887,5 - - | 7500,0 750,0 6750,0 - |  |
| 5. | Задача 5. Внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проектирование станции обезжелезивания воды из артезианских скважин д. Поляна Великосельского с/п | УЖКХ КСиП |  | БМР ОБ | - - | - - | - - | - - | - - |  |
| 6. | Задача 6. Обеспечение малонаселенных сельских населенных пунктов качественной питьевой водой путем строительства новых и реконструкции действующих шахтных колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Строительство и ремонт шахтных колодцев в Гаврилов-Ямском МР | УЖКХ КСиП, Администрации поселений |  | БМР ОБ БП | 1310,0 1008,7 266,3 | - | 460,0 433,7 166,3 | 400,0 80,0 100,0 | 450,0 495,0 - | Количество реконструирова-нных и построенных колодцев |
|  | Итого по задаче 6 в том числе: - бюджет муниципального района - областной бюджет - бюджеты поселений |  |  | БМР ОБ БП | 2585,0 1310,0 1008,7 266,3 | - | 1060,0 460,0 433,7 166,3 | 580,0 400,0 80,0 100,0 | 945,0 450,0 495,0 - |  |
| 7. | Задача 7. Оказание поддержки теплоснабжающим предприятиям ЖКХ в части частичного возмещения дополнительных расходов, возникших при обеспечении надежного теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) жилищного фонда и функционирования учреждений бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Финансирование субсидии на выполнение полномочий по организации теплоснабжения |  | УЖКХ КСиП | БМР ОБ | 7615,0 715,6 | - | 4265,0 715,6 | 1500,0 | 1850,0 | Количество предприятий, которым оказана поддержка - 2 |
|  | Итого по задаче 7 в том числе: - бюджет муниципального района - областной бюджет |  |  | БМР ОБ | 8330,6 7615,0 715,6 | - | 4980,6 4265,0 715,6 | 1500,0 1500,0 - | 1850,0 1850,0 - |  |
| 8. | Задача 8. Обеспечение стабильной работы теплоснабжающих организаций муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Снижение уровня кредиторской задолженности за топливо – энергетические ресурсы |  | УЖКХ КСиП | БМР ОБ | - - | - - | - - | - - | - - | Снижение уровня кредиторской задолженности за топливо-энергетические ресурсы -6% |
| 9. | Мероприятие на реализацию инвестиционных программ, направленных на улучшение качества коммунальных услуг |  | УЖКХ КСиП | БМР | 10000,0 | - | 10000,0 | - | - |  |
| 10. | Мероприятие на выполнение полномочий по организации водоснабжения населения |  | УЖКХ КСиП | БМР | 70,0 | - | - | 70,0 | - |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 82528,7 |  | 37288,4 | 13005,0 | 32235,3 |  |
|  | - бюджет муниципального района |  |  |  | 34016,7 |  | 19597,7 | 7825,0 | 6594,0 |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  | 48245,7 |  | 17524,4 | 5080,0 | 25641,3 |  |
|  | - бюджеты поселений |  |  |  | 266,3 |  | 166,3 | 100,0 |  |  |

*Ожидаемое финансирование

Список принятых сокращений:	
ОБ - областной бюджет

БМР – бюджет муниципального района

БП – бюджет поселений

ФБ – федеральный бюджет

ВИ – внебюджетные источники

УЖКХКСиП – Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования