АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2021   № 400

О подготовке к зиме объектов

коммунального назначения и инженерной

инфраструктуры, объектов социальной сферы

по Гаврилов-Ямскому муниципальному району

на 2021-2022 годы

В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов, с учетом результатов прохождения осенне-зимнего периода 2020-2021 годов, а также обеспечения выполнения Правил оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013  №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному  периоду»  и недопущения возникновения чрезвычайных  ситуаций,  руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду объектов коммунального назначения и инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы по  Гаврилов-Ямскому муниципальному району на  2021-2022 годы  (Приложение 1), состав оперативного штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2021-2022 годов  (Приложение 2), состав комиссии по оценке готовности муниципального района к отопительному периоду 2021-2022 годов (Приложение 3).

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации муниципального района (начальник управления Соломатин И.В.):

2.1. Осуществлять текущий контроль за проведением работ по подготовке жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства и социальной сферы  муниципального района к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов;

2.2. Организовать не реже одного раза в месяц заседания оперативного штаба с рассмотрением вопросов, возникших при подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

2.3. Обеспечить взаимодействие организаций по завершению профилактических  и ремонтных работ в жилищном фонде, на объектах коммунального и социального назначения муниципального района в срок до 15.09.2021 года;

2.4. Осуществлять контроль за своевременной подготовкой паспортов готовности к эксплуатации в осенне-зимний период на каждый объект жилищно-коммунального и социального назначения в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации;

2.5. Обеспечить контроль за созданием необходимых запасов топлива и бесперебойную поставку топлива для  объектов социальной сферы, финансируемых из бюджета муниципального района;

2.6. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

3. Руководителям ресурсоснабжающих организаций обеспечить выполнение утвержденных мероприятий на объектах коммунального назначения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.

5. Постановление опубликовать в   районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Администрации

муниципального района			                                      А.А. Комаров

Приложение 2

к постановлению Администрации

муниципального района

от 26.04.2021   № 400

Состав оперативного штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону

2021-2022 годов

Председатель штаба:

Таганов В.Н. – заместитель Главы Администрации муниципального района;

Секретарь штаба:

Липатова И.Л. – ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления ЖКХ Администрации муниципального района;

Члены штаба:

Водопьянов В.И. – Глава Великосельского сельского поселения (по согласованию);

Герасимова А.А. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления ЖКХ Администрации муниципального района;

Гусарин М.Ю. – генеральный директор АО «Яркоммунсервис» (по согласованию);

Грибушкина Н.Ю. – председатель правления ТСЖ «Мечта» (по согласованию);

Дьячков А.Ю. – начальник  отдела по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  Администрации муниципального района;

Елисеев Ю.С. – генеральный директор АО ГМЗ «Агат» (по согласованию);

Зинзиков А.П. – Глава Шопшинского сельского поселения (по согласованию);

Калачева Т.В. – Глава Заячье-Холмского сельского поселения (по согласованию);

Киселёва Т.Ю. - главный редактор  Муниципального автономного учреждения Гаврилов-Ямского муниципального района "Редакция районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник"  и местного телевещания";

Пимохова С.В.. – председатель правления ТСЖ «Восход» (по согласованию);

Рамазанов А.М. – Глава Митинского сельского поселения (по согласованию);

Романюк А.Ю. – начальник Управления образования Администрации муниципального района;

Сергеичев А.Б. – генеральный директор  АО «Ресурс» (по согласованию);

Смуров В.В. – директор Великосельского МП ЖКХ;

Соломатин И.В. – начальник Управления ЖКХ, капитального строительства и природопользования Администрации муниципального района;

Тощигин А.Н. – Глава городского поселения Гаврилов-Ям (по согласованию);

Фролов С.В. – директор ООО «Управляющая жилищная компания» (по согласованию).

Приложение 3

к постановлению Администрации

муниципального района

от 26.04.2021   № 400

Состав комиссии по оценке готовности муниципального района

к отопительному периоду

2021-2022 годов

Председатель комиссии:

Таганов  Владимир Николаевич - заместитель Главы Администрации муниципального района

Секретарь комиссии:

Липатова Ирина Леонидовна - ведущий специалист отдела ЖКХ Управления ЖКХ, капитального строительства и природопользования Администрации муниципального района

Члены комиссии:

Бондарева Наталья Сергеевна - начальник Управления культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации муниципального района;

Герасимова Анастасия Андреевна - начальник отдела ЖКХ Управления ЖКХ, капитального строительства и природопользования Администрации муниципального района;

Дьячков Анатолий Юрьевич - начальник  отдела по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального района;

Представитель Центрального управления Ростехнадзора (по согласованию)

Романюк Андрей Юрьевич - начальник Управления образования Администрации муниципального района;

Соломатин Иван Васильевич - начальник Управления ЖКХ, капитального строительства и природопользования Администрации муниципального района.