Муниципальная целевая программа «Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области на 2011-2013 годы»

2010 г.

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 12.10.2010      №  1373

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области на 2011-2013 годы»

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области на 2011 - 2013г.г.» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | - Федеральный закон от 03.04.1996 № 28-ФЗ «Об энергосбережении»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; - Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; - Закон Ярославской области от 11.10.2006 № 60-з «Об энергосбережении в Ярославской области»; - Постановление Администрации Ярославской области от 22.11.2006 № 300 «О реализации мероприятий по энергосбережению»; - Постановление Правительства Ярославской области от 04 июня 2010г. № 375-п «О ходе реализации обласной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области» на 2008-2012 годы и перспективу до 2015 года»; -Федеральный Закон N 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| Заказчик Программы | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района. |
| Разработчик Программы | Отдел муниципального хозяйства и природопользования Администрации муниципального района |
| Цели и задачи Программы | цели Программы: Повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в Гаврилов-Ямском муниципальном районе: а)при производстве; б)при передаче; в)при потреблении; Развитие в бюджетной сферы муниципального образования энергосберегающей экономики. |
|  | задачи Программы: 1.Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением; 2. Создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность энергетических ресурсов: а)при производстве; б)при передаче; в)при потреблении; 3.Мониторинг показателей энергетической эффективности энергетических ресурсов: а)при производстве; б)при передаче; в)при потреблении; 4.Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса; 5.Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов; 6.Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; 7.Ведение топливно-энергетических балансов; 8.Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов. 9. Работа с руководителями организаций, общественностью, собственниками, населением по повышению уровня общественного сознания и грамотности в области экономного потребления и сбережения энергетических ресурсов. |
| Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. А.1.; Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; кг у.т./ тыс.руб.. А.2.; Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО; %. А.3.; Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО; %. А.4.; Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО; %. А.5.; Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО; %. А.6.; Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы; %. А.7.; Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов; т.у.т.. А.8.; Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО; %. Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов. В.1.; Экономия ЭЭ в натуральном выражении; тыс.кВтч. В.2.; Экономия ЭЭ в стоимостном выражении; тыс.руб.. В.3.; Экономия ТЭ в натуральном выражении; тыс.Гкал. В.4.; Экономия ТЭ в стоимостном выражении; тыс.руб.. В.5.; Экономия воды в натуральном выражении; тыс.м.куб. В.6.; Экономия воды в стоимостном выражении; тыс.руб.. В.7.; Экономия природного газа в натуральном выражении; тыс.куб.м.. В.8.; Экономия природного газа в стоимостном выражении; руб.. Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе. С.1.; Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; Гкал/кв.м.. С.2.; Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов; Гкал/кв.м.. С.3; Изменение уд.расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.; Гкал/кв.м.. С.4.; Изменение уд.расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м.; Гкал/кв.м.. С.6.; Изменение отношения уд.расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; -. С.7.; Уд.расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.; куб.м./чел.. С.8.; Уд.расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.; куб.м./чел.. С.9.; Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.; куб.м./чел.. С.10.; Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.; куб.м./чел.. С.11.; Изменение отношения уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; -. С.12.; Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.; кВтч/чел. С.13.; Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.; кВтч/чел. С.14.; Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.; кВтч/чел. С.15.; Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.; кВтч/чел. С.16.; Изменение отношения уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; -. С.17.; Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО; %. С.18.; Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО; %. С.19.; Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО; %. С.20.; Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО; -. С.21.; Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ. С.21.1.; для фактических условий; %. С.21.2.; для сопоставимых условий; %. С.22.; Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий). С.22.1.; для фактических условий; тыс.руб.. С.22.2.; для сопоставимых условий; тыс.руб.. С.23.; Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива; %. С.24.; Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива; тыс.руб.. С.25.; Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование; %. С.26.; Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками; шт.. С.27.; Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры; %. С.28.; Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд; %. С.29.; Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.; тыс.руб./ чел.. Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде. D.1.; Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО; %. D.2.; Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО; %. D.3.; Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО; %. D.4.; Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД); %. D.5.; Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО; %. D.6.; Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО; %. D.7.; Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО; %. D.8.; Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО; %. D.9.; Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО; %. D.10.; Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО; %. D.11.; Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО; шт.. D.12.; Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов; %. D.13.; Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); Гкал/кв.м.. D.14.; Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); Гкал/кв.м.. D.15.; Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади). D.15.1; для фактических условий; Гкал/кв.м.. D.15.2.; для сопоставимых условий; Гкал/кв.м.. D.16.; Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади). D.16.1.; для фактических условий; Гкал/кв.м.. D.16.2.; для сопоставимых условий; Гкал/кв.м.. D.17.; Изменение отношения уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета. D.17.1.; для фактических условий; -. D.17.2.; для сопоставимых условий; -. D.18.; Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); куб.м./кв.м.. D.19.; Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);; куб.м./кв.м.. D.20.; Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий). D.20.1.; для фактических условий; куб.м./кв.м.. D.20.2.; для сопоставимых условий; куб.м./кв.м.. D.21.; Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий). D.21.1.; для фактических условий; куб.м./кв.м.. D.21.2.; для сопоставимых условий; куб.м./кв.м.. D.22.; Изменение отношения уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий). D.22.1.; для фактических условий; -. D.22.2.; для сопоставимых условий; -. D.23.; Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);; кВтч/кв.м.. D.24.; Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);; кВтч/кв.м.. D.25.; Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий);. D.25.1.; для фактических условий; кВтч/кв.м.. D.25.2.; для сопоставимых условий; кВтч/кв.м.. D.26.; Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий). D.26.1.; для фактических условий; кВтч/кв.м.. D.26.2.; для сопоставимых условий; кВтч/кв.м.. D.27.; Изменение отношения уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий). D.27.1.; для фактических условий; -. D.27.2.; для сопоставимых условий; -. D.28.; Уд.расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); тыс.куб.м./кв.м.. D.29.; Уд.расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); тыс.куб.м./кв.м.. D.30.; Изменение уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади ). D.30.1.; для фактических условий; тыс.куб.м./кв.м.. D.30.2.; для сопоставимых условий; тыс.куб.м./кв.м.. D.31.; Изменение уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий);. D.31.1.; для фактических условий; тыс.куб.м./кв.м.. D.31.2.; для сопоставимых условий; тыс.куб.м./кв.м.. D.32.; Изменение отношения уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета. D.32.1.; для фактических условий; -. D.32.2.; для сопоставимых условий; -. Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры. Е.1.; Изменение уд.расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями; г.у.т./кВтч. Е.2.; Изменение уд.расхода топлива на выработку ТЭ; г.у.т./Гкал. Е.3.; Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям; кВтч. Е.4.; Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче; Гкалч. Е.5.; Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче; куб.м.. Е.6.; Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды; кВт. Группа F Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе. F.1.; Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО;; %. F.2.; Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.; %. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011-2013 годы |
| Перечень подпрограмм | 1. Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве. 2. Энергоэффективность в социальной сфере. 3. Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном фонде. |
| Планируемые объемы и источники финансирования Программы | Источники финансирования; Затраты, тыс.руб.. Всего; По годам. 2011; 2012; 2013. Подпрограмма «Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве». Районный бюджет; 1735; 900; 615; 220. Областной бюджет; 4035; 2100; 1435; 500. Внебюджетные; 2680; 970; 1170; 540. ВСЕГО; 8450; 3970; 3220; 1260. Подпрограмма «Энергоэффективность в социальной сфере». Районный бюджет; 5874; 2434,28; 2112,86; 1326,86. Областной бюджет; 13721; 5685; 4935; 3101. Внебюджетные; 70; 40; 30; 0. ВСЕГО; 19665; 8159,28; 7077,86; 4427,86. Подпрограмма «Энергоэффективность в жилищном хозяйстве». Районный бюджет; 3493; 2265; 728; 500. Областной бюджет; 12226; 7928; 2548; 1750. Внебюджетные; 2241; 1297; 529; 415. ВСЕГО; 17960; 11490; 3805; 2665. ИТОГО; 46075; 23619,28; 14102,86; 8352,86. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях: энергетических паспортов; топливно-энергетических балансов; - экономия за период реализации Программы – 14 800 тыс. руб.; - сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования на 12 процентов по сравнению с 2009 годом (базовым годом); - снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов; - полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса; - создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности. |
| Ответственные лица для контактов | Первый Заместитель Главы муниципального района , начальник отдела муниципального хозяйства и природопользования |

1. Содержание проблемы

В настоящее время экономика и бюджетная сфера Ярославской области и Гаврилов-Ямского  муниципального района в частности, характеризуется повышенной энергоемкостью по сравнению со средними показателями Российской Федерации.

Суммарное потребление электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования в топливном эквиваленте составило в 2009 году более 32 тыс. т у.т.

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, была названа в числе основных задач социально-экономического развития страны в послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 10 мая 2006 года.

Решения, принятые Правительством Российской Федерации в развитие этого положения изменили направление динамики роста внутренних цен на энергоносители, создав экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению.

Внутренние оптовые цены на природный газ к 2014 году вырастут по сравнению с 2009 годом в 1,5 раза.

Одновременно к 01 января 2011 года будет происходить поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам, до уровня 100 процентов. Средняя цена на электрическую энергию для потребителей области по сравнению с 2009 годом вырастет к 2014 году в 1,9 раза.

Динамика изменения цен на жидкое и твердое топливо (мазут, дизельное топливо, уголь) следует за изменением мировых цен на нефть и не регулируется со стороны государства. Невозможность создания значительных запасов жидкого топлива приводит к ухудшению условий деятельности энергоснабжающих организаций и увеличению их затрат. В рассматриваемый период данная проблема остается и, с учетом роста цен на газ, будет обостряться.

В условиях обозначенных темпов роста цен на газ, электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2014 года будет расти с темпами от 12 до 25 процентов в год. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.

В результате до 2014 года стоимость основных для Гаврилов-Ямского муниципального района топливно-энергетических и коммунальных ресурсов будет стремительно расти темпами, в 2-3 раза превышающими инфляцию. Такое увеличение стоимости энергоносителей в условиях стабилизирующейся экономики является беспрецедентным.

Затраты организаций муниципальной бюджетной сферы на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов к 2014 году вырастут по сравнению с 2009 годом в 1,8 раза.

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию Гаврилов-Ямского муниципального района становится снижение конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

Структура потребителей основных видов топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на территории Гаврилов-Ямского  МР выглядит следующим образом:

| Направления потребления | Доля в суммарном объеме потребления, в процентах |  |  | Всего в топливном эквиваленте электрической энергии и тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | электри-ческой энергии | тепла | Газа/жидкое топливо/ твердое топливо |  |
| Промышленность |  |  |  |  |
| Топливно-энергетический комплекс | 25 |  | 55/32/52 | 18 |
| Сельское хозяйство |  |  |  |  |
| Население и жилищно-коммунальная сфера | 53 | 63,2 | 42,5/0/ 18 | 54 |
| Социальная сфера | 14 | 21,1 | 2,5/68/30 | 16 |
| Строительство |  |  |  |  |
| Прочие | 8 | 15,7 |  | 12 |
| Всего | 100 | 100 | 100/100/100 | 100 |

Программа охватывает около 90 процентов потребления топливно-энергетических ресурсов, в том числе по трем основным группам потребителей: население и жилищный фонд, коммунальное хозяйство и социальная сфера .

При сохранении существующего положения показатели эффективности использования энергии и других видов ресурсов в экономике, социальной сфере и в домохозяйствах на территории муниципального образования будут значительно отставать от сопоставимых показателей развитых стран, следовательно, затраты на оплату энергии в несколько раз превысят аналогичные затраты в экономике развитых стран и регионов.

В предстоящий период на территории Гаврилов-Ямского  муниципального района должны быть выполнены положения установленные Федеральным Законом N 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года:

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- проведение энергетических обследований;

- учет энергетических ресурсов;

- ведение энергетических паспортов;

- ведение топливно-энергетических балансов;

- нормирование потребления энергетических ресурсов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти и органов местного самоуправления, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органов государственной власти и органов местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.

Отдельной проблемой является снижение издержек на получение информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них наиболее оптимальных для применения.

3. Недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению и необходимостью координации действий и ресурсов органов местного самоуправления с мероприятиями комплексной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области» на 2008-2012 и перспективу до 2015 года.

4. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

Прогноз социально-экономического развития Гаврилов-Ямского  муниципального района на 2011-2013 годы в сфере жилищно-коммунального хозяйства предполагает дальнейшее удорожание ЖКУ для населения. По оценкам специалистов отрасли стоимость ЖКУ в расчете на 1 человека в 2013 году к уровню 2009г. увеличится на 55 %. В этих условиях разработка программы по энергосбережению очень актуальна.

5. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития муниципального образования.

Прогноз стоимости коммунальных услуг, составленный для муниципальной бюджетной сферы до 2014 года, показывает, что затраты на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов составят по основным социальным учреждениям образования, здравоохранения, культуры и спорта более 59 млн. рублей в год (в 2009 году – 37,7 млн. рублей). В этом случае произойдет деформация структуры расходов бюджетных организаций с резким ростом доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах на оказание бюджетных услуг и муниципальное управление Гаврилов-Ямского  муниципального района.

6. Требованиями реализации Закона Ярославской области от 11 октября 2006 г. № 60-з.

В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы

1. Повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в Гаврилов-Ямском  муниципальном районе:

а)при производстве;

б)при передаче;

в)при потреблении;

2. Развитие в бюджетной сферы муниципального образования энергосберегающей экономики.

Снижение к 2014 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на 12 процентов.

2.2. Задачи Программы

1.Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением;

(Для этого необходимо создать муниципальные нормативные базы и методики обеспечения энергосбережения, разработать и принять нормативно-правовые акты, стимулирующих энергосбережение, разработать и внедрить типовые формы договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов)

2. Создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность энергетических ресурсов:

а)при производстве;

б)при передаче;

в)при потреблении;

(Для этого в предстоящий период необходимо принятие среднесрочных (на 3 года) планов по повышению показателей энергетической эффективности)

3.Мониторинг показателей энергетической эффективности энергетических ресурсов:

а)при производстве;

б)при передаче;

в)при потреблении;

(Для этого необходима разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики территории.)

4.Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;

(Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение.)

5.Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

(Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов во всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях и по проведению энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом с участием бюджетных средств, в том числе с использованием средств выделяемых в соответствии с Федеральным законом №185-ФЗ.)

6.Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

(Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии все органы местного самоуправления, муниципальные учреждения и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.)

7.Ведение топливно-энергетических балансов;

(Для выполнения этой задачи необходимо обеспечить ведение топливно-энергетических балансов органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, а также организациями, получающими поддержку из бюджета.)

8.Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

(Для выполнения данной задачи необходимо совершенствовать методику нормирования и установления обоснованных нормативов и лимитов энергопотребления в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, учитывать показатели энергоэффективности серийно производимых машин, приборов и оборудования, при закупках для муниципальных нужд.)

9. Работа с руководителями организаций, общественностью, собственниками, населением по повышению уровня общественного сознания и грамотности в области экономного потребления и сбережения энергетических ресурсов.

(Для этого необходима подготовка кадров в области энергосбережения, включение их в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов, проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений, внедрение элементов системы энергетического менеджмента на предприятиях и в муниципальных учреждениях, участие в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению)

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2014 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

3. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 2011-2013 годы.

Основные показатели и индикаторы, позволяющие оценить ход реализации Программы и подпрограмм

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.1. | Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг у.т./ тыс.руб. | 18,376 | 17,100 | 15,744 | 15,05956 | 14,4202 | 13,82206 | 13,2615 |
| А.2. | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | % | 62,514 | 58,809 | 57,100 | 60,57723 | 64,1574 | 77,79854 | 100 |
| А.3. | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | 0 | 0 | 0,308 | 1,956 | 25,000 | 50,000 | 100,000 |
| А.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 2,607 | 3,521 | 3,906 | 20,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 |
| А.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | 40,619 | 52,293 | 62,791 | 75,000 | 85,000 | 100,000 | 100,000 |
| А.6. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 1,455 | 0,955 | 0,169 | 0,092 | 0,119 |
| А.7. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| А.8. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.1. | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | тыс.кВтч | 0 | 2044,338 | 4215,828 | 5312,140 | 6336,155 | 7294,274 | 8192,184 |
| В.2. | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0 | 2923 | 6029 | 7596 | 9061 | 10431 | 11715 |
| В.3. | Экономия ТЭ в натуральном выражении | тыс.Гкал | 0 | 14,447 | 29,792 | 37,540 | 44,776 | 51,547 | 57,893 |
| В.4. | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0 | 9761,2 | 20129,5 | 25364,2 | 30253,6 | 34828,4 | 39115,7 |
| В.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс.м.куб | 0 | 97,517 | 201,099 | 253,394 | 302,240 | 347,944 | 390,775 |
| В.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0 | 1402,292 | 2891,802 | 3643,804 | 4346,217 | 5003,428 | 5619,339 |
| В.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс.куб.м. | 0 | 750,129 | 1546,914 | 1949,184 | 2324,926 | 2676,489 | 3005,959 |
| В.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | руб. | 0 | 1537,765 | 3171,174 | 3995,827 | 4766,098 | 5486,802 | 6162,216 |
| Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1. | Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/кв.м. | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,029 | 0,162 | 0,402 | 0,402 | 0,402 |
| С.2. | Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/кв.м. | 0,436 | 0,422 | 0,570 | 0,550 | 0,402 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| С.3 | Изменение уд.расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. | Гкал/кв.м. | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,132 | 0,240 | 0,000 | 0,000 |  |
| С.4. | Изменение уд.расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м. | Гкал/кв.м. | -0,014 | 0,148 | -0,020 | -0,148 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  |
| С.6. | Изменение отношения уд.расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 19,374 | 3,397 | 1,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| С.7. | Уд.расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | 78,143 | 96,958 | 85,817 | 85,812 | 50,149 | 39,060 | 39,060 |
| С.8. | Уд.расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | 69,466 | 32,528 | 40,807 | 40,367 | 41,284 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| С.9. | Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | 18,815 | -11,141 | -0,005 | -35,663 | -11,090 | 0,000 |  |
| С.10. | Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | -36,938 | 8,280 | -0,440 | 0,917 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  |
| С.11. | Изменение отношения уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | 0,889 | 0,335 | 0,476 | 0,470 | 0,823 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| С.12. | Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВтч/чел | 0,044 | 0,040 | 0,039 | 0,038 | 0,037 | 0,036 | 0,035 |
| С.13. | Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВтч/чел | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| С.14. | Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВтч/чел | -0,004 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 |  |
| С.15. | Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВтч/чел | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| С.16. | Изменение отношения уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| С.17. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| С.18. | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | 0 | 0 | 1,458 | 9,309 | 75,000 | 100,000 | 100,000 |
| С.19. | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО | % | 19,704 | 41,959 | 36,117 | 36,324 | 65,116 | 100,000 | 100,000 |
| С.20. | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО | - | 96,575 | 96,480 | 98,065 | 96,154 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| С.21. | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.21.1. | для фактических условий | % | 0,063 | 0,053 | 0,047 | 0,049 | 0,045 | 0,043 | 0,038 |
| С.21.2. | для сопоставимых условий | % | 0,063 | 0,061 | 0,078 | 0,076 | 0,075 | 0,073 | 0,072 |
| С.22. | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.22.1. | для фактических условий | тыс.руб. | -0,010 | -0,006 | 0,002 | -0,004 | -0,002 | -0,005 |  |
| С.22.2. | для сопоставимых условий | тыс.руб. | -0,002 | 0,017 | -0,002 | -0,002 | -0,001 | -0,001 |  |
| С.23. | Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | 0,972 | 0,242 | 0,338 | 0,376 | 0,374 | 0,379 | 0,361 |
| С.24. | Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс.руб. | -0,730 | 0,096 | 0,038 | -0,002 | 0,005 | -0,018 |  |
| С.25. | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 |
| С.26. | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 54 | 54 |
| С.27. | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 |
| С.28. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % | 41,620 | 36,424 | 19,079 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
| С.29. | Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс.руб./ чел. | 2,076 | 2,756 | 3,240 | 3,818 | 4,505 | 5,316 | 6,273 |
| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | 1142044 | 1246782 | 1476493 | 1463871 | 1463871 | 1463871 | 1463871 |
| D.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | 0 | 0 | 6,734 | 82,151 | 90,000 | 100,000 | 100,000 |
| D.3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 99,010 | 98,848 | 92,343 | 17,673 | 9,901 | 0,000 | #ДЕЛ/0! |
| D.4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД) | % | 0 | 0 | 0 | 5,41 | 75 | 100 | 100 |
| D.5. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | 0 | 0 | 0 | 1,85 | 71 | 100 | 100 |
| D.6. | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | 34,937 | 64,997 | 68,050 | 69,465 | 74,250 | 100,000 | 100,000 |
| D.7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 100 | 100 |
| D.8. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 4,0 | 74,3 | 100 | 100 |
| D.9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | 58,0 | 60,0 | 66,0 | 74,5 | 84,8 | 100 | 100 |
| D.10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО | % | 2,1 | 4,0 | 7,4 | 14,2 | 72,8 | 100 | 100 |
| D.11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО | шт. | 7383 | 7383 | 7639 | 7639 | 7639 | 7639 | 7639 |
| D.12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 2,6 | 5,2 |
| D.13. | Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,10 | 0,43 | 0,42 | 0,42 |
| D.14. | Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | 0,295 | 0,270 | 0,236 | 0,272 | 0,229 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| D.15. | Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.15.1 | для фактических условий | Гкал/кв.м. | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0,34 | -0,01 | 0,00 |  |
| D.15.2. | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  |
| D.16. | Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.16.1. | для фактических условий | Гкал/кв.м. | -0,03 | -0,03 | 0,04 | -0,04 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  |
| D.16.2. | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | -0,03 | -0,06 | -0,02 | -0,07 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  |
| D.17. | Изменение отношения уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.17.1. | для фактических условий | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 2,840448 | 0,53151 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| D.17.2. | для сопоставимых условий | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| D.18. | Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м./кв.м. | 0,544 | 0,725 | 0,751 | 0,633 | 3,068 | 3,039 | 3,039 |
| D.19. | Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | куб.м./кв.м. | 0,092 | 0,050 | 0,045 | 0,043 | 0,126 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| D.20. | Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.20.1. | для фактических условий | куб.м./кв.м. | 0,182 | 0,026 | -0,118 | 2,435 | -0,029 | 0,000 |  |
| D.20.2. | для сопоставимых условий | куб.м./кв.м. | 0,182 | 0,208 | 0,089 | 2,525 | 2,495 | 2,495 |  |
| D.21. | Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.21.1. | для фактических условий | куб.м./кв.м. | -0,042 | -0,005 | -0,002 | 0,084 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  |
| D.21.2. | для сопоставимых условий | куб.м./кв.м. | -0,042 | -0,047 | -0,049 | 0,035 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  |
| D.22. | Изменение отношения уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.22.1. | для фактических условий | - | 0,169 | 0,069 | 0,060 | 0,067 | 0,041 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| D.22.2. | для сопоставимых условий | - | 0,169 | 0,092 | 0,083 | 0,079 | 0,233 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| D.23. | Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м. | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 63,707 | 75,124 | 61,901 | 58,772 | 59,053 |
| D.24. | Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м. | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| D.25. | Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.25.1. | для фактических условий | кВтч/кв.м. | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 11,4169 | -13,22328 | -3,12876 | 0,281083 |  |
| D.25.2. | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  |
| D.26. | Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.26.1. | для фактических условий | кВтч/кв.м. | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  |
| D.26.2. | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  |
| D.27. | Изменение отношения уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.27.1. | для фактических условий | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| D.27.2. | для сопоставимых условий | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| D.28. | Уд.расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./кв.м. | 0,505 | 0,345 | 0,109 | 0,125 | 0,062 | 0,062 | 0,065 |
| D.29. | Уд.расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./кв.м. | 0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,008 | 0,017 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| D.30. | Изменение уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.30.1. | для фактических условий | тыс.куб.м./кв.м. | -0,160 | -0,235 | 0,016 | -0,063 | 0,00 | 0,003 |  |
| D.30.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м./кв.м. | -0,160 | -0,395 | -0,380 | -0,443 | -0,443 | -0,439 |  |
| D.31. | Изменение уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.31.1. | для фактических условий | тыс.куб.м./кв.м. | 0,001 | 0,001 | -0,001 | 0,009 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  |
| D.31.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м./кв.м. | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,010 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |  |
| D.32. | Изменение отношения уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.32.1. | для фактических условий | - | 0,013 | 0,023 | 0,080 | 0,062 | 0,274 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| D.32.2. | для сопоставимых условий | - | 0,013 | 0,016 | 0,017 | 0,015 | 0,034 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е.1. | Изменение уд.расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | г.у.т./кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Е.2. | Изменение уд.расхода топлива на выработку ТЭ | г.у.т./Гкал | 0 | 0,002 | -0,001 | 0,000 | -0,002 | 0,000 |  |
| Е.3. | Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | 806000 | -513300 | -103119 | -103119 | -103119 | -103119 |  |
| Е.4. | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче | Гкалч | 0 | -349 | -185 | -175 | -167 | -158 |  |
| Е.5. | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | куб.м. | 3800 | -28800 | -5730 | -5444 | -5171 | -4913 |  |
| Е.6. | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВт | -127900 | 100700 | -27098 | -26556 | -26025 | -25504 |  |
| Группа F Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.1. | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО; | % |  |  |  |  |  |  |  |
| F.2. | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | % |  |  |  |  |  |  |  |

4. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы и ожидаемые конечные результаты реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- наличия в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, предприятий, подведомственных  администрации Гаврилов-Ямского муниципального района :

энергетических паспортов;

топливно-энергетических балансов;

актов энергетических обследований;

- сокращения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на территории муниципального образования на 12 процентов по сравнению с 2009 годом (базовый год); ( экономия 14,8 млн. руб.);

- снижения относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов на  8 648 тыс. рублей;

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными организациями всех уровней и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- подготовки специалистов муниципальных унитарных предприятий по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

- создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения;

- увеличения доли местных и возобновляемых энергоресурсов в топливно-энергетическом балансе муниципального образования.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории муниципального образования.

Для оценки эффективности реализации программы необходимо соотнести степень достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации.

Показатель эффективности рассчитывается по формуле:

Xi тек - Xi начальн Ki ------------------------------ Xi план - Xi начальн R = ------------------------------------------ х 100% Fтек / Fплан

Где Xi начальное - значение i-го целевого показателя на начало реализации программы

Xi плановое - плановое значение показателя

Xi текущее - текущее значение показателя

F план - плановая сумма финансирования по программе

F тек - сумма финансирования на текущую дату

Ki - весовой коэффициент параметра

При расчете эффективности реализации Программы используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

| № | Наименование показателей 83 шт. | Персональные показатели эффективности |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |
| А.1. | Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 1 |
| А.2. | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | 1 |
| А.3. | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | 1 |
| А.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | 1 |
| А.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | 1 |
| А.6. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | 2 |
| А.7. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | 0 |
| А.8. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | 0 |
| Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  |
| В.1. | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | 1 |
| В.2. | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | 2 |
| В.3. | Экономия ТЭ в натуральном выражении | 1 |
| В.4. | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | 2 |
| В.5. | Экономия воды в натуральном выражении | 1 |
| В.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | 2 |
| В.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | 1 |
| В.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | 2 |
| Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе 43% |  |  |
| С.1. | Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | 2 |
| С.2. | Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | 1 |
| С.3 | Изменение уд.расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. | 1 |
| С.4. | Изменение уд.расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м. | 1 |
| С.6. | Изменение отношения уд.расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | 1 |
| С.7. | Уд.расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | 2 |
| С.8. | Уд.расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | 1 |
| С.9. | Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | 1 |
| С.10. | Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | 1 |
| С.11. | Изменение отношения уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | 1 |
| С.12. | Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | 2 |
| С.13. | Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | 0 |
| С.14. | Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | 1 |
| С.15. | Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | 0 |
| С.16. | Изменение отношения уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | 0 |
| С.17. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО | 2 |
| С.18. | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО | 2 |
| С.19. | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО | 2 |
| С.20. | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО | 2 |
| С.21. | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ | --------- |
| С.21.1. | для фактических условий | 1 |
| С.21.2. | для сопоставимых условий | 1 |
| С.22. | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий) | ---------- |
| С.22.1. | для фактических условий | 1 |
| С.22.2. | для сопоставимых условий | 1 |
| С.23. | Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | 1 |
| С.24. | Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | 1 |
| С.25. | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | 1 |
| С.26. | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | 1 |
| С.27. | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | 1 |
| С.28. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 1 |
| С.29. | Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | 1 |
| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде 39% |  |  |
| D.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | 1 |
| D.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО | 2 |
| D.3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | 1 |
| D.4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД) | 1 |
| D.5. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО | 2 |
| D.6. | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | 1 |
| D.7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | 2 |
| D.8. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | 1 |
| D.9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | 1 |
| D.10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО | 2 |
| D.11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО | 2 |
| D.12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | 1 |
| D.13. | Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 1 |
| D.14. | Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 1 |
| D.15. | Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | ---------- |
| D.15.1 | для фактических условий | 1 |
| D.15.2. | для сопоставимых условий | 0 |
| D.16. | Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | ---------- |
| D.16.1. | для фактических условий | 1 |
| D.16.2. | для сопоставимых условий | 1 |
| D.17. | Изменение отношения уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | ---------- |
| D.17.1. | для фактических условий | 1 |
| D.17.2. | для сопоставимых условий | 0 |
| D.18. | Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 1 |
| D.19. | Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | 1 |
| D.20. | Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) | ---------- |
| D.20.1. | для фактических условий | 1 |
| D.20.2. | для сопоставимых условий | 1 |
| D.21. | Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) | ---------- |
| D.21.1. | для фактических условий | 1 |
| D.21.2. | для сопоставимых условий | 1 |
| D.22. | Изменение отношения уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) | ---------- |
| D.22.1. | для фактических условий | 1 |
| D.22.2. | для сопоставимых условий | 1 |
| D.23. | Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | 1 |
| D.24. | Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | 0 |
| D.25. | Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); | ---------- |
| D.25.1. | для фактических условий | 1 |
| D.25.2. | для сопоставимых условий | 0 |
| D.26. | Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий) | ---------- |
| D.26.1. | для фактических условий | 0 |
| D.26.2. | для сопоставимых условий | 0 |
| D.27. | Изменение отношения уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) | ---------- |
| D.27.1. | для фактических условий | 0 |
| D.27.2. | для сопоставимых условий | 0 |
| D.28. | Уд.расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 1 |
| D.29. | Уд.расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 1 |
| D.30. | Изменение уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади ) | ---------- |
| D.30.1. | для фактических условий | 1 |
| D.30.2. | для сопоставимых условий | 1 |
| D.31. | Изменение уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); | ---------- |
| D.31.1. | для фактических условий | 1 |
| D.31.2. | для сопоставимых условий | 1 |
| D.32. | Изменение отношения уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | ---------- |
| D.32.1. | для фактических условий | 1 |
| D.32.2. | для сопоставимых условий | 1 |
| Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры 18% |  |  |
| Е.1. | Изменение уд.расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | 1 |
| Е.2. | Изменение уд.расхода топлива на выработку ТЭ | 1 |
| Е.3. | Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | 1 |
| Е.4. | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче | 1 |
| Е.5. | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | 1 |
| Е.6. | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | 1 |
| Группа F Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |
| F.1. | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО; | 0 |
| F.2. | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | 0 |

При значении показателя R =100% эффективность реализации программы с точки зрения достижения основных целевых показателей с учетом ее финансирования признается высокой.

5. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

- предприятия и организации;

- органы местного самоуправления.

При реализации программных мероприятий на предприятии (в организации) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации), организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов на предприятии (в организации).

Финансирование программных мероприятий осуществляется  из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Порядок финансирования программных мероприятий устанавливается Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района.

Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится  в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Муниципальный заказчик Программы ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, рассматривает ход реализации программных мероприятий.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях - один раз в квартал.

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится по указанным в паспорте Программы показателям и индикаторам, позволяющим оценить ход ее реализации.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы согласовываются с муниципальным заказчиком Программы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

6. Перечень мероприятий

Мероприятия по энергосбережению, представлены в  Приложении к программе  и разработаны в следующих направлениях:

1. Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве.

2. Энергоэффективность в социальной сфере.

3. Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном фонде.

6.2.1. Разделы программ:

- «Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве»

Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью муниципального образования, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения.

Основной проблемой для ОКК в предстоящий период станет рост неопределенности и рисков, приводящий к снижению их финансовой устойчивости, надежности обеспечения коммунальными услугами, электрической и тепловой энергией потребителей и ухудшению качества предоставляемых услуг.

Для снижения рисков необходимо решить следующие основные задачи:

- сократить непроизводительный расход энергоресурсов за счет внедрения системы перспективных технических регламентов, отраслевых стандартов и норм расхода энергоресурсов;

- провести техническое перевооружение и модернизацию производства с целью повышения его энергетической эффективности и сокращения сверхнормативных потерь энергоресурсов при производстве, передаче и распределении ТЭР;

- повысить эффективность функционирования энергоснабжающего предприятия и реализации программ снижения потерь и издержек, включающих в себя работы по следующим направлениям:

сокращение расходов на топливообеспечение;

снижение потерь энергии;

повышение эффективности проведения ремонтных работ;

оптимизация численности персонала и оплаты труда;

упорядочение использования сырья и материалов, запасов товарно-материальных ценностей;

внедрение установок, обеспечивающих комбинированное производство энергии;

- оснастить предприятия современными техническими средствами учета и регулирования расхода энергоресурсов, в том числе автоматизированной системой коммерческого учета электроэнергии и автоматизированной системой контроля и учета расхода газа, развивать инновационную деятельность по созданию и внедрению энергосберегающего оборудования, техники и технологий на предприятиях комплекса и у потребителей энергоресурсов;

- организовать долгосрочное планирование деятельности по повышению эффективности использования ТЭР и участие в работах по повышению энергоэффективности у потребителей электрической и тепловой энергии;

«Энергоэффективность в социальной сфере»

В социальной сфере Гаврилов-Ямского  муниципального района действует 65 муниципальных учреждений образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта (далее - организации бюджетной сферы).

Ежегодный расход тепловой энергии - свыше 32 тыс. Гкал, водопотребление - 32 тыс. м3

Основные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:

обеспечить проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов и топливно-энергетических балансов в муниципальных организациях;

установить и обеспечить соблюдение нормативов затрат топлива и энергии, а также лимитов потребления энергетических ресурсов для органов местного самоуправления, муниципальных учреждений на уровне, не выше соответствующих показателей для государственных организаций области;

обеспечить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии основные энергопотребляющие объекты муниципальной бюджетной сферы и перейти на расчеты между муниципальными организациями и поставщиками коммунальных ресурсов исходя из показаний приборов учета;

формировать систему муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

«Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном фонде»

Общая площадь жилищного фонда Гаврилов-Ямского  муниципального района составляет более 386,3 тыс. кв. метров, в том числе в муниципальной собственности 61,2тыс. кв.м,

Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном фонде предполагается осуществлять по следующим направлениям:

- повышение эффективности использования энергии в жилищном фонде;

- проведение энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии).

Основной задачей в жилищном фонде является реализация комплекса мер, направленных на приведение показателей энергоемкости к современным требованиям.

Осуществление указанных мероприятий позволит сэкономить в жилищном фонде 3 500 тыс.руб.

Для реализации комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в жилищном фонде муниципального образования, необходимо организовать работу по:

- внедрению энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов;

- регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения;

- оптимизации работы вентсистем;

- автоматизации включения-выключения внешнего освещения подъездов;

- внедрению энергоэффективного внутриподъездного освещения;

- модернизации тепловых пунктов;

- утеплению чердачных перекрытий и подвалов;

- утеплению входных дверей и окон;

- установке теплоотражателей;

- переводу отопления на дежурный режим во внерабочее время;

- регулировке систем отопления;

- промывке систем центрального отопления;

- автоматической регулировке прямой и обратной систем отопления;

- утеплению фасадов;

- установке водосберегающей арматуры.

Итогом данной программы будет повышение эффективности муниципального управления, использования энергоресурсов, обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей коммунальными ресурсами.