Приложение

к муниципальной  целевой  программе

«Энергосбережение в Гаврилов-Ямском

муниципальном районе Ярославской области

на 2011-2013 годы»

| Основные мероприятия подпрограммы «Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению | Затраты, тыс.руб. |  |  |  | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) | Экономия ТЭР, т.у.т., тыс.руб. |  |  |  |
|  |  | Всего | По годам |  |  |  |  | Всего | По годам |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | Организационные мероприятия, подготовка кадров и принятие целевых программ по повышению эффективности использования энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Совершенствование нормативной базы энергосбережения | 16 | 4 | 4 | 4 | внебюджетные средства | Поставщики коммунальных ресурсов |  |  |  |  |
| 1.2. | Подготовка специалистов по наладке тепловых сетей и автоматизации процессов отпуска и потребления энергоресурсов. | 48 | 16 | 16 | 16 | внебюджетные средства | Поставщики коммуналь-ных ресурсов |  |  |  |  |
| 1.3. | Анализ ситуации и разработка проектов оптимизации схем электро- и теплоснабжения населенных пунктов муниципального образования |  |  |  |  |  | Поставщики коммуналь-ных ресурсов |  |  |  |  |
| 2. | Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в коммунальном хозяйстве муниципального образования по: | 5830 | 2820 | 1770 | 1240 | Итого | Поставщики коммунальных ресурсов | 1470 | 620 | 450 | 400 |
|  | - внедрению современных технологий подготовки воды на источниках теплоснабжения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - проведению наладочных работ по оптимизации процессов горения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - очистке внутренних и наружных поверхностей нагрева котлоагрегатов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - применению частотного регулирования на электроприводах; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - проведению мероприятий по оптимизации режимов функционирования тепловых сетей; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - использованию при ремонте тепловых сетей изоляционных материалов с наиболее эффективными теплозащитными свойствами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2985 | 1610 | 875 | 500 | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | 1285 | 690 | 375 | 220 | средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | 1560 | 520 | 520 | 520 | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Снижение потерь при передаче и распределении электроэнергии, затрат электрической энергии на собственные нужды энергоснабжающих организаций |  |  |  |  |  | Поставщики коммунальных ресурсов |  |  |  |  |
| 3. | Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение энергетических обследований теплоснабжающих предприятий | 60 | 30 | 30 |  | Внебюджетные средств | Поставщики коммунальных ресурсов |  |  |  |  |
| 3.2. | Утверждение нормативов потерь, расходов и запасов, образующихся при выработке и передаче тепловой и электрической энергии |  |  |  |  |  | Поставщики коммунальных ресурсов |  |  |  |  |
| 3.3. | Разработка и внедрение энергетических паспортов |  |  |  |  |  | Поставщики коммуналь-ных ресурсов |  |  |  |  |
| 4. | Учет энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Оснащение предприятий современными техническими средствами учета и контроля на всех этапах выработки, передачи и потребления ТЭР. | 2500 | 1100 | 1400 | 0 | Итого | Поставщики коммуналь-ных ресурсов | 1200 | 400 | 400 | 400 |
|  |  | 450 | 210 | 240 |  | средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | 1050 | 490 | 560 |  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | 1000 | 400 | 600 |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| 5. | Ведение топливно-энергетических балансов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Ведение топливно-энергетических балансов организаций коммунального комплекса |  |  |  |  |  | Поставщики коммунальных ресурсов |  |  |  |  |
| 6. | Нормирование потребления энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Разработка и установление лимитов и нормативов энергопотребления и предельных энергопотерь, в том числе для структурных подразделений предприятий и технологических процессов |  |  |  |  |  | Поставщики коммунальных ресурсов |  |  |  |  |
| 7. | Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Введение форм мониторинга потребления ресурсов на предприятиях |  |  |  |  |  | Поставщики коммунальных ресурсов |  |  |  |  |
|  | Итого средств из районного бюджета | 1735 | 900 | 615 | 220 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого средств из областного бюджета | 4035 | 2100 | 1435 | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого средств внебюджетные | 2680 | 970 | 1170 | 540 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 8450 | 3970 | 3220 | 1260 |  |  | 2670 | 1020 | 850 | 800 |

| Основные мероприятия подпрограммы «Энергоэффективность в социальной сфере» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению | Затраты, тыс.руб. |  |  |  | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) | Экономия ТЭР, т.у.т., тыс.руб. |  |  |  |
|  |  | Всего | По годам |  |  |  |  | Всего | По годам |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | Организационные мероприятия и принятие целевых программ по повышению эффективности использования энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и согласование планов мероприятий по снижению потребления энергоресурсов на объектах здравоохранения, образования, культуры, социальной политики | 70 | 40 | 30 |  | внебюджетные средства | Руководители МУ | 90 | 30 | 30 | 30 |
| 2. | Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий для снижения расходов топливно-энергетических ресурсов (по отдельному перечню мероприятий после проведения энергетических обследований) |  |  |  |  |  |  | 70 | 30 | 20 | 20 |
| 2.2. | Установка энергосберегающих осветительных приборов (на основе светодиодов) | 3000 | 1714,3 | 642,86 | 642,86 | Итого | Руководители МУ | 18 | 4,5 | 6 | 7,5 |
|  |  | 2100 | 1200 | 450 | 450 | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | 900 | 514,28 | 192,86 | 192,86 | средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Внедрение автоматизированных узлов регулирования теплопотребления | 5400 | 1800 | 1800 | 1800 | Итого | Руководители МУ | 900 | 150 | 300 | 450 |
|  |  | 3780 | 1260 | 1260 | 1260 | средства областного бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | 1620 | 540 | 540 | 540 | средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
| 3. | Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение энергетических обследований (энергоаудита) организаций социальной сферы района в том числе с применением термографирования объектов, анализ потерь тепловой и электрической энергии. | 1065 | 355 | 355 | 355 | Итого | Руководители МУ | 25 | 10 | 10 | 5 |
|  |  | 750 | 250 | 250 | 250 | средства областного бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | 315 | 105 | 105 | 105 | средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, внесение изменений в договоры с энергоснабжающими организациями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки. | 150 | 50 | 50 | 50 | Итого | Руководители МУ | 35 | 15 | 10 | 10 |
|  |  | 105 | 35 | 35 | 35 | средства областного бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | 45 | 15 | 15 | 15 | средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
| 4. | Учет энергетических ресурсов (Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов учреждений социальной сферы района) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Приборами учета теплоэнергии | 8750 | 3750 | 3750 | 1250 | Итого | Руководители МУ | 7200 | 2500 | 2700 | 2000 |
|  |  | 6125 | 2625 | 2625 | 875 | средства областного бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | 2625 | 1125 | 1125 | 375 | средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Приборами учета теплоэнергии | 1230 | 450 | 450 | 330 | Итого |  |  |  |  |  |
|  |  | 861 | 315 | 315 | 231 | средства областного бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | 369 | 135 | 135 | 99 | средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
| 5. | Разработка и ведение топливно-энергетических балансов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Ведение топливно-энергетических балансов организаций социальной сферы |  |  |  |  |  | Руководители МУ |  |  |  |  |
| 6. | Нормирование потребления энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Разработка и установление лимитов и норм потребления энергии и ресурсов для всех организаций социальной сферы |  |  |  |  |  | Координатор Руководители МУ | 260 | 80 | 90 | 90 |
| 7. | Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Введение форм мониторинга потребления ресурсов в организациях социальной сферы |  |  |  |  |  | Координатор Руководители МУ | 50 | 15 | 15 | 20 |
|  | Итого средств из районного бюджета | 5874 | 2434,28 | 2112,86 | 1326,86 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого средств из областного бюджета | 13721 | 5685 | 4935 | 3101 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого средств внебюджетные | 70 | 40 | 30 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 19665 | 8159,28 | 7077,86 | 4427,86 |  |  | 8648 | 2834,5 | 3181 | 2632,5 |

| Основные мероприятия подпрограммы «Энергоэффективность в жилищном хозяйстве» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия по энергосбережению | Затраты, тыс.руб. |  |  |  | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) | Экономия ТЭР, т.у.т., тыс.руб. |  |  |  |
|  |  | Всего | По годам |  |  |  |  | Всего | По годам |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | Организационные мероприятия и принятие целевых программ по повышению эффективности использования энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Совершенствование нормативно-правовой базы внедрения поквартирного учета энергоресурсов | 45 | 15 | 15 | 15 | внебюджетные средств | Управляющие компании, ТСЖ |  |  |  |  |
| 2. | Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Изучение причин и разработка мер по исключению роста удельного расхода тепловой энергии и других энергоресурсов в жилищном фонде |  |  |  |  |  | Управляющие компании, ТСЖ предприятия обслуживающие жилищный фонд, |  |  |  |  |
| 3. | Проведение энергоаудита, технических обследований, ведение энергетических паспортов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение энергетических обследований на объектах жилищного фонда | 450 | 150 | 150 | 150 | внебюджетные средства | Предприятия обслуживающие жилищный фонд, |  |  |  |  |
| 3.2. | Ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, внесение изменений в договоры с энергоснабжающими организациями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки на объектах жилищного фонда муниципального образования |  |  |  |  |  | Управляющие компании, ТСЖ предприятия обслуживающие жилищный фонд, |  |  |  |  |
| 4. | Учет энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Установка современных общедомовых и поквартирных приборов учета коммунальных ресурсов. | 17465 | 11325 | 3640 | 2500 |  | Управляющие компании, ТСЖ предприятия обслуживающие жилищный фонд, | 3500 | 1270 | 1530 | 700 |
|  |  | 12226 | 7928 | 2548 | 1750 | средства областного бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | 3493 | 2265 | 728 | 500 | средства районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  | 1746 | 1132 | 364 | 250 | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| 5. | Разработка и ведение топливно-энергетических балансов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка и ведение топливно-энергетических балансов на объектах муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  | Управляющие компании, ТСЖ предприятия обслуживающие жилищный фонд |  |  |  |  |
| 6. | Нормирование потребления энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Разработка и установление лимитов и норм потребления энергии и ресурсов на объектах муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  | Органы регулирования местного самоуправления |  |  |  |  |
| 7. | Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Введение форм мониторинга потребления ресурсов на объектах муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  | Управляющие компании, ТСЖ предприятия обслуживающие жилищный фонд |  |  |  |  |
| 7.2. | Подготовка ежеквартального доклада о потреблении энергетических ресурсов на объектах муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  | Управляющие компании, ТСЖ предприятия обслуживающие жилищный фонд |  |  |  |  |
|  | Итого средств из районного бюджета | 3493 | 2265 | 728 | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого средств из областного бюджета | 12226 | 7928 | 2548 | 1750 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого средств внебюджетные | 2241 | 1297 | 529 | 415 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 17960 | 11490 | 3805 | 2665 |  |  | 3500 | 1270 | 1530 | 700 |

| Сводная таблица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Затраты, тыс.руб. |  |  |  | Экономия ТЭР, т.у.т., тыс.руб. |  |  |  |
|  | Всего | По годам |  |  | Всего | По годам |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| Подпрограмма «Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 1735 | 900 | 615 | 220 | 2670 | 1020 | 850 | 800 |
| Областной бюджет | 4035 | 2100 | 1435 | 500 |  |  |  |  |
| Внебюджетные | 2680 | 970 | 1170 | 540 |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 8450 | 3970 | 3220 | 1260 |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Энергоэффективность в социальной сфере» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 5874 | 2434,28 | 2112,86 | 1326,86 | 8648 | 2834,5 | 3181 | 2632,5 |
| Областной бюджет | 13721 | 5685 | 4935 | 3101 |  |  |  |  |
| Внебюджетные | 70 | 40 | 30 | 0 |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 19665 | 8159,28 | 7077,86 | 4427,86 |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Энергоэффективность в жилищном хозяйстве» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 3493 | 2265 | 728 | 500 | 3500 | 1270 | 1530 | 700 |
| Областной бюджет | 12226 | 7928 | 2548 | 1750 |  |  |  |  |
| Внебюджетные | 2241 | 1297 | 529 | 415 |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 17960 | 11490 | 3805 | 2665 |  |  |  |  |
| ИТОГО | 46075 | 23619,28 | 14102,86 | 8352,86 | 14818 | 5124,5 | 5561 | 4132,5 |