АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2025 № 996

О внесении изменений в  постановление

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 10.01.2022 № 7

В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 07.09.2021 №751, руководствуясь  Уставом Гаврилов-Ямского муниципального округа Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Муниципальную программу «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022-2027 годы, утвержденную постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.01.2022  № 7, изложить в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившим силу п. 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.06.2025 № 498 «О внесении изменений в  постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.01.2022 №7».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  исполняющую обязанности первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района - начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Гаврилов-Ямского муниципального района Герасимову А.А.

4. Постановление опубликовать в сетевом издании «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Гаврилов-Ямского

муниципального округа                                                                      А.Х. Рустамов

Приложение к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 17.11.2025 № 996

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022 - 2027 годы

Паспорт муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Герасимова А.А. - исполняющий обязанности первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Гаврилов-Ямского муниципального района тел.: 8(48534) 2-43-83 |
| Ответственные исполнители подпрограмм Муниципальной программы | Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2027 годы |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Перечень подпрограмм Муниципальной программы | МЦП «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов- Ямского муниципального района» на 2022-2026 годы МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022-2027 годы МЦП «Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям» на 2022-2027 годы МЦП «Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2022-2026 годы МЦП «Реализация вопросов в сфере жилищно-коммунального-хозяйства на 2023-2027 годы» |
| Объемы и источники финансирования Муниципальной программы | Всего по Муниципальной программе - 90 741 690,10 из них: Областные средства: 2022 год - 1 665 000,00 руб., 2023 год - 5 259 000,00 руб., 2024 год - 0,00 руб., 2025 год - 0,00 руб., 2026 год- 0,00 руб., 2027 год- 0,00 руб. - средства бюджета муниципального района: 2022 год - 8 143 198,91 руб., 2023 год - 6 044 686,43 руб., 2024 год - 29 933 479,07 руб., 2025 год - 19 827 200,50 руб., 2026 год - 7 816 000,00 руб., 2027 год- 5 182 000,00 руб. - средства бюджета поселений: 2024 год- 4 434 555,19 руб., 2025 год- 2 436 570,00 руб., 2026 год- 0,00 руб., 2027 год- 0,00 руб. |
| Плановые объемы финансирования подпрограмм Муниципальной программы по годам реализации | МЦП «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов- Ямского муниципального района» Всего - 8 607 496,04 руб. из них: - областные средства: 2022 год- 0,00 руб.; 2023 год -5 000 000,00 руб.; 2024 год -0,00 руб.; 2025 год -0,00 руб.; 2026 год- 0,00 руб. - средства бюджета муниципального района: 2022 год - 1 275 642,61 руб.; 2023 год - 2 331 853,43 руб.; 2024 год - 0,00 руб.; 2025 год- 0,00 руб.; 2026 год- 0,00 руб. МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» Гаврилов-Ямского муниципального района»: Всего – 10 684 778,80 руб., их них: - областные средства: 2022 год - 0,00 руб.; 2023 год - 0,00 руб.; 2024 год - 0,00 руб.; 2025 год - 0,00 руб.; 2026 год - 0,00 руб.; 2027 год- 0,00 руб. - средства бюджета муниципального района: 2022 год - 1 082 556 ,30 руб.; 2023 год - 580 000,00 руб.; 2024 год - 1 270 000,00 руб.; 2025 год - 6 264 222,50 руб.; 2026 год- 895 000,00 руб.; 2027 год- 593 000,00 руб. МЦП «Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям»: Всего- 43 972 346,19 руб., из них: -областные средства: 2022 год - 0,00 руб.; 2023 год - 0,00 руб.; 2024 год - 0,00 руб.; 2025 год - 0,00 руб.; 2026 год- 0,00 руб., 2027 год- 0,00 руб. - средства бюджета муниципального района: 2022 год - 5 785 000,00 руб.; 2023 год - 2 247 000,00 руб.; 2024 год -22 017 621,00 руб.; 2025 год- 3 329 600,00 руб.; 2026 год- 2 238 000,00 руб.; 2027 год- 1 484 000,00 руб. - средства бюджета поселений: 2024 год- 4 434 555,19 руб.; 2025 год- 2 436 570,00 руб.; 2026 год- 0,00 руб. 2027 год- 0,00 руб. МЦП « Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»: Всего- 1 924 000,00 руб., из них: областные средства: 2022 год -1 665 000,00 руб.; 2023 год - 259 000,00 руб.; 2024 год - 0,00 руб.; 2025 год - 0,00 руб.; 2026 год- 0,00 руб. - средства бюджета муниципального района: 2022 год - 0,00 руб.; 2023 год - 0,00 руб.; 2024 год - 0,00 руб.; 2025 год - 0,00 руб.; 2026 год- 0,00 руб. |
|  | МЦП «Реализация вопросов в сфере жилищно-коммунального-хозяйства на 2023-2027 годы» Всего- 25 553 069,07 руб., из них: областные средства: 2023 год - 0,00 руб.; 2024 год - 0,00 руб.; 2025 год - 0,00 руб.; 2026 год - 0,00 руб.; 2027 год- 0,00 руб. - средства бюджета муниципального района: 2023 год - 885 833,00 руб.; 2024 год - 6 645 858,07 руб.; 2025 год - 10 233 378,00 руб.; 2026 год - 4 683 000,00 руб.; 2027 год- 3 105 000,00 руб. |
| Конечные результаты муниципальной программы | - развитие системы теплоснабжения Гаврилов-Ямского муниципального района -установка современных и экологических автоматизированных котлов - повышение надежности, безопасности и качества теплоснабжения; -обеспечение населения Гаврилов-Ямского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надёжности коммунальных услуг, снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки; - повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами; - повышение эффективности муниципального управления; |
| Электронный адрес размещения Муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | https://gavyam.ru/regulatory/npa/index_gkh.php |

I. Общая характеристика сферы реализации

Муниципальной программы

Жилищно-коммунальное хозяйство (далее – ЖКХ) является одной из важных сфер экономики Гаврилов - Ямского муниципального района, которая тесно связана с обеспечением жизнедеятельности населения, предприятий и  организаций района. Общество предъявляет справедливые требования, желая видеть в ЖКХ безаварийную, более «прозрачную» по формам работы отрасль.

В  течение последних лет отрасль претерпевает  серьезные изменения, осуществляется её  дальнейшее развитие на основе проведения реформирования ЖКХ, являющегося составной частью преобразований экономики и неразрывно связанного с целями и задачами территориального планирования муниципального района.

Анализ изменений, произошедших в ЖКХ района, показывает, что факторами успеха (сильными сторонами)  в отрасли являются:

- создание правовых и организационных основ государственной политики в отрасли, определение её приоритетных направлений и отработка          механизмов реализации;

- постепенное повышение доли населения в оплате жилищно-коммунальных услуг с одновременным применением мер адресной                социальной поддержки малообеспеченных слоёв населения;

- формирование конкурентной среды;

- осуществление постепенного перехода к новым формам управления жилищным фондом;

- реализация мероприятий по газификации, модернизации объектов инженерной инфраструктуры и энергоресурсосбережению, основной целью которых является рациональное использование энергоресурсов, исключение непроизводительных затрат при производстве коммунальных услуг.

Вместе с тем наряду с положительными результатами преобразований пока не удалось обеспечить существенного улучшения ситуации в сфере ЖКХ  и обеспечить комфортные и безопасные условия проживания населения, что обусловлено наличием слабых сторон (проблем) отрасли ЖКХ.

До недавнего времени имело место негативное изменение экономических условий функционирования организаций коммунального комплекса, связанное с резким падением уровня доходов населения.

Такое положение не могло не отразиться на экономическом положении ЖКХ муниципального района. Предприятия отрасли, не имея достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не производили инвестиций в основные производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки. Все это привело к ряду проблем, основными из которых являются:

- недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с новым строительством;

- неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;

- высокий процент износа объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, составляющий более 60 процентов;

- высокий уровень потерь тепловой энергии (более 19 процентов) в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Потери  прежде всего  связаны с техническим состоянием сетей, более трети которых нуждаются  в замене;

- низкий коэффициент использования основных фондов отрасли;

- недостаточный объём средств, направляемых на модернизацию       объектов коммунальной инфраструктуры;

- низкий уровень газификации жилищного фонда;

- высокая доля непроизводительных расходов;

- низкая эффективность системы управления в ЖКХ, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными;

-  сложное финансовое состояние организаций ЖКХ.

Реализации мероприятий по решению имеющихся в отрасли проблем       будут способствовать:

- наличие нормативной базы, которая позволяет проводить эту работу;

- заинтересованность и готовность муниципальных образований к участию в совместной работе по решению имеющихся проблем;

- использование достижений в практике организации и работы ЖКХ;

- получение софинансирования из областного бюджета.

Если имеющиеся проблемы отрасли не будут решены в рамках предполагаемых муниципальных целевых программ «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района»  на 2022-2026 годы и «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022-2027 годы (далее - Программа), то возможны следующие социальные последствия и чрезвычайные ситуации эпидемиологического и техногенного характера:

- рост количества аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ;

- ухудшение экологического состояния территорий района;

- снижение  качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- повышение износа объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда;

- увеличение потерь энергетических ресурсов в процессе их доставки потребителям;

- невозможность обеспечения технического перевооружения и реконструкции отрасли;

- снижение надёжности работы систем жизнеобеспечения.

Таким образом, из анализа сильных и слабых сторон, рисков (угроз) и возможностей можно сделать вывод о том,  что, несмотря на угрозы  и риски, существует достаточно позитивных факторов, способных обеспечить успешную реализацию намечаемых мероприятий.

По итогам проведенных в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области рейдов по изучению социально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов был выявлен ряд проблем, одной из которых является необходимость повышения уровня благоустройства и проведения ремонтов, занимаемых ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 годов жилых помещений. Были сформированы соответствующие предварительные списки.

Состояние жилых помещений, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не признанные нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с жилищным законодательством и не имеющие права на получение социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета, требует не только ремонта, но и проведения мероприятий, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами.

Поддержка ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов послужит дополнительным подтверждением их заслуг.

Целесообразно и необходимо использовать программный метод решения данных проблем.

Реализация мероприятий, входящих в настоящую муниципальную Программу, будет способствовать решению жизненно важных задач в области жилищно-коммунального комплекса и позволит обеспечить население Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области качественными коммунальными услугами.

II. Приоритеты политики в сфере реализации Муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты ее реализации

Обеспечение   качественными   коммунальными   услугами   населения Гаврилов-Ямского муниципального района является важнейшим направлением социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района.

Приоритетами политики в сфере реализации Программы являются: повышение уровня и качества жизни населения, важнейшей составляющей которого является экологическая обстановка, в том числе обеспечение населения качественными и надёжными коммунальными услугами; повышения инфраструктурной обеспеченности населения;

-создание  должного  уровня  обеспеченности  населения  района  теплом, горячей  водой  и  газом,  создание  условий  для  развития  отраслей  народного хозяйства,  которые  оказывают  существенное  влияние  на  социальное  и экономическое развитие Гаврилов-Ямского муниципального района, на повышение уровня жизни населения, на состояние экономики в целом.

Реализация мероприятий Программы позволит:

- повысить качество предоставляемых населению услуг по водоснабжению и водоотведению,  обеспечить  население  питьевой  водой,  соответствующей установленным  нормативным  требованиям,  централизованными  системами водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, что приведёт к повышению качества жизни граждан;

-увеличить долю сточных вод, соответствующих установленным требованиям;

-достичь требуемого уровня надежности и стабильности работы водозаборных и очистных сооружений;

-использовать  новые  инструменты  в  организации  управленческой деятельности,  которые  обеспечат  эффективное  использование  материально-технических и финансовых ресурсов;

-снизить удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки  до  потребителей  в  результате строительства  объектов теплоснабжения;

-увеличить уровень газификации жилищного фонда в сельской местности;

Ожидаемые  конечные  результаты - снижение  уровня  износа  объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надёжности коммунальных услуг, снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки.

Социально-экономический эффект от реализации мероприятий Программы будет  выражен  в  повышении  уровня  и  качества  жизни  населения  района, посредством:

- увеличения  уровня  газификации,  увеличения  количества  построенных и реконструированных котельных;

-повышения качества предоставляемых населению услуг по водоснабжению и  водоотведению  (обеспечение  населения  питьевой  водой,  соответствующей установленным нормативным требованиям и доступа к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод).

- снизить количества ветеранов, нуждающихся в ремонте жилых помещений.

Эффективность   муниципальной   программы   будет   обеспечена концентрацией финансовых и материально-технических ресурсов, а так же новыми подходами к организации управленческой деятельности для улучшения социально-бытовых условий, качества жизни населения района.

III. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования в рамках Муниципальной программы

Основными мерами правового регулирования при реализации Муниципальной программы являются федеральные и региональные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016г.  № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017г.  № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- Закон Ярославской области от 28 июня 2013 г. № 32-з «Об отдельных вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ярославской области»;

-	 Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства области от 06.03.2014	№	188-п «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года»;

-Решение  Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.12.2018  № 164 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального района до 2027 года».

IV. Механизм реализации Муниципальной программы

1.Реализацию Муниципальной  программы, подпрограмм Муниципальной программы предполагается осуществлять на территории Гаврилов-Ямского района.

Реализация Муниципальной программы заключается в реализаций подпрограмм и осуществляется ответственными исполнителями подпрограмм.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется исполнителями мероприятий подпрограммы и участниками мероприятий подпрограммы в соответствии с требованиями подпрограммы и сроками реализации подпрограммы и (или) в соответствии с принятыми ответственным исполнителем подпрограммы методиками и стандартами.

V. Цель (цели), задачи и целевые показатели муниципальной программы

1. Цель муниципальной программы:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Гаврилов-Ямского муниципального района.

2. Задачи муниципальной программы:

- модернизация объектов теплоснабжения (перевод котельных на газовое топливо) Гаврилов-Ямского муниципального района;

- обеспечение малонаселенных сельских пунктов качественной питьевой водой.

-  обеспечение доступности и качества жилищно-коммунальных услуг;

- улучшение жилищных условий ветеранов (инвалидов) Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;

-  повышение эффективности муниципального управления.

Целевые показатели  муниципальной программы

| Наименование | Единица | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | измерения | базовый 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Гаврилов-Ямского МР | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 2. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | % | 94,1 | 94,2 | 94,4 | 94,5 | 95,0 | 95,3 |  | 95.5 |
| 3. Уровень газификации жилищного фонда в муниципальном районе | % | 74,38 | 75,6 | 79,25 | 82,71 | 85,86 | 88,56 |  |  |
| 4. Предоставление мер государственной поддержки | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |

Подпрограмма 1:  МЦП  «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022-2026 годы

| Наименование | Единица |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | измерения |  | базовый 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  |  | 2026 год |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |
| 1. Общее количество газифицированных котельных | ед. |  | 21 |  | 21 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  |  | 22 |
| Итого | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  | х |
| Подпрограмма 2: МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество построенных колодцев | ед. | 7 |  | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 9 | 8 |  |
| 2. Количество отремонтированных колодцев | ед. | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 9 | 8 |  |
| 3. Мероприятия по улучшению качества воды | ед. | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 |  |
| Итого | х | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х | х |  |

Подпрограмма 3:  МЦП «Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям» на 2022-2027 годы

| 1. Оказание поддержки ресурсоснабжающим предприятиям ЖКХ в части частичного возмещения дополнительных расходов, возникших при обеспечении надежного предоставления коммунальных услуг потребителям | м | 900 | 1200000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х |

Подпрограмма 4:  МЦП « Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

на 2022-2026 годы

| Наименование | Единица | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | измерения | базовый 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. Количество граждан, которым оказана социальная поддержка | чел. | 0 | 22 | 20 | 19 | 18 |  |
| Итого | х | х | х | х | х | х |  |

Подпрограмма 5: МЦП «Реализация вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2023-2027 годы»

| Наименование |  | Единица |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя |  | измерения |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 1. Повышение эффективности муниципального управления | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |
| Итого | х |  | х |  | х |  | х |  | х | х |  |

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы:

| Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (руб.), в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год |  | 2023 год |  |  | 2024 год | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 1. МЦП «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Предусмотрено решением Собрания представителей муниципального района о бюджете: | 8607496,04 | 1275642,61 |  | 7331853,43 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| - средства бюджета муниципального района | 3607496,04 | 1 275642,61 |  | 2331853,43 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| - областные средства | 5000000,00 | - |  | 5000 000,00 |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| - федеральные средства | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| - средства других бюджетов | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.Справочно (за рамками предусмотренных средств решением Собрания представителей муниципального района о бюджете): | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| - средства бюджета муниципального района | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| - областные средства | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| - федеральные средства | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| - иные источники | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 2. МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Предусмотрено решением Собрания представителей муниципального района о бюджете: | 10 684 778,80 | 1082556,30 |  | 580000,00 |  | 1270000,00 |  |  | 6264222,50 |  | 895000,00 |  |  |  |  | 593000,00 |  |  |
| - средства бюджета муниципального района | 10 684 778,80 | 1082556,30 |  | 580000,00 |  | 1270000,00 |  |  | 6264222,50 |  | 895000,00 |  |  |  |  | 593000,00 |  |  |
| - областные средства | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
| - федеральные средства | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
| - средства других бюджетов | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
| 2.2. Справочно (за рамками предусмотренных средств решением Собрания представителей муниципального района о бюджете): | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
| - средства бюджета муниципального района | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
| - областные средства | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
| - федеральные средства | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
| - иные источники | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  |
| 3. МЦП «Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям» на 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Предусмотрено решением Собрания представителей муниципального района о бюджете: | 43972346,19 | 5785000,00 |  | 2247000,00 |  | 26452176,19 |  |  | 5766170,00 |  | 2238000,00 |  |  |  |  |  | 1484000,00 |  |
| - средства бюджета муниципального района | 37101221,00 | 5785000,00 |  | 2247000,00 |  | 22017621,00 |  |  | 3329600,00 |  | 2238000,00 |  |  |  |  |  | 1484000,00 |  |
| - областные средства | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
| - федеральные средства | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
| - средства бюджета поселений | 6871125,10 | - |  | - |  | 4434555,19 |  |  | 2436570,00 |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
| 3.2. Справочно (за рамками предусмотренных средств решением Собрания представителей муниципального района о бюджете): | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
| - средства бюджета муниципального района | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
| - областные средства | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
| - федеральные средства | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
| 4. МЦП «Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2022-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Предусмотрено решением Собрания представителей муниципального района о бюджете: | 1924000,00 | 1665000,00 |  | 259000,00 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
| - средства бюджета муниципального района | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
| - областные средства | 1924000,00 | 1665000,00 |  | 259000,00 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
| - федеральные средства | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
| - средства других бюджетов | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
| 4.2.Справочно (за рамками предусмотренных средств решением Собрания представителей муниципального района о бюджете): | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
| - средства бюджета муниципального района | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
| - областные средства | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
| - федеральные средства | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
| - иные источники | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |
| 5. МЦП «Реализация вопросов в сфере жилищно-коммунального-хозяйства на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Предусмотрено решением Собрания представителей муниципального района о бюджете: | 25553069,07 |  |  |  | 885833,00 |  | 6645858,07 |  |  | 10233378,00 |  | 4683000,00 |  |  |  |  |  | 3105000,00 |
| - средства бюджета муниципального района | 25553069,07 |  |  |  | 885833,00 |  | 6645858,07 |  |  | 10233378,00 |  | 4683000,00 |  |  |  |  |  | 3105000,00 |
| - областные средства | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |
| - федеральные средства | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |
| - средства других бюджетов | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |
| 5.2. Справочно (за рамками предусмотренных средств решением Собрания представителей муниципального района о бюджете): | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |
| - средства бюджета муниципального района | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |
| - областные средства | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |
| - федеральные средства | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |
| Итого по Муниципальной программе | 90741690,10 |  | 9808198,91 |  | 11303686,43 |  | 34368034,26 |  |  | 22263770,50 |  | 7816000,00 |  |  |  |  |  | 5182000,00 |
| Предусмотрено решением Собрания представителей муниципального района о бюджете: | 90741690,10 |  | 9808198,91 |  | 11303686,43 |  | 34368034,26 |  |  | 22263770,50 |  | 7816000,00 |  |  |  |  |  | 5182000,00 |
| - средства бюджета муниципального района | 76946564,91 |  | 8143198,91 |  | 6044686,43 |  | 29933479,07 |  |  | 19827200,50 |  | 7816000,00 |  |  |  |  |  | 5182000,00 |
| - областные средства | 6924000,00 |  | 1665000,0 |  | 5259000,0 |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |
| - средства бюджета поселений | 6871125,19 |  | - |  | - |  | 4434555,19 |  |  | 2436570,00 |  | - |  |  |  |  |  | - |
| - иные источники | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |
| Справочно (за рамками средств предусмотренных решением Собрания представителей муниципального района о бюджете) | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |
| - средства бюджета муниципального района | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |
| - областные средства | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |
| - федеральные средства | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |
| - иные источники | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |

«Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2022-2026 годы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР, начальник Управления Давыдова Ж.А., тел.: 8 (48534) 2-49-80 |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной целевой программы | Герасимова А.А. - Исполняющий обязанности первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Гаврилов-Ямского муниципального района тел.: 8(48534) 2-43-83 |
| Срок реализации муниципальной целевой программы | 2022-2026 годы |
| Исполнители мероприятий муниципальной целевой программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР |
| Участники мероприятий муниципальной целевой программы | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации МР |
| Цели муниципальной целевой программы | Строительство модульной котельной, вырабатывающей тепловую энергию с использованием природного газа |
| Объемы и источники финансирования муниципальной целевой программы | Всего - 8 607 496,04 руб. из них: - областные средства: 2022 год- 0,00 руб.; 2023 год -5 000 000,00 руб.; 2024 год - 0,00 руб.; 2025 год - 0,00 руб.; 2026 год - 0,00 руб. - средства бюджета муниципального района: 2022 год - 1 275 642,61 руб.; 2023 год - 2 331 853,43 руб.; 2024 год - 0,00 руб.; 2025 год - 0,00 руб.; 2026 год- 0,00 руб. |
| Конечные результаты реализации муниципальной целевой программы | - развитие системы теплоснабжения Гаврилов-Ямского муниципального района - установка современных и экологических автоматизированных котлов - снижение потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях - снижение затрат на производство тепловой энергии |
| Электронный адрес размещения муниципальной целевой программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | https://gavyam.ru/about/management/upr_gkh/mcp/ |

| Задачи и мероприятия муниципальной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения задачи мероприятия |  | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования (руб.) |  |  | Исполнитель и участники мероприятия |
|  |  | Наименование (единица измерения) | Плановое значение |  | всего | областные средства | средства муниципального бюджета |  |
| 1. | Задача 1. Газификация населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района | Протяженность построенных газопроводов, км | - 2 12,5 14,4 | 2022 2023 2024 2025 2026 | 1275 642,61 370 510,70 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1275642,61 370 510,70 0,00 0,00 0,00 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП |
|  |  | Количество домовладений, шт. | 502 0 58 221 223 | 2022 2023 2024 2025 2026 |  |  |  |  |
|  |  | Количество подготовленных проектов, шт. | 8 3 3 2 0 | 2022 2023 2024 2025 2026 |  |  |  |  |
| 1.1. | - Проектирование межпоселкового газопровода г. Гаврилов-Ям – д. Лахость с ответвлением на Строково, Великосельского сельского поселения Паспорт 1 приложения №1 к муниципальной целевой программе | количество домовладений, шт. | 56 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП |
| 1.2. | -Проектирование газораспределительных сетей в д. Матвейка, Митинского сельского поселения Паспорт 2 приложения №1 к муниципальной целевой программе | количество домовладений, шт. | 16 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП |
| 1.3. | - Проектирование межпоселкового газопровода Плотина - Прилесье, Великосельское сельское поселение, Ярославская область, Гаврилов-Ямский муниципальный район Паспорт3 приложения №1 к муниципальной целевой программе | количество домовладений, шт. | 31 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП |
| 1.4. | - Проектирование газораспределительных сетей д. Прилесье, Великосельское сельское поселение, Ярославская область, Гаврилов-Ямский муниципальный район Паспорт 4 приложения №1 к муниципальной целевой программе | количество домовладений, шт. | 31 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП |
| 1.5. | - Проектирование межпоселкового газопровода Коромыслово – Ильинское-Урусово, Шопшинского сельского поселения Паспорт 5 приложения №1 к муниципальной целевой программе | количество домовладений, шт. | 160 | 2022 | 1109917,61 | 0,00 | 1109917,61 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП |
| 1.6. | - Проектирование газораспределительных сетей д. Пасынково, Митинского сельского поселения Паспорт 6 приложения №1 к муниципальной целевой программе | количество домовладений, шт. | 30 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП |
| 1.7. | - Проектирование межпоселкового газопровода д. Ульяново – с. Осенево, Митинского сельского поселения Паспорт 7 приложения №1 к муниципальной целевой программе | количество домовладений, шт. | 88 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП |
| 1.8. | - Проектирование газораспределительных сетей Ильинское-Урусово-Заречье, Шопшинского сельского поселения Паспорт 8 приложения №1 к муниципальной целевой программе | количество домовладений, шт. | 99 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП |
| 1.9. | - Проектирование газопровода до поселка Мичуриха, Шопшинского сельского поселения Паспорт 9 приложения №1 к муниципальной целевой программе | количество домовладений, шт. | 36 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП |
| 1.10. | Затраты на технический и авторский надзор, изготовление тех. планов на объекты газоснабжения, пуск газа построенного газопровода |  |  | 2022 2023 2024 2025 2026 | 165 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 165 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП |
| 1.11. | Проектирование и экспертиза блочно-модульной газовой котельной МОБУ Шалаевская НШ-ДС, дер. Шалаево, Гаврилов-Ямский МР |  |  | 2023 | 370 510,70 |  | 370 510,70 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП |
| 1.12. | Ремонт объектов теплоснабжения |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП |
| 2. | Задача 2. Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения |  |  | 2023 | 6 961342,73 | 5 000 000,00 | 1 961 342,73 |  |
| 2.1. | Строительство сетей по подключению и установке блочно-модульной газовой котельной МОБУ Шалаевская НШ-ДС, дер. Шалаево, Гаврилов-Ямский МР | ед. | 1 | 2023 | 6 961342,73 | 5 000 000,00 | 1 961 342,73 | Администрация Гаврилов-Ямского МР, УЖКХКСиП |
|  | ИТОГО: |  |  | 2022 2023 2024 2025 2026 2027 | 1275642,61 7331853,43 0,00 0,00 0,00 0,00 | 5 000 000,00 | 1275642,61 2331853,43 0,00 0,00 0,00 0,00 |  |

Приложение 1 к муниципальной целевой программе

Паспорт объекта капитального строительства/реконструкции/ приобретаемого недвижимого имущества

Паспорт 1

| № п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта/проекта | Проектирование межпоселкового газопровода г. Гаврилов-Ям – Лахость, Великосельского сельского поселения |
| 2 | Цель объекта/проекта | Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского МР путем газификации |
| 3 | Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы | 2023 |
| 4 | Местонахождения объекта | с. Лахость, Великосельского сельского поселения |
| 5 | Главный распорядитель средств бюджета муниципального района | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, руб. | 0 |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 5 км |
| 8 | Значение оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества | - |

Паспорт 2

| № п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта/проекта | Проектирование газораспределительных сетей в д. Матвейка, Митинского сельского поселения |
| 2 | Цель объекта/проекта | Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского МР путем газификации |
| 3 | Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы | 2024 |
| 4 | Местонахождения объекта | д. Матвейка, Митинского сельского поселения |
| 5 | Главный распорядитель средств бюджета муниципального района | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, руб. | 0 |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 0,5 км |
| 8 | Значение оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества | - |

Паспорт 3

| № п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта/проекта | Проектирование межпоселкового газопровода Плотина - Прилесье, Великосельское сельское поселение, Ярославская область, Гаврилов-Ямский муниципальный район |
| 2 | Цель объекта/проекта | Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского МР путем газификации |
| 3 | Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы | 2022 |
| 4 | Местонахождения объекта | д. Плотина – д. Прилесье, Великосельского сельского поселения |
| 5 | Главный распорядитель средств бюджета муниципального района | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, руб. | 0 |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 2 км |
| 8 | Значение оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества | - |

Паспорт 4

| № п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта/проекта | Проектирование газораспределительных сетей д. Прилесье, Великосельское сельское поселение, Ярославская область, Гаврилов-Ямский муниципальный район |
| 2 | Цель объекта/проекта | Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского МР путем газификации |
| 3 | Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы | 2025 |
| 4 | Местонахождения объекта | д. Прилесье, Великосельского сельского поселения |
| 5 | Главный распорядитель средств бюджета муниципального района | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, руб. | 0 |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 2 км |
| 8 | Значение оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества | - |

Паспорт 5

| № п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта/проекта | Проектирование межпоселкового газопровода Коромыслово – Ильинское-Урусово, Шопшинского сельского поселения |
| 2 | Цель объекта/проекта | Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского МР путем газификации |
| 3 | Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы | 2022 |
| 4 | Местонахождения объекта | от Коромыслово до Ильинское-Урусово, Шопшинского сельского поселения |
| 5 | Главный распорядитель средств бюджета муниципального района | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, руб. | 0 |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 11,5 км |
| 8 | Значение оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества | - |

Паспорт 6

| № п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта/проекта | Проектирование газораспределительных сетей д. Пасынково, Митинского сельского поселения |
| 2 | Цель объекта/проекта | Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского МР путем газификации |
| 3 | Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы | 2023 |
| 4 | Местонахождения объекта | д. Пасынково, Митинского сельского поселения |
| 5 | Главный распорядитель средств бюджета муниципального района | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, руб. | 0 |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 1 км |
| 8 | Значение оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества | - |

Паспорт 7

| № п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта/проекта | Проектирование межпоселкового газопровода д. Ульяново – с. Осенево, Митинского сельского поселения |
| 2 | Цель объекта/проекта | Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского МР путем газификации |
| 3 | Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы | 2024 |
| 4 | Местонахождения объекта | от д. Ульяново до с. Осенево, Митинского сельского поселения |
| 5 | Главный распорядитель средств бюджета муниципального района | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, руб. | 0 |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 5,1км |
| 8 | Значение оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества | - |

Паспорт 8

| № п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта/проекта | Проектирование газораспределительных сетей Ильинское-Урусово-Заречье, Шопшинского сельского поселения |
| 2 | Цель объекта/проекта | Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского МР путем газификации |
| 3 | Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы | 2024 |
| 4 | Местонахождения объекта | от Ильинское-Урусово до Заречье, Шопшинского сельского поселения |
| 5 | Главный распорядитель средств бюджета муниципального района | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, руб. | 0 |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 3,1км |
| 8 | Значение оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества | - |

Паспорт 9

| № п/п | Наименование характеристики объекта/проекта | Значение характеристики объекта/проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта/проекта | Проектирование газопровода до поселка Мичуриха, Шопшинского сельского поселения |
| 2 | Цель объекта/проекта | Улучшение качества обеспечения коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского МР путем газификации |
| 3 | Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы | 2024 |
| 4 | Местонахождения объекта | поселок Мичуриха, Шопшинского сельского поселения |
| 5 | Главный распорядитель средств бюджета муниципального района | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 6 | Предполагаемая стоимость объекта/проекта, руб. | 0 |
| 7 | Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта) | 0,7км |
| 8 | Значение оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества | - |

«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки

сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района»

на 2022-2027 годы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной целевой программы | Герасимова А.А. - Исполняющий обязанности первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района- Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Гаврилов-Ямского муниципального района тел.: 8(48534) 2-43-83 |
| Срок реализации муниципальной целевой программы | 2022-2027 годы |
| Ответственный исполнитель Исполнители мероприятий муниципальной целевой программы | Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» |
| Участники мероприятий муниципальной целевой программы | Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» |
| Цели муниципальной целевой программы | Обеспечение населения Гаврилов-Ямского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования – 10 684 778,80 руб. в т. ч. по годам: - областные средства: 2022 год - 0,00 руб.; 2023 год - 0,00 руб.; 2024 год - 0,00 руб.; 2025 год - 0,00 руб.; 2026 год- 0,00 руб.; 2027 год- 0,00 руб. - средства бюджета муниципального района: 2022 год- 1 082 556,30 руб.; 2023 год - 580 000,00 руб.; 2024 год -1 270 000,00 руб.; 2025 год -6 264 222,50 руб.; 2026 год- 895 000,00 руб.; 2027 год- 593 000,00 руб. |
| Конечные результаты реализации муниципальной целевой программы | -обеспечение населения Гаврилов-Ямского муниципального района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами; - рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. |
| Электронный адрес размещения муниципальной целевой программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | https://gavyam.ru/about/management/upr_gkh/mcp/ |

Задачи и мероприятия муниципальной целевой программы

| № п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения задачи мероприятия |  | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования (руб.) |  |  | Исполнитель и участники мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) | Плановое значение |  | всего | областные средства | средства муниципального бюджета |  |
|  | Задача 1. Обеспечение сельских населенных пунктов качественной питьевой водой | Количество населенных пунктов обеспеченных качественной питьевой водой, ед. | 7 7 8 9 9 | 2022 2023 2024 2025 2026 2027 | 1 060 093,30 580 000,00 1 270 000,00 1 770 000,00 895 000,00 593 000,00 | - - - - | 1 060 093,30 580 000,00 1 270 000,00 1 770 000,00 895 000,00 593 000,00 |  |
|  | 1.1. Строительство шахтных колодцев в Гаврилов-Ямском МР | Количество построенных шахтных колодцев, шт. | 7 7 8 9 9 8 | 2022 2023 2024 2025 2026 2027 | 636 773,50 339 968,35 517 778,40 1 370 000,00 495 000,00 300 000,00 | - - - - - | 636 773,50 339 968,35 517 778,40 1 370 000,00 495 000,00 300 000,00 | Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» |
|  | 1.2. Ремонт шахтных колодцев в Гаврилов-Ямском МР | Количество отремонтированных шахтных колодцев, шт. | 7 8 9 10 9 8 | 2022 2023 2024 2025 2026 2027 | 423 319,80 240 031,65 62 221,60 400 000,00 400 000,00 293 000,00 | - - - - | 423 319,80 240 031,65 62 221,60 400 000,00 400 000,00 293 000,00 | Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» |
|  | 1.3.Мероприятия по улучшению качества воды | количество исследований качества воды, ед. | 4 4 4 4 4 | 2022 2023 2024 2025 2026 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | - - - - | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» |
|  | 1.4. Ремонт скважины с. Заячий-Холм | Количество отремонтированных скважин | 1 | 2024 | 100 000,00 |  | 100 000,00 | Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» |
|  | 1.5. Ремонт наружных сетей водоснабжения с.Великое | Количество отремонтированных сетей | 1 | 2024 | 250 000,00 |  | 250 000,00 | Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» |
|  | 1.6. Составление проекта зон ЗСО водозабора подземных вод с. Вышеславское | Количество изготовленных проектов зон ЗСО | 1 | 2024 | 98640,00 |  | 98640,00 | Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» |
|  | 1.7. Составление проекта зон ЗСО водозабора подземных вод с. Унимирь | Количество изготовленных проектов зон ЗСО | 1 | 2024 | 98640,00 |  | 98640,00 | Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» |
|  | 1.8. Составление проекта зон ЗСО водозабора подземных вод д. Прошенино | Количество изготовленных проектов зон ЗСО | 1 | 2024 | 98640,00 |  | 98640,00 | Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» |
|  | 1.9. Ремонт водопроводных сетей с. Шопша | Количество отремонтированных сетей | 1 | 2024 | 44080,00 |  | 44080,00 | Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» |
|  | Задача 2. Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Проверка сметной документации | шт. | 1 | 2022 | 22 463,00 | - | 22 463,00 | Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» |
|  | 2.2. Обеспечение качественного улучшения и развития инженерной инфраструктуры городского поселения |  | 1 | 2025 | 4 494 222,50 |  | 4 494 222,50 | Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» |
|  | ИТОГО: |  |  | 2022 2023 2024 2025 2026 2027 | 1 882 556,30 580 000,00 1 270 000,00 6 264 222,50 895 000,00 593 000,00 |  | 1 882 556,30 580 000,00 1 270 000,00 6 264 222,50 895 000,00 593 000,00 |  |

«Обеспечение бесперебойного предоставления  коммунальных услуг потребителям» на 2022-2027 годы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ

| Наименование МЦП Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной целевой программы | Герасимова А.А. - Исполняющий обязанности первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Гаврилов-Ямского муниципального района тел.: 8(48534) 2-43-83 |
| Срок реализации муниципальной целевой программы | 2022-2027 годы |
| Ответственный исполнитель Исполнители мероприятий муниципальной целевой программы | Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» |
| Участники мероприятий муниципальной целевой программы | Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» |
| Цели муниципальной целевой программы | Обеспечение потребителей Гаврилов - Ямского муниципального района качественными коммунальными услугами при надёжной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры района. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования – 473 972 346,19 руб. в т.ч. по годам - областные средства: 2022 год - 0,00 руб.; 2023 год - 0,00 руб.; 2024 год - 0,00 руб.; 2025 год - 0,00 руб.; 2026 год- 0,00 руб.; 2026 год- 0,00 руб.; 2027 год- 0,00 руб. - средства муниципального бюджета: 2022 год - 5 785 000,00 руб.; 2023 год - 2 247 000,00 руб.; 2024 год - 22 017 621,00 руб.; 2025 год- 3 329 600,00 руб.; 2026 год- 2 238 000, 00 руб.; 2027 год- 1 484 000,00 руб. - средства бюджета поселений: 2024 год- 4 434 555,19 руб. 2025 год- 2 436 570,00 руб.; 2026 год- 0,00 руб., 2027 год- 0,00 руб. |
| Конечные результаты реализации муниципальной целевой программы | - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надёжности коммунальных услуг, снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки; - обеспечение стабильной работы теплоснабжающих организаций муниципального района. |
| Электронный адрес размещения муниципальной целевой программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | https://gavyam.ru/about/management/upr_gkh/mcp/ |

* Ожидаемое финансирование

Задачи и мероприятия муниципальной целевой программы

| № п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения задачи мероприятия |  | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования (руб.) |  |  | Исполнитель и участники мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) | Плановое значение |  | всего | средства бюджета поселений | средства муниципального бюджета |  |
|  | Задача 1. Оказание поддержки ресурсоснабжающим предприятиям ЖКХ на частичное возмещение дополнительных расходов, возникших при обеспечении надежного предоставления коммунальных услуг потребителям | Заключение договоров предприятий ЖКХ на возмещения расходов, процент | 100 100 100 100 100 100 | 2022 2023 2024 2025 2026 2027 | 5 785 000,00 2 247 000,00 10510000,00 2 423 600,00 2 238 000,00 1 484 000,00 | - - - - - - | 5 785 000,00 2 247 000,00 10 510 000,00 2 423 600,00 2 238 000,00 1 484 000,00 | - - - - - - |
|  | 1.1. Предоставление субсидии на выполнения мероприятий по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям | Предоставления субсидий, процент | 100 100 100 100 100 100 | 2022 2023 2024 2025 2026 2027 | 5785 000,00 2 247 000,00 10 510000,00 2 423 600,00 2238 000,00 1 484 000,00 | - - - - - - | 5 785 000,00 2 247 000,00 10 510 000,00 2 423 600,00 2 238 000,00 1 484 000,00 | Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» |
|  | Задача 2. Организация освещения населенных пунктов поселений (техническое обслуживание уличных сетей наружного освещения) в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий муниципальному району | К-во обслуживаемых поселений по соглашению, ед. | 5 4 | 2024 2025 | 4 434 555,19 2 436 570,00 | 4 434 555,19 2 436 570,00 | - - | - - |
|  | 2.1. Выполнение работ по техническому обслуживанию уличных сетей наружного освещения городского поселения Гаврилов-Ям | Объем выполненных работ | 100 | 2024 | 2 902 083,34 | 2 902 083,34 | - | Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» |
|  | 2.2. Выполнение работ по техническому обслуживанию уличных сетей наружного освещения Шопшинское сельское поселения | Объем выполненных работ | 100 100 | 2024 2025 | 710 471,85 607 000,00 | 710 471,85 607 000,00 | - - | Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» |
|  | 2.3. Выполнение работ по техническому обслуживанию уличных сетей наружного освещения Великосельское сельское поселения | Объем выполненных работ | 100 100 | 2024 2025 | 500 000,00 1056 570,00 | 500 000,00 1056 570,00 | - - | Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» |
|  | 2.4. Выполнение работ по техническому обслуживанию уличных сетей наружного освещения Митинское сельское поселения | Объем выполненных работ | 100 100 | 2024 2025 | 112 000,00 513 000,00 | 112 000,00 513 000,00 | - - | Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» |
|  | 2.5. Выполнение работ по техническому обслуживанию уличных сетей наружного освещения Заячье-Холмское сельское поселения | Объем выполненных работ | 100 100 | 2024 2025 | 210 000,00 260 000,00 | 210 000,00 260 000,00 | - - | Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» |
|  | Задача 3. Повышение качества и надежности коммунальных услуг | Объем выполненных работ | 100 | 2024 | 11507621,00 | - | 11507621,00 | Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» |
|  | 3.1. Ремонт инженерных сетей и объектов теплоснабжения | Объем выполненных работ | 100 | 2024 | 11407621,00 | - | 11407621,00 | Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» |
|  | 3.2. Демонтаж котельной д. Поляна Гаврилов-Ямского муниципального района | Объем выполненных работ | 100 | 2024 | 100 000,00 | - | 100 000,00 | Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» |
|  | 3.3. Оказание финансовой помощи поселениям на организацию освещения улиц и повышение качества наружного освещения |  |  | 2025 | 906 000,00 |  | 906 000,00 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 2022 2023 2024 2025 2026 2027 | 5 785 000,00 2 247 000,00 26452 176,19 5 766 170,00 2 238 000,00 1 484 000,00 | - - 4 434 555,19 2 436 570,00 - - | 5 785 000,00 2 247 000,00 22 017 621,00 3 329 600,00 2 238 000,00 1 484 000,00 |  |

«Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2022-2026 годы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского МР |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной целевой программы | Герасимова А.А. - Исполняющий обязанности первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Гаврилов-Ямского муниципального района тел.: 8(48534) 2-43-83 |
| Срок реализации муниципальной целевой программы | 2022-2025 годы |
| Ответственный исполнитель Исполнители мероприятий муниципальной целевой программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского МР |
| Участники мероприятий муниципальной целевой программы | Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района, управление «жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования» Администрации МР |
| Цели муниципальной целевой программы | Оказание поддержки отдельным категориям граждан Гаврилов-Ямского муниципального района для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования -1 924 000,00 руб. в т.ч. по годам: - областные средства: 2022 год - 1 665 000,00 руб.; 2023 год - 259 000,00 руб.; 2024 год - 0,00 руб.; 2025 год - 0,00 руб.; 2026 год - 0,00 руб. - средства бюджета муниципального района: 2022 год - 0,00 руб.; 2023 год - 0,00 руб.; 2024 год - 0,00 руб.; 2025 год - 0,00 руб.; 2026 год - 0,00 руб. |
| Конечные результаты реализации муниципальной целевой программы | - повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами |
| Электронный адрес размещения муниципальной целевой программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | https://gavyam.ru/about/management/upr_gkh/mcp/ |

* Ожидаемое финансирование

Задачи и мероприятия муниципальной целевой  программы

| № п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения задачи мероприятия |  | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования (руб.) |  |  | Исполнитель и участники мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) | Плановое значение |  | всего | областные средства | средства муниципального бюджета |  |
|  | Задача 1. Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных категорий граждан. | человек, чел. |  | 2022 2023 2024 | 1665 000,00 259000,00 0,00 | 1665 000,00 259000,00 0,00 | - - - | Администрация, УЖКХКСиП |
|  | 1.1.Предоставление трансферта на оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан в Гаврилов-Ямском районе | Предоставление трансферта, процент | 100 100 100 | 2022 2023 2024 | 1665 000,00 259000,00 0,00 | 1665 000,00 259000,00 0,00 | - - - | Администрация, УЖКХКСиП |
|  | ИТОГО: |  |  | 2022 2023 2024 2025 2026 2027 | 1 665 000,00 259 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 665000,00 259 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | - - - - - - |  |

МЦП «Реализация вопросов в сфере жилищно-коммунального-хозяйства на 2022-2027 годы»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной целевой программы | Герасимова А.А. - Исполняющий обязанности первого заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Гаврилов-Ямского муниципального района тел.: 8(48534) 2-43-83 |
| Срок реализации муниципальной целевой программы | 2023-2026 годы |
| Ответственный исполнитель Исполнители мероприятий муниципальной целевой программы | Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» |
| Участники мероприятий муниципальной целевой программы | Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» |
| Цели муниципальной целевой программы | Обеспечение выполнения функций муниципальными организациями в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования -25 553 069,07 руб. в т. ч. по годам: - областные средства: 2023 год -0,00 руб.; 2024 год - 0,00 руб.; 2025 год - 0,00 руб.; 2026 год - 0,00 руб.; 2027 год - 0,00 руб. - средства бюджета муниципального района: 2023 год- 885 833,00 руб.; 2024 год - 6 645 858,07 руб.; 2025 год - 10 233 378,00 руб.; 2026 год - 4 683 000,00 руб.; 2027 год - 3 105 000,00 руб. |
| Конечные результаты реализации муниципальной целевой программы | - эффективное и своевременное расходование бюджетных средств, выделяемых на обеспечение деятельности; - исполнение полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Электронный адрес размещения муниципальной целевой программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | https://gavyam.ru/about/management/upr_gkh/mcp/ |

Задачи и мероприятия муниципальной целевой  программы

| № п/п | Наименование задачи/мероприятия | Результат выполнения задачи мероприятия |  | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования (руб.) |  |  | Исполнитель и участники мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) | Плановое значение |  | всего | областные средства | средства муниципального бюджета |  |
|  | Задача 1. Обеспечение эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского района | Функционирование жилищно-коммунального хозяйства (%) | 100 100 100 100 100 | 2023 2024 2025 2026 2027 | 885 833,00 6 645 858,07 10 233 378,00 4 683 000,00 3 105 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 885 833,00 6 645 858,07 10 233 378,00 4 683 000,00 3 105 000,00 | Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» |
|  | 1.1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами | Осуществление выплат персоналу (%) | 100 100 100 100 100 | 2023 2024 2025 2026 2027 | 885 833,00 6 645 858,07 4 432 424,94 4 683 000,00 3 105 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 885 833,00 6 645 858,07 4 432 424,94 4 683 000,00 3 105 000,00 | Отдел «Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» |
|  | 1.2. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения ЖКХ |  | 100 | 2025 | 5 800 953,06 | 0,00 | 5 800 953,06 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 2023 2024 2025 2026 2027 | 885 833,00 6 645 858,07 10 233 378,00 4 683 000,00 3 105 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 885 833,00 6 645 858,07 10 233 378,00 4 683 000,00 3 105 000,00 |  |